江阴市人民政府办公室文件

澄政办发〔2013〕105号

市政府办公室关于印发《江阴市

土地整治规划（2011—2015年）》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，高新区管委会，临港经济开发区管委会，市相关部门：

《江阴市土地整治规划（2011—2015年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

江阴市人民政府办公室

2013年12月18日

江阴市土地整治规划（2011—2015年）

目  录

第一章  总则	1

第二章  背景与形势	6

第一节  江阴市概况	6

第二节  土地利用现状及特点	7

第三节  土地整治工作成效与问题	8

第四节  土地整治面临的机遇与挑战	10

第三章  规划原则与目标	12

第一节  土地整治原则与目标	12

第二节  土地整治任务	14

第四章  大力推进农用地整理	15

第一节  加大高标准基本农田建设力度	15

第二节  切实加强耕地质量建设	16

第五章  稳步推进农村建设用地整理	17

第一节  规范农村建设用地整理	17

第二节  稳步推进增减挂钩	18

第三节  加快推进美丽乡村的建设	19

第六章  探索开展城镇低效用地整理	20

第一节  积极开展旧城改造	20

第二节  加快工业园区改造升级	20

第七章  积极开展土地复垦	21

第一节  探索开展工矿废弃地复垦利用	21

第二节  积极复垦自然灾害损毁土地	22

第八章  适度开发宜耕后备土地	23

第九章  土地整治项目安排	23

第一节  土地整治布局状况	23

第二节  土地整治重点项目	25

第十章  土地整治投资与效益	27

第一节  资金供需	27

第二节  预期效益	28

第十一章  规划实施保障措施	29

第一节  健全规划实施的政策体系	29

第二节  完善规划实施的激励措施	30

第三节  提高规划实施的管理水平	31

第四节  营造规划实施的良好氛围	31

第五节  大力探索土地整治新模式	32

第十二章  附则	33

第一章  总  则

- 第一条  规划目的

- 为了深入贯彻落实科学发展观，落实党中央、国务院关于积极稳妥推进土地整治的精神，促进耕地保护和节约集约用地，推进新农村建设和城乡统筹，全面建成“人民生活幸福、社会和谐稳定、经济充满活力、城乡协调发展、文化特色鲜明、生态环境优美、民主法制健全的国际化滨江花园城市”的发展战略，依据《无锡市土地整治规划（2011—2015年）》、《江阴市土地利用总体规划（2006—2020年）》和《江阴市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等，编制《江阴市土地整治规划（2011—2015年）》（以下简称《规划》）。

- 第二条  规划任务

- 《规划》主要阐明江阴市土地整治战略，确定未来五年土地整治的指导原则和目标，统筹区域土地整治，确定土地整治布局，安排土地整治重点项目，明确规划实施的保障措施，是指导全市土地整治工作的纲领性文件，是规范有序开展土地整治工作的基础依据。

- 第三条  规划依据

- 1．《中华人民共和国土地管理法》；

- 2．《中华人民共和国水土保持法》；

- 3．《中华人民共和国农村土地承包法》；

- 4．《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

- 5．《基本农田保护条例》；

- 6．《土地复垦条例》；

- 7．《国务院关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点切实做好农村土地整治工作的通知》（国发〔2010〕47号）；

- 8．《国土资源部关于开展土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2010〕162号）；

- 9．《国土资源部 财政部关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发〔2012〕63号）；

- 10．《县级土地整治规划编制规程》（TD/T1035—2013）

- 11．《关于加快推进全省土地整治规划编制工作的通知》（苏国土资发〔2012〕201号）；

- 12．《江苏省土地管理条例》；

- 13．《江苏省基本农田保护条例》；

- 14．《江苏省耕地质量管理条例》；

- 15．《无锡市土地整治规划（2011—2015年）》；

- 16．《江阴市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

- 17．《江阴市土地利用总体规划（2006—2020年）》；

- 18．《江阴市城市总体规划（2011—2030）》；

- 19．其他部门相关规划。

- 第四条　规划范围

- 规划的范围为江阴市行政辖区内的全部土地，面积为986.99平方公里。

- 第五条  规划期限

- 本次土地整治规划以2010年为基期年，以2015年为规划目标年，规划期限为2011—2015年，展望到2020年。

第二章  背景与形势

第一节  江阴市概况

第六条  区位条件

江阴市地处长江下游，位于北纬31°40′34″至31°57′36″，东经119°59′25″至120°34′30″，北有长江公路大桥与靖江市相连，南近太湖，有锡澄高速公路与无锡惠山区相接，东接常熟、张家港，西连常州市。交通便利，区位优势显著。

第七条  自然条件

江阴地处太湖水网平原北端，长江南部冲积平原，全境地势平缓，平均海拔6米左右，西南边缘地势偏低，中部、东北部有零星低丘散布其间，地势较高亢；江阴属北亚热带季风性湿润气候，年平均气温16.7℃，年降雨量1040.7毫米。四季分明，冬季阴冷潮湿，夏季较炎热，春秋季节气候宜人；江阴市地表水丰富，外来水源充足，境内的河、沟、渠、塘等总水量为4734万立方米。

第八条  社会经济条件

2010年末，全市下辖11个镇和6个街道，有243个村委会、108个社区居民委员会。全市常住人口161.6万人，户籍人口120.9万人。

全市实现地区生产总值2335.87亿元，比上年增长16.7%，全社会固定资产投资626.52亿元，比上年增长25.11%，人均地区生产总值19.34万元（当年价），财政收入稳步增加，全市全口径财政收入445亿元，比上年增长16.5％，一般预算收入153.4亿元，增长17.3%。

第二节  土地利用现状及特点

第九条  土地利用现状

根据江阴市2010年土地利用变更调查成果，全市土地总面积98699.25公顷，其中：耕地34505.57公顷，占土地总面积的34.96%；园地4884.74公顷，占土地总面积4.95%；林地1579.07公顷，占土地总面积的1.60%；草地18.45公顷，占土地总面积的0.02%；城镇村及工矿用地33421.18公顷，占土地总面积的33.86%；交通运输用地5946.81公顷，占土地总面积的6.03%；水域及水利设施用地17753.50公顷，占土地总面积的17.99%；其它土地589.94公顷，占土地总面积的0.60%。

第十条  土地利用特点

1．土地利用类型多样，适宜各类产业发展。江阴市地势平坦，耕地集中连片，土质肥沃，水源充足，有利于粮食等种植业的发展。优质耕地主要集中在南部地区；西部地区稍逊，主要种植花卉苗木、果园等，全市土地利用以综合开发和环境保护相结合的格局。

2．农用地比重较高，土地垦殖率高。2010年农用地比例达到50.98%，土地垦殖指数为45.9%，高于无锡市（38.8%）和江苏省（45.8%）水平。由于长期的耕作熟化，土地性状稳定，农田基础设施配套程度高，土地的利用方式与土地的自然属性吻合程度较高。

3．城镇村及工矿用地结构不尽合理。村庄用地比重较大（69.10%），其次是城市和建制镇用地（26.42%），采矿用地和风景名胜及特殊用地例比很小（4.39%）。根据社会经济发展的实际情况，工业化、城镇化进程较快，农村人口逐年减少。而人均村庄用地（326平方米）仍保持在较高的水平，用地结构不够协调。

4．后备资源严重不足。江阴市土地资源开发利用历史悠久，经过多年尤其是上轮规划高强度的土地开发，可开发为耕地的后备资源已经很少，目前全市其他土地面积11234.93公顷，扣除长江、主要内河及生态环境保护不能开发的水域，可开发的其他土地仅有655.93公顷，为保护生态环境，其中有许多不宜开发。

第三节  土地整治工作成效与问题

第十一条  土地整治取得的成效

1．稳定了耕地数量、提高了耕地质量。通过土地整治，新增耕地832.10公顷，保证了耕地面积基本稳定。同时通过平整土地，归并零散地块，建设农田水利设施、田间路网和生态防护林体系，建设高产稳产基本农田，提高了耕地质量。

2．优化了土地利用布局，促进了城乡统筹发展。通过开展农村建设用地整理，既增加了耕地面积，又优化了土地利用结构，拓展了城乡发展空间。利用节约出来的一部分集体建设用地，依法依规发展乡镇企业和非农产业，壮大了集体经济，通过实施城乡建设用地增减挂钩试点，依照有关规定将农村建设用地整理结余的建设用地指标调剂到城镇使用，促进了小城镇发展，获得的土地增值收益返还农村，有力地促进了新农村建设和城乡统筹发展。

3．改善了农村生产生活条件，促进了农民增收、农业增产和农村发展。土地整治改善了农业生产条件，促进了农业规模化、产业化经营，降低了农业生产成本，增加农民务农收入。通过村庄整治，改善了农村散、乱、差的面貌，农民建房条件、农村基础设施和公共服务设施大为改善，生活水平逐步提高。

4．改善了土地生态环境，促进了生态文明建设。通过采取工程、生物等整治措施，减少了水土流失，提高了土地生态涵养能力。通过土地复垦，改善了土地生态环境。通过推进农民住宅向中心村镇集中、乡镇企业向工业园区集中、农田向适度规模经营集中，直接减少了生活污水和生活垃圾的排放，增强了对工业废水、废气、废渣的处理能力，提高了能源使用率，保护和改善了生态环境。

第十二条　土地整治存在的问题

1．以前的土地整治缺乏系统性的规范指导，客观上并未达到预期效果。在上轮规划期间虽然编制了江阴市土地开发整理规划，但未履行审批手续。江阴市土地整治工作和整治项目安排缺乏专项规划指引，客观上造成土地整治具有一定的主观性、片面性等问题，个别乡镇片面追求增加耕地面积，影响了生态环境质量。当前土地整治处于快速发展时期，土地整治所承担的任务不断增加，内容不断扩充，尽管近年来国家和江苏省针对土地整治已出台了一系列的规章制度和相关文件，极大地推动了江阴市土地整治工作，但与土地整治工作的新形势相比，其制度建设、规范制定仍显滞后。

2．经过长期土地整治、可供开发的后备资源基本枯竭，土地整治难度增大。自上轮规划实施以来，全市投资低、见效快、效益好的土地后备资源基本开发殆尽，未利用地受自然及技术经济等条件限制，难以开发利用，土地后备资源特别是宜耕后备土地资源十分有限，土地整治难度逐年增大。随着全市经济的迅速发展和人口的不断增长，各部门、产业对土地的需求日益增加，加剧了用地紧缺状况，各种用地供需矛盾突出。

第四节  土地整治面临的机遇与挑战

第十三条　土地整治面临的机遇

1．社会主义新农村建设为土地整治提供良好契机。近年来，中央作出了建设社会主义新农村和统筹城乡发展的战略决策，中央和地方集中投入大量涉农资金支持农村建设，以改变农村面貌、促进农业发展和农民增收。大力推进农村土地整治，调整农村土地利用结构和布局，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，土地整治既是新农村建设的重要手段，新农村建设相关政策也为土地整治提供了一个良好的契机。

2．经济社会快速发展为土地整治提供有力保障。江阴市是江苏省经济社会发达的县（市）之一，工业化、城镇化程度都较高。经济社会发展为土地整治提供了有力的资金保障。随着城镇化的不断推进，农村人口的大量减少，为农村建设用地整理提供了较为充足的空间。

3．江阴市土地整治创新为土地整治提供新路径。江阴市土地整理工作一直走在全省乃至全国的前列，一直在积极探索集聚集约利用、城乡统筹发展新路子，正在研究结合新农村建设而建立土地整治部门合作机制、加快推进土地整治配套制度创新、建立和完善农村土地整治投资融资机制、建立和完善严格的监管制度的可行性。

第十四条　土地整治面临的挑战

1．耕地保护形势严峻。“十二五”期间，江阴市为进一步贯彻落实无锡市委市政府“四个无锡”建设，加快锡澄一体化推进步伐和“两型社会”建设综合配套改革试点，随着现代化、城镇化和农业现代化同步加快推进，用地供求矛盾将更加突出，耕地保护和节约用地任务更加艰巨。

2．农村建设用地整理和土地复垦难度不断加大。按照循序渐进、先易后难的原则，早期农村建设用地整理以废弃工矿、废弃宅基地以及部分拆迁成本较低的农村居民点用地等为主。随着建设用地整理的不断推进，江阴市将面临拆迁难度越来越大，拆迁成本越来越高的问题，农村建设用地整理难度显著提高。

第三章  规划原则与目标

第一节  土地整治原则与目标

第十五条  土地整治原则

1．依法依规，科学规划。以《土地管理法》等有关法律法规为依据，落实和细化土地利用总体规划对土地整治的部署安排。在调查研究基础上，合理确定土地整治目标，科学编制土地整治规划，明确规划期内土地整治的规模和范围、补充耕地任务量、土地整治重点项目和相关政策措施等，确保规划确定的目标任务科学可行。

2．坚持促进“三农”发展。落实最严格的耕地保护制度，按照有利生产、方便生活、改善环境的要求，以基本农田整治为重点，立足提高高产稳产基本农田比重，加快改善农村生产生活条件；与散乱、废弃、低效利用的农村建设用地整理相结合，整体设计、统筹推进田、水、路、林、村综合整治，促进农民增收、农业增效、农村发展。

3．坚持城乡统筹发展。落实最严格的节约用地制度，按照建设资源节约型社会和推进社会主义新农村建设的要求，规范推进农村建设整治，积极开展城镇建设用地整治，挖掘存量建设用地潜力，优化城乡用地结构和布局，加强农村基础设施建设和公共服务，推进城乡基本公共服务均等化，促进城乡一体化发展。

4．坚持维护农民合法权益。始终把维护农民的农村集体经济组织的主体地位放在首位，按照以人为本、依法推进的要求，保障农民的知情权、参与权和收益权，切实做到整治前农民自愿、整治中农民参与、整治后农民满意。

5．坚持耕地数量、质量、生态管护相统一。立足发展现代农业和解决农村民生问题，按照巩固和提高农业基础地位的要求，加快农村土地整治，在严格保护生态环境的前提下，适度开发宜耕后备土地资源，在积极补充耕地数量的同时，更加注重提高耕地质量和改善农业生态环境，充分发挥土地整治的经济、社会和生态综合效益。

6．坚持因地制宜、量力而行。依据地方经济和社会法制水平、顺应人民群众改善生产生活条件的要求，统筹安排、因地制宜、循序渐进，合理调整村镇建设、产业发展、农田保护、生态涵养等用地布局，统筹农村生产生活基础设施、服务设施和公益事业建设用地，突出地方特色，保护传承文化，促进经济社会全面协调可持续发展。

第十六条　土地整治目标

1．大力推进高标准基本农田建设。规划至2015年，建设旱涝保收高标准基本农田13863.07公顷；展望至2020年，建设高标准基本农田23567.22公顷，经整治的基本农田质量等别提一个等级，粮食单产有所提高，粮食安全保障能力明显提高。

2．全面落实补充耕地任务。规划至2015年，土地整治补充耕地832.10公顷。其中，农用地整理补充耕地629.07公顷，土地复垦补充耕地36.30公顷，宜耕后备土地资源开发补充耕地166.73公顷；展望至2020年，补充耕地1164.94公顷，其中，农用地整理补充耕地934.13公顷，土地复垦补充耕地50.81公顷，宜耕后备土地资源开发补充耕地180.00公顷。

3．有序推进农村建设用地整理。以城乡建设用地增减挂钩为基本模式，在严格规范管理的前提下，规划至2015年，整治农村建设用地（主要指挂钩）2172.18公顷；展望至2020年，农村建设用地整理规模3685.96公顷。重点加强散乱、废弃、闲置和低效利用农村建设用地整理，农村建设用地布局得到优化。

4．积极开展土地复垦利用。开展老旧工业企业，废弃采矿用地，交通水利等工程挖、压废弃地等工矿废弃地复垦利用试点工作。

5．积极盘活存量建设用地，加强城镇闲散用地整合，鼓励低效用地增容改造和深度开发。规划至2015年，城镇工矿建设用地整理180.00公顷；展望至2020年，城镇工矿建设用地整理255.30公顷。

6．落实完善土地整治保障体系。土地整治工作机制更加健全，制度规范更加完善，科技支撑更加有力，公众参与更加充分，监督管理更加有效，为土地整治的推进提供有力保障。

第二节  土地整治任务

第十七条  土地整治任务

以大规模建设旱涝保收高标准农田为重点，大力推进农用地整理。加强农田基础设施建设，按照“田成方、树成行、路相通、旱能灌、涝能排”的标准，大规模建设旱涝保收高标准基本农田。科学划定基本农田保护区，优化耕地多功能布局，有效引导耕地集中连片。建立基本农田建设集中投入制度，建设集中连片的高标准基本农田。

以改善农村生产生活条件为前提，稳妥推进农村建设用地整理。以城乡建设用地增加挂钩为政策支撑，以废弃地、闲置地整理和乡镇企业用地整理为重点，在充分尊重农民意愿、维护农民权益的前提下，稳妥突进农村建设用地整理。严格控制城乡建设用地增减挂钩的规范和范围，合理使用结余指标，确保增减挂钩所获得土地增值收益及时全部返还农村，促进城乡一体化发展。

以合理利用土地和改善生态环境为目的，加快废弃土地复垦。加大历史遗留损毁土地复垦力度，全面实施生产建设新损毁土地复垦，及时复垦自然灾害损毁土地。

以制度建设为基础，完善规划实施保障措施。加强规划实施的公众参与，切实维护人民群众权益；健全规划实施管理制度，加强土地整治实施监测监管；探索市场化运作模式，创新土地整治激励机制；加强土地整治法制、科技支撑能力、队伍等建设，夯实规划实施基础。

第四章  大力推进农用地整理

第一节  加大高标准基本农田建设力度

第十八条  推进旱涝保收高标准基本农田建设

按照“田成方、树成行、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准，建设旱涝保收高标准基本农田。规划期内，江阴市高标准农田建设13863.07公顷，分布在徐霞客镇、长泾镇、祝塘镇和青阳镇。

第十九条  加强高标准基本农田建设和管理

构建优质、集中连片、基地化的基本农田保护体系和现代农业生态体系。通过建设高标准基本农田，建立健全基本农田保护监管体系，以建设促保护，全面提升各地基本农田保护管理和建设水平。严格按照《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033—2012）推进农用地整理，建设旱涝保收高标准基本农田。有针对性地采取培肥地力等措施，稳步提高耕地产能，经整治的耕地要划定为基本农田，实行永久保护。按照数量、质量和生态全面管护的要求，依据耕地等级实施差别化管护，重点保护水田等优质耕地。

第二十条  强化低效园地、林地整理

积极开展对中低产园地的整治，完善配基础设施，重点发展优质果园、桑园，建立优势果园和桑园基地，进行品种结构调整和提高产品质量。加大沿路造林、河堤造林、桑果拓植的力度，依托高等级公路、水系积极构建全市生态林网建设。

第二节  切实加强耕地质量建设

第二十一条  加强农田基础设施建设

严格农田整理工程标准，提高耕地质量等级。推进土地平整工程，合理确定田块规模，改善农业机械化条件。不断完善田间道路系统，优化田间道、生产路布局，提高道路的荷载标准和通达度。加强田间灌溉与排水工程建设，优化配置水资源，稳步提高耕地灌溉面积比例和渠系水利用系数，增强农田防洪排涝能力。推进农田林网工程建设，完善农田防护林体系，稳步提高农田防护比例。整理后耕地等别提高一个等别，土地产出率、资源利用率和劳动生产率大幅度提高。

第二十二条  强化新增耕地的质量建设与管理

落实耕地占补平衡制度，实行耕地数量质量并重管理，依照耕地分等定级技术规范和标准，严格新增耕地质量验收，做到面积和产能双平衡。对补充耕地质量未达到被占用耕地质量的，按照等级折算增加补充耕地面积。加强新增耕地的后期管护，强化宜耕土层建设，严格客土土源质量标准，采取培肥地力等措施，结合客土回填、表土剥离等活动，改良土壤性状，稳步提升耕地地力。加快农田水利、耕地道路、林网等基础设施建设，改善基本农田生产条件。进一步加强对新增耕地的监管，确保有效利用，防止抛荒。整理新增耕地，应及时确权、登记、颁证。

第五章  稳步推进农村建设用地整理

第一节  规范农村建设用地整理

第二十三条  优化农村建设用地布局

以“空心村”、废弃地、闲置地整理和乡（镇）企业用地整理为重点，以充分尊重农民意愿为前提，以改善农民生活生产条件为目标，调整优化农村居民点用地布局，逐步推进分散农村居民点的适度集中归并，重点发展中心村，逐步撤并自然村，适时拆除空心村，形成等级职能结构协调有序、空间布局合理的农村居民点体系。全市整理农村建设用地（主要指城乡建设用地增减挂钩拆旧区）规模2172.19公顷，在全市各镇（街道）均有分布，预计新增耕地1954.95公顷。

第二十四条  保护乡村特色景观风貌

加强村庄整体风貌设计，注重村庄人文环境、建筑环境和艺术环境的统一规划，实现自然和人文环境的和谐。注重保留当地传统、有特色的农耕文化和民俗文化，保护自然人文景观及生态环境。注意避让和保护特色村庄，控制周边建筑类型、高度、风格和色彩，保持与原有建筑的协调性。

第二节  稳步推进增减挂钩

第二十五条  科学制定规划方案

以城乡建设用地增减挂钩为抓手，加快推进农村建设用地整理，通过城乡要素的互动，统筹解决整理资金需求。严格规范城乡建设用地增减挂钩工作，制定科学合理的挂钩规划实施方案，在充分保护耕地和维护农民合法权益的基础上，合理补偿与安置搬迁农户，增加农民就业和收入来源，促进农村和谐稳定；按照以工促农、以城带乡的要求，土地收益应主要用于改善农民生产生活条件和发展农村集体经济等，使挂钩工作成为实实在在的民生工程。

第二十六条  加强农村基础设施建设

为有效构建资源节约型和环境友好型社会，构建覆盖城乡居民的社会保障体系，应分阶段、分步骤实施城乡基础设施和公共服务设施建设一体化战略。以农村公路、环境卫生、清洁能源、饮水安全、农田水利、文化娱乐、信息畅通为重点，逐步促进城乡公共基础设施及公共服务网络有效衔接，形成城乡衔接的公共基础设施及公共服务网络，改善农村生产生活条件与人居环境。

第三节  加快推进美丽乡村的建设

第二十七条  改善人居环境

通过基础设施和公共服务的配置往中心村延伸，提高中心村对其他村庄的辐射带动作用。加快发展城乡公交，做好村容村貌整治工作，推进农村能源建设，加大节能改造力度，加强村内道路、供水、排水、垃圾收集以及医疗文体设施的规划与建设，改善农村居民的人居环境和生活质量。

第二十八条  加强农业现代化建设

政府要积极引导农民参与农业现代化的股权分配方式，加快土地流转，鼓励种植大户和种植公司在农业种植技术、农产品销售市场等方面发挥龙头作用，形成龙头公司+基地+农户的种植模式，提高农民掌握先进的农业生产技术和了解市场信息，打造现代农业的新技术和新产品，推进现代农业示范区建设。

第二十九条  推进生态文明建设

面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽江阴，实现可持续发展。

第六章  探索开展城镇低效用地整理

第一节  积极开展旧城改造

第三十条  重点改造与城镇功能定位不符地区

重点做好基础设施落后、人居环境恶劣、畸零细碎或与城镇功能定位不符的区域的更新改造，强化改造区域配套设施。通过存量用地挖潜、实施城乡建设用地增减挂钩等措施，拓展城镇发展新空间，旧城改造区域包括南门地区、老城区、滨江地区和沿锡澄运河地区等。到规划期末，旧城改造规模637.05公顷。

第三十一条  精心打造特色老城区

南门地区：位于江阴市中心城区南部，地理位置优越是一个集住宅、商业、办公、综合于一体的大型城市开发项目，经过整治后将成为江阴市的高品质居住区、商业服务延展区和延续历史文化、展示现代风貌的公共旅游区。

老城区：主要打通微循环，完善各类基础设施，塑造充满魅力的老城区。

第二节  加快工业园区改造升级

第三十二条  加快园区改造升级

工业园区应增加工业用地建筑密度，提高工业用地效率，对现有镇（街道）工业区进行改造升级。以升级为主要导向，加快工业向园区集中、建设用地向园区集中、生产要素向“临港产业集聚区”、“高新产业集聚区”、“东部优势产业集聚区”、“南部轻型装备制造产业集聚区”、“东南特色产业集聚区”五大工业产业集聚区集中，构筑以中心城区为核心，区域功能明确、产业分工明确、配套服务齐全的区域服务体系。到规划期末，园区改造升级规模达165.00公顷。

第七章  积极开展土地复垦

第一节  探索开展工矿废弃地复垦利用

第三十三条  开展工矿废弃地复垦

以工矿废弃地复垦利用为契机，按照“统一规划、统筹部署，封闭运行、严格考核，政府组织、部门联动，明晰产权、维护权益，规范运作、严格管理，因地制宜、先易后难”原则，对工矿废弃地进行复垦，合理调整建设用地布局，促进土地资源集约、合理和高效利用，逐步恢复和增强生态服务功能，提升区域土地资源生态环境承载能力，构建资源节约型与环境友好型土地利用模式。到规划期末，土地复垦规模为67.14公顷。

第三十四条  实施废弃地复垦利用重点工程

规划期内重点实施产业升级工矿企业用地复垦利用工程。严格按照国土资源部统一部署和要求，确定复垦范围和规模，确保建设用地总量不增加，耕地面积不减少、质量有提高；明晰产权，保障土地权利人合法权益。

第三十五条  完善土地复垦质量控制

开展土地复垦适宜性评价，按照因地制宜、经济可行、综合利用、农业优先的原则，合理确定复垦土地的用途。注重生态环境保护，做到土地复垦与生态恢复、景观建设和经济社会可持续发展相结合，复垦后景观与当地自然环境相协调。支持土地复垦科学研究和技术创新，制定土地复垦技术标准，加强土地复垦先进技术的推广应用，全面提升土地复垦的水平。

第二节  积极复垦自然灾害损毁土地

第三十六条  加大灾毁土地复垦力度

根据自然灾害损毁土地的情况，有针对地采取措施，及时复垦灾毁土地，减少因自然灾害损毁而灭失的耕地数量。对灾毁程度较轻的土地，鼓励受灾农户和土地权利人自行复垦；对灾毁程度较重的土地，制定灾毁土地复垦规划，按项目进行复垦。充分尊重当地群众的意愿，结合生态农业和生态环境建设，对灾毁土地因地制宜的实施复垦。

第三十七条  推进土地生态环境整治

坚持保护优先、自然恢复为主，在加强退化土地生态环境建设和生态功能保护的基础上，针对水土流失、土壤污染、土地生态服务功能衰退和生物多样性损失严重的区域，结合退耕还林和水土流失治理，推进土地生态环境综合整治，提高退化土地生态系统的自我修复能力，增强防灾减灾能力。

第八章  适度开发宜耕后备土地

第三十八条  科学合理开发宜耕后备土地资源

在保护和改善生态环境的前提下，依据土地利用条件，有计划、有步骤地推进后备土地资源开发利用。对适宜开发利用的地块，采取先进工程技术和生物措施，通过土地平整与改造、配套完善农田水利设施、修建田间道路、营造防护林等措施，增加有效耕地面积，逐步改善土壤环境，提高耕地质量。

第三十九条  促进开发土地的可持续利用

规范宜耕后备土地开发，加强土地开发调查评价，深化土地开发的经济、技术、生态可行性研究。切实做好开发土地的后续管理，确保被开发土地得到持续有效利用。

第九章 土地整治项目安排

第一节  土地整治布局状况

第四十条  农用地整理布局

土地整理是指对现有集中连片的耕地区域进行田、水、路、林、村综合整治，提高土地利用率，可增加的有效耕地及其他农用地面积。全市农用地整理主要通过两种途径实现：一是对沟渠、坡地、防护林的综合整治；二是将畸零散碎的田块进行合并，改变由于权属不同而造成的田块分散现状。农用地整理主要布局在徐霞客镇、长泾镇、顾山镇、祝塘镇、青阳镇以及月城镇等镇（街道），规划期间重点推进高标准基本农田建设工程。

规划至2015年，农用地整理规模为37349.15公顷，新增耕地指标为634.91公顷。

第四十一条  城乡建设用地增减挂钩布局

以镇（街道）为分级单元，依据新增耕地面积，结合地块面积以及各镇（街道）村庄和农村工矿用地的实际情况等因素，城乡建设用地增减挂钩主要布局在徐霞客镇、长泾镇、顾山镇、祝塘镇、青阳镇、临港街道以及月城镇等镇（街道）。

规划至2015年，城乡建设用地增减挂钩拆旧区总规模2172.19公顷，预计新增耕地1954.95公顷。

第四十二条  城镇低效用地整理布局

城镇低效用地整理主要是旧城改造、工业园区改造升级和城中村的改造，城镇低效用地主要集中在利港镇、申港街道、南闸街道、青阳镇、月城镇、云亭街道、长泾镇、周庄镇、华士镇和澄江镇。

规划至2015年，城镇低效用地整理利用规模802.05公顷。

第四十三条  土地复垦布局

江阴市适宜复垦的土地主要是废弃工矿用地，根据基础数据调查获得的土地复垦潜力分析结果，土地复垦主要布局在华士镇、周庄镇、云亭街道和城东街道等镇（街道）。

规划至2015年，土地复垦规模为67.14公顷。

第四十四条  宜耕后备土地资源开发布局

土地开发主要布局在璜土镇、临港街道、月城镇、青阳镇、华士镇、长泾镇、顾山镇、祝塘镇、南闸街道和城东街道等镇（街道）。

规划至2015年，宜耕后备土地资源开发规模为211.89公顷，新增耕地190.70公顷，土地开发对象多为水域。

第二节  土地整治重点项目

第四十五条  高标准基本农田重点项目

规划期内，高标准基本农田建设重点项目13个，分两年实施。徐霞客镇有5个重点项目，分别在峭岐村、金凤村、任九房村、方圆村、皋岸村、宏岐村、南苑村、钓岐村、黎明村、东宏村等村；长泾镇2个重点项目，分布在习礼村、蒲市村、泾东村、泾南村等村；祝塘镇4个重点项目，分布在北湾村、文林村、河湘村、五福村、富顺村、石堰村、建南村、金庄村等村；青阳镇2个重点项目，分布在建义村、青联村、悟空村、树家村等村。高标准基本农田重点工程整理规模为14797.90公顷，预计可补充耕地469.93公顷，投资规模5.55亿元。

第四十六条  农用地整理重点项目

农用地整理重点项目共计33个，包含高标准基本农田建设项目，农用地整理重点项目总规模为33337.69公顷，预计可补充耕地785.09公顷，投资规模11.20亿元。除高标准基本农田建设项目外还涉及顾山镇赤岸村、红豆村、解放村等村；南闸街道蔡泾村、南闸村、龙运村等村；利港镇北郭庄村、苍山村、黄丹村等村；璜土镇高栗村、前巷村、东白土村、石庄村、芦墩村等村，月城镇下塘村、上塘村、黄桥村、蔡庄村等村；华士镇华益村、龙河村、陆南村等村；申港街道创新村、申港村、滨江村等村；新桥镇马嘶村、苏市村、苏圩村；云亭街道定山村、云新村、毗山村、云亭村等村；周庄镇大坝上村、杨家庄村、伞湖村、王家巷村、稷山村等村。

第四十七条  农村建设用地整理重点项目

全市安排农村建设用地整理重点项目14个，总规模347.71公顷，预计可补充耕地面积312.94公顷，投资规模达到10431.26万元。主要分布在利港镇西安社区，祝塘镇五福村，长泾镇南国村，徐霞客镇璜东村、新须毛村，月城镇双泾村，新桥镇苏圩村，南闸镇泗河村，华士镇华西六村，顾山镇鉴青村，璜土镇芦墩村，青阳镇建义村，周庄镇三房巷村，城东街道洪流村。

第四十八条  土地复垦重点项目

全市土地复垦项目主要安排在南闸街道和城东街道，重点项目2个，涉及南闸街道观西村、观山村、泗河村、观西村，涉及城东街道香山村、杨宦村、任桥村、山源村，重点项目总规模38.46公顷，预计可补充耕地26.92公顷，投资规模692.22万元。

第四十九条  宜耕后备土地资源开发重点项目

安排宜耕后备土地资源开发重点项目5个，总规模127.00公顷，预计可补充耕地面积113.94公顷，投资规模达到1044.48万元。主要分布在江阴市利港镇、南闸镇、青阳镇、申港镇、月城镇。

第十章  土地整治投资与效益

第一节  资金供需

第五十条  资金需求

完成江阴市土地整治项目总投资约22.93亿元。用于提高耕地数量和质量的土地整治，资金需求11.50亿元，其中：以高标准基本农田建设为重点的农用地整理需投入11.20亿元，土地复垦投入0.12亿元，宜耕后备土地资源开发投入0.18亿元；以增减挂钩为支撑的农村建设用地整理资金需求6.51亿元；城镇低效用地用整理资金需求约4.92亿元。

第五十一条  资金来源

土地整治资金来源有新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费、土地复垦费，用于农业土地开发的土地出让金收入，农业、水利、农发等相关部门资金，本规划预计可筹措资金23.19亿元。

根据国家和省政府相关文件，测算出新增建设用地土地有偿使用费11.20亿元，耕地开垦费1.75亿元，土地复垦费0.60亿元，用于农业土地整治的土地出让金8.64亿元，农业、水利、农发等相关部门资金1.00亿元。

第五十二条  资金平衡

根据以上分析，本规划项目总投资约22.93亿元，筹措到的资金23.19亿元，能满足项目资金需求。

第二节  预期效益

第五十三条  经济效益

通过土地整治，可以增加有效耕地面积，提升耕地质量，提高粮食产能，新增耕地832.10公顷，实现建设占用耕地占补平衡；切实改善农业生产基础条件，促进农田机械化耕作水平，建设高标准农田13863.07公顷，提升土地质量，土地自然质量等普遍提高一等，耕地的单位产出效益得到提高。

第五十四条  社会效益

通过土地整治，增加耕地，改善农业生产条件，提高农业规模化和产业化经营，促进农业现代化建设。通过城乡建设用地增减挂钩指标流转获得土地级差收益返还农村，配套建设农村基础设施和公共服务设施，显著改善农村生产生活条件，促进社会主义新农村建设。

第五十五条  生态效益

土地整治项目的实施，将改变土地利用不充分、不合理的现状，较大地提高土地集约化利用水平。通过工程措施与生物，对于局部生态环境的改善作用明显，将有效维护和改善项目区的环境；通过防护林工程建设，将构成项目区内部纵横交错的防护林体系，可以固堤固土，有效防止水土流失；控制农药的使用量，有效防止土壤、水源和农产品的污染，保护生态环境。

第十一章  规划实施保障措施

第一节  健全规划实施的政策体系

第五十六条  加强规划实施的组织领导

市政府建立政府主导、多部门参与的土地整治工作领导机构，加强对土地整治工作的组织领导，统筹推进土地整治的各项工作，保障规划实施。建立土地整治目标责任制，将土地整治目标任务完成情况作为考核评价政府土地管理工作绩效的一项重要内容。

第五十七条  增强法制观念和规划意识

经批准后的土地整治规划具有法律效力，是支撑国民经济社会发展五年规划和土地利用总体规划的重要专项规划。规划一经批准不得擅自修改。

第五十八条  健全规划实施的基本制度

制定江阴市土地整治规划实施管理规定，明确规定土地整治规划实施的主体、客体、责任和义务。市、镇级土地行政管理部门应认真落实土地整治规划指标，制定年度实施计划，将指标分解落实到具体项目和责任单位。

第五十九条  健全土地整治规划体系

严格依据土地利用总体规划和土地整治规划进行项目规划设计，形成土地利用总体规划、土地整治规划、土地整治项目规划设计相衔接的规划体系，结合土地利用中的难点和热点，编制挂钩和耕地占补平衡方案，指导高标准基本农田建设等重点工作有序推进。切实发挥规划对土地整治活动的控制和引导作用。

第二节  完善规划实施的激励措施

第六十条  稳定投入渠道

按照“取之于土，用之于土”的原则，严格新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费的收缴使用管理，做到收缴到位，专款专用，提高使用效率，保证土地整治重点项目和重点区域投入。江阴市土地出让金收入中用于农业土地开发的部分，要向徐霞客镇、祝塘镇和长泾镇等镇的澄南和城东南基本农田集中区重点倾斜。

第六十一条 整合涉农资金

按照“渠道不乱、用途不变、专账管理、统筹安排、各记其效”原则，把土地整治、农业综合开发、中小水利防灾减灾、中低产田改造等各类涉农、惠农资金整合起来集中使用，综合发挥各项资金的叠加效益。

第六十二条  引入社会资金参与

积极探索市场化运作模式，按照“谁投资、谁受益”的原则，逐步引导和规范公司、企业等社会资金参与土地整治项目，土地整理形成的建设用地，严格按规定以招、拍、挂方式出让，投资业主可参与公平竞拍，其投资额可转作竞拍保证金。不断推进土地整治的产业化和社会化。

第六十三条  严格控制资金使用

严格按照土地整治相关资金的支出范围规范使用，严禁挤占、挪用和擅自扩大支出范围；按照“谁占用、谁补充，谁破坏、谁复垦”的原则，严格“新增费”和耕地开垦费的收缴使用管理，做到收缴到位，专款专用；简化项目申报程序，加强对资金使用的监督检查和绩效考评，提高资金运行效率。

第三节  提高规划实施的管理水平

第六十四条  建立目标责任制度，实施规划目标管理

市、镇（街道）土地行政管理部门应认真落实土地整治规划指标，制定土地整治年度实施计划，将指标分解落实到具体项目和责任单位。对于土地开发整理中成绩显著的地区，在安排下年度建设用地时在法律法规允许的范围内给予优先考虑作为奖励；对于没有完成年度土地开发整理计划或不按规划要求开展土地整治工作的，原则上不安排下年度的建设用地。

第六十五条  加强规划的衔接、协调和管理

既要衔接与上级各类规划的关系，也要协调与本级农业、水利、交通等专项规划的关系，并重点做好与青阳园区、临港经济开发区以及综合保税区等重点地区城建设规划指标和空间布局的衔接和落实。

第四节  营造规划实施的良好氛围

第六十六条  继续完善规划工作方式

土地整治规划的编制，要坚持政府组织、专家领衔、部门合作、公共参与、科学决策的工作方针，科学系统地安排各项工作，完善部门协调机制和专家咨询制度，提高决策的科学化和民主化水平。

第六十七条  加强规划宣传

充分利用各种媒体，向公众宣传规划的具体规定、规划管理的主要手续等，加强对城市周边区域城乡结合部、青阳园区、临港经济开发区等重点建设用地扩张区内公众的宣传，让社会各界充分了解土地整治规划的重要性，增强用地单位、个人以及农村集体和农民支持土地整治规划的意识，为规划实施营造良好的社会氛围。

第六十八条  加大公众参与力度

大力鼓励农村集体和农民个人参与土地整治，进一步发挥农民群众在土地整治中的主体作用，规划经批准后，将规划的目标、范围、期限等内容向社会公告；充分发挥公众监督规划执行的作用。

第五节  大力探索土地整治新模式

第六十九条  探索土地整治新思路、新机制

大胆创新，深化土地使用制度改革，争取建立试点区域，努力在集体建设用地流转、农村居民点整理等方面探索新思路、新机制，更好地协调苏南经济圈“人地”关系，为江苏省以及全国类似区域提供经验。

第七十条  探索生态农业和新型城乡发展关系

因地制宜，针对不同土地整治区域各自的土地利用特点，积极探索适宜现代生态农业和新型城乡关系发展的用地新模式，增强区域土地支撑经济社会持续发展的能力。

第七十一条  探索城乡统一的建设用地市场

在规划引导控制下，鼓励农民自主型城镇化，在一定范围内允许集体建设用地使用权等为质押，开展商业信贷。鼓励进城农民退出宅基地，积极探索农民持股进城的可行方式。

第十二章  附  则

第七十二条  规划由规划文本、规划说明、规划图件、规划数据库和规划附件构成，规划文本、规划图件和规划数据库具有同等效力。

第七十三条  本规划经江阴市人民政府批准后发布，由江阴市国土资源局负责实施管理和监督。

附件：1．江阴市土地利用现状表

2．土地整治规划控制指标表

3．江阴市土地整治潜力汇总表

4．江阴市土地整治项目表

附件1

江阴市土地利用现状表

单位：公顷、%

| 一级地类 | 二级地类 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 水田 | 22178.71 | 22.47 |
|  | 水浇地 | 317.11 | 0.32 |
|  | 旱地 | 12009.75 | 12.17 |
| 园地 | 果园 | 641.11 | 0.65 |
|  | 茶园 | 58.63 | 0.06 |
|  | 其他园地 | 4185.00 | 4.24 |
| 林地 | 有林地 | 1294.75 | 1.31 |
|  | 灌木林地 | 240.84 | 0.24 |
|  | 其他林地 | 43.48 | 0.04 |
| 草地 | 人工牧草地 | 0.07 | 0.00 |
|  | 其他草地 | 18.38 | 0.02 |
| 城镇村及工矿用地 | 城市 | 3610.57 | 3.66 |
|  | 建制镇 | 5218.53 | 5.29 |
|  | 村庄 | 23124.15 | 23.43 |
|  | 采矿用地 | 879.37 | 0.89 |
|  | 风景名胜及特殊用地 | 588.55 | 0.60 |
| 交通运输用地 | 铁路用地 | 112.39 | 0.11 |
|  | 公路用地 | 4154.64 | 4.21 |
|  | 农村道路 | 1416.77 | 1.44 |
|  | 港口码头用地 | 258.90 | 0.26 |
|  | 管道运输用地 | 4.10 | 0.00 |
| 水域及水利设施 用地 | 河流水面 | 10042.61 | 10.17 |
|  | 湖泊水面 | 0.48 | 0.00 |
|  | 水库水面 | 0.21 | 0.00 |
|  | 坑塘水面 | 7069.45 | 7.16 |
|  | 内陆滩涂 | 191.52 | 0.19 |
|  | 沟渠 | 249.87 | 0.25 |
|  | 水工建筑用地 | 199.35 | 0.20 |
| 其它土地 | 设施农用地 | 373.02 | 0.38 |
|  | 田坎 | 216.59 | 0.22 |
|  | 裸地 | 0.32 | 0.00 |
| 土地总面积 |  | 98699.25 | 100.00 |

附件2

土地整治规划控制指标表

单位：公顷

| 指标 | 控制要求 |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公顷 | 万亩 |  |
| 高标准基本农田建设目标 | 13863.07 | 20.79 | 约束性 |
| 经整理的基本农田耕地质量提高程度 | 1（个等级） |  | 预期性 |
| 补充耕地总量 | 832.10 | 1.25 | 约束性 |
| 农用地整理补充耕地 | 629.07 | 0.94 | 预期性 |
| 土地复垦补充耕地 | 36.30 | 0.05 | 预期性 |
| 宜耕后备土地开发补充耕地 | 166.73 | 0.25 | 预期性 |
| 农村建设用地整理规模 | 2172.19 | 3.26 | 预期性 |
| 城镇低效用地整理规模 | 802.05 | 1.20 | 预期性 |

附件3

江阴市土地整治潜力汇总表

单位：公顷

| 行政区 | 农用地整理 |  | 农村建设用地整理 |  |  | 土地复垦 |  | 宜耕后备土地资源开发 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整理规模 | 可补充耕地面积 | 整理规模 | 可减少建设用地面积 | 可补充耕地面积 | 复垦规模 | 可补充耕地面积 | 开发规模 | 可补充耕 地面积 |
| 璜土镇 | 3871.74 | 86.43 | 570.65 | 383.24 | 344.92 | 1.22 | 0.58 | 0.96 | 0.79 |
| 利港镇 | 4437.41 | 96.50 | 578.02 | 342.24 | 308.02 | 1.29 | 0.90 | 141.45 | 101.19 |
| 申港街道 | 1913.59 | 22.62 | 550.93 | 141.54 | 127.39 | 0.90 | 0.59 | 14.84 | 11.41 |
| 夏港街道 | 448.56 | 6.12 | 376.46 | 151.56 | 136.41 | 2.97 | 2.08 | 4.07 | 2.07 |
| 月城镇 | 2587.61 | 68.34 | 93.02 | 44.58 | 40.12 | 1.22 | 0.55 | 61.31 | 38.46 |
| 青阳镇 | 5371.10 | 131.77 | 230.30 | 84.47 | 76.02 | 5.19 | 1.83 | 87.27 | 57.68 |
| 徐霞客镇 | 8459.13 | 232.89 | 232.18 | 113.31 | 101.98 | 3.11 | 1.05 | 16.56 | 6.09 |
| 华士镇 | 2618.20 | 46.94 | 947.71 | 762.85 | 686.56 | 4.25 | 2.89 | 2.23 | 1.81 |
| 周庄镇 | 4650.70 | 76.48 | 851.60 | 698.82 | 628.94 | 16.52 | 10.88 | 4.72 | 2.43 |
| 新桥镇 | 554.16 | 9.32 | 191.99 | 124.28 | 111.85 | 4.99 | 2.37 | 6.46 | 3.18 |
| 长泾镇 | 4319.50 | 115.38 | 355.72 | 218.53 | 196.68 | 6.00 | 2.76 | 1.42 | 1.23 |
| 顾山镇 | 1729.66 | 41.16 | 613.99 | 357.62 | 321.86 | 10.03 | 4.90 | 3.08 | 2.61 |
| 祝塘镇 | 5220.72 | 132.34 | 294.23 | 127.57 | 114.81 | 5.45 | 2.29 | 17.16 | 13.33 |
| 南闸街道 | 1705.48 | 34.17 | 291.77 | 178.62 | 160.76 | 20.99 | 14.69 | 33.57 | 24.30 |
| 云亭街道 | 1435.59 | 26.73 | 295.92 | 128.04 | 115.24 | 9.43 | 6.37 | 4.63 | 2.55 |
| 城东街道 | 277.37 | 3.99 | 934.83 | 546.96 | 492.26 | 26.84 | 20.16 | 1.46 | 0.71 |
| 澄江街道 |  |  | 639.92 | 373.81 | 336.42 | 4.85 | 1.65 | 1.78 | 0.85 |
| 合计 | 49600.52 | 1131.18 | 8049.24 | 4778.04 | 4300.24 | 125.25 | 76.54 | 402.97 | 270.68 |

附件4

江阴市土地整治项目表

单位：公顷、万元

| 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 规模 | 补充耕地规模 | 投资 规模 | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祝塘镇北湾村、文林村（文林）等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 1069.37 | 34.08 | 3208.11 | 2013年 |
| 2 | 长泾镇和平村、泾南村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 1158.82 | 36.76 | 3476.46 | 2013年 |
| 3 | 长泾镇习礼村、蒲市村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 1052.92 | 33.59 | 3158.76 | 2013年 |
| 4 | 祝塘镇茂龙村、北湾村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 1152.36 | 36.57 | 3457.08 | 2013年 |
| 5 | 祝塘镇石堰村、建南村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 829.44 | 26.88 | 2488.32 | 2013年 |
| 6 | 祝塘镇石堰村、北湾村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 978.99 | 31.37 | 2936.97 | 2013年 |
| 7 | 青阳镇建义村、青联村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 1498.38 | 46.95 | 4495.14 | 2012年 |
| 8 | 徐霞客镇璜东村、湖塘村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 1283.63 | 40.51 | 3850.89 | 2012年 |
| 9 | 徐霞客镇湖塘村、霞客村等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 921.70 | 29.65 | 2765.10 | 2012年 |
| 10 | 徐霞客镇霞客村、上东村（上东）等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 774.40 | 25.23 | 2323.20 | 2012年 |
| 11 | 青阳镇邓阳村、悟空村（东方）等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 920.29 | 29.61 | 2760.87 | 2012年 |
| 12 | 徐霞客镇峭岐村、金凤村（青墩）等村高标准基本农田建设项目 | 高标准 基本农田 | 1506.73 | 47.20 | 4520.19 | 2012年 |
| 13 | 徐霞客镇峭岐村、钓岐村（岐北）等村高标准基 | 高标准 基本农田 | 1650.87 | 51.53 | 4952.61 | 2012年 |
| 14 | 月城镇西湖村、卧龙村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 561.16 | 9.54 | 1683.48 | 2011-2015年 |
| 15 | 利港镇芦埠港社区、陈墅村区等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 414.42 | 7.05 | 1243.26 | 2011-2015年 |
| 16 | 利港镇维常村、东支社区等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 594.05 | 10.10 | 1782.16 | 2011-2015年 |
| 17 | 南闸街道观山村、龙运村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 383.07 | 6.51 | 1149.22 | 2011-2015年 |
| 18 | 夏港街道景贤村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 178.42 | 3.03 | 535.27 | 2011-2015年 |
| 19 | 华士镇华西四村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 17.54 | 0.30 | 52.61 | 2011-2015年 |
| 20 | 云亭街道定山村、云新村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 372.20 | 6.33 | 1116.60 | 2011-2015年 |
| 21 | 新桥镇郁新村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 16.81 | 0.29 | 50.43 | 2011-2015年 |
| 22 | 华士镇陆南村、陆桥村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 410.61 | 6.98 | 1231.82 | 2011-2015年 |
| 23 | 顾山镇万兴村、鉴吉村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 63.68 | 1.08 | 191.04 | 2011-2015年 |
| 24 | 申港街道省降村、南庄村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 289.97 | 4.93 | 869.92 | 2011-2015年 |
| 25 | 申港街道创新村、申港村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 436.83 | 7.43 | 1310.50 | 2011-2015年 |
| 26 | 顾山镇新龚村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 471.89 | 8.02 | 1415.66 | 2011-2015年 |
| 27 | 周庄镇伞湖村、王家巷村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 483.73 | 8.22 | 1451.20 | 2011-2015年 |
| 28 | 周庄镇大坝上村、杨家庄村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 416.16 | 7.07 | 1248.49 | 2011-2015年 |
| 29 | 青阳镇泗河口村、新安村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1303.48 | 22.16 | 3910.45 | 2011-2015年 |
| 30 | 华士镇红苗村、陆新村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 225.76 | 3.84 | 677.29 | 2011-2015年 |
| 31 | 华士镇华益村、龙河村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 474.05 | 8.06 | 1422.15 | 2011-2015年 |
| 32 | 周庄镇长寿村、双桥村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 243.53 | 4.14 | 730.58 | 2011-2015年 |
| 33 | 云亭街道毗山村、云亭村村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 731.42 | 12.43 | 2194.26 | 2011-2015年 |
| 34 | 月城镇秦皇村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 164.22 | 2.79 | 492.66 | 2011-2015年 |
| 35 | 南闸街道观西村、泗河村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 229.38 | 3.90 | 688.14 | 2011-2015年 |
| 36 | 南闸街道蔡泾村、南闸等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 329.52 | 5.60 | 988.56 | 2011-2015年 |
| 37 | 城东街道山源村、香山村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 157.18 | 2.67 | 471.53 | 2011-2015年 |
| 38 | 夏港街道夏东村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 52.48 | 0.89 | 157.43 | 2011-2015年 |
| 39 | 夏港街道新沟村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 38.85 | 0.66 | 116.55 | 2011-2015年 |
| 40 | 璜土镇青钟村、许家丹村村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 113.12 | 1.92 | 339.37 | 2011-2015年 |
| 41 | 顾山镇赤岸村、红豆村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 327.91 | 5.57 | 983.73 | 2011-2015年 |
| 42 | 顾山镇红豆村、顾北村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 162.14 | 2.76 | 486.41 | 2011-2015年 |
| 43 | 周庄镇陶城村、周庄村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 326.48 | 5.55 | 979.43 | 2011-2015年 |
| 44 | 顾山镇解放村、国东村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 404.11 | 6.87 | 1212.34 | 2011-2015年 |
| 45 | 新桥镇马嘶村、苏市村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 374.96 | 6.37 | 1124.89 | 2011-2015年 |
| 46 | 周庄镇长乐村、三房巷村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 415.23 | 7.06 | 1245.68 | 2011-2015年 |
| 47 | 月城镇下塘村、上塘村村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1176.85 | 20.01 | 3530.56 | 2011-2015年 |
| 48 | 南闸镇涂镇村、曙光村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 293.13 | 4.98 | 879.40 | 2011-2015年 |
| 49 | 利港镇后梅社区、利港社区等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 872.58 | 14.83 | 2617.74 | 2011-2015年 |
| 50 | 利港镇北郭庄村、西石桥社区等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 842.85 | 14.33 | 2528.54 | 2011-2015年 |
| 51 | 璜土镇高栗村、前巷村村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 710.48 | 12.08 | 2131.43 | 2011-2015年 |
| 52 | 璜土镇小湖村、高栗村坊等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 324.31 | 5.51 | 972.92 | 2011-2015年 |
| 53 | 璜土镇篁村村、小湖村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 521.65 | 8.87 | 1564.94 | 2011-2015年 |
| 54 | 璜土镇篁村村、常泽桥村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 653.38 | 11.11 | 1960.13 | 2011-2015年 |
| 55 | 利港镇黄丹村、巨轮村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 820.14 | 13.94 | 2460.42 | 2011-2015年 |
| 56 | 长泾镇泾东村、长东村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 737.69 | 12.54 | 2213.06 | 2011-2015年 |
| 57 | 申港街道申兴村、宋家圩村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 799.66 | 13.59 | 2398.97 | 2011-2015年 |
| 58 | 长泾镇和平村、刘桥村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 507.36 | 8.63 | 1522.09 | 2011-2015年 |
| 59 | 祝塘镇北湾村、文林村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1103.06 | 18.75 | 3309.17 | 2013年 |
| 60 | 长泾镇和平村、泾南村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1158.82 | 19.70 | 3476.45 | 2013年 |
| 61 | 长泾镇习礼村、蒲市村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1116.38 | 18.98 | 3349.14 | 2013年 |
| 62 | 祝塘镇茂龙村、北湾村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1263.17 | 21.47 | 3789.51 | 2013年 |
| 63 | 青阳镇建义村、青联村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1630.99 | 27.73 | 4892.98 | 2012年 |
| 64 | 徐霞客镇璜东村、湖塘村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1479.51 | 25.15 | 4438.54 | 2012年 |
| 65 | 徐霞客镇湖塘村、霞客村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 981.32 | 16.68 | 2943.95 | 2012年 |
| 66 | 徐霞客镇霞客村、上东村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1168.92 | 19.87 | 3506.76 | 2012年 |
| 67 | 青阳镇邓阳村、悟空村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 923.38 | 15.70 | 2770.14 | 2012年 |
| 68 | 徐霞客镇峭岐村、金凤村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 2259.05 | 38.40 | 6777.15 | 2012年 |
| 69 | 徐霞客镇峭岐村、钓岐村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1771.65 | 30.12 | 5314.96 | 2012年 |
| 70 | 青阳镇泗河口村、里旺里村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 758.46 | 12.89 | 2275.37 | 2011-2015年 |
| 71 | 祝塘镇石堰村、北湾村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1209.96 | 20.57 | 3629.88 | 2013年 |
| 72 | 祝塘镇石堰村、建南村等村农用地整理项目 | 农用地 整理 | 1080.04 | 18.36 | 3240.12 | 2013年 |
| 73 | 华士镇龙砂村（华丰）、龙河村等村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 4.25 | 2.97 | 76.43 | 2013-2015年 |
| 74 | 周庄镇稷山村、倪家巷村等村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 10.35 | 7.24 | 186.26 | 2013-2015年 |
| 75 | 南闸镇观西村（灯塔村）、观山村村等村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 17.31 | 12.12 | 311.56 | 2013-2015年 |
| 76 | 云亭街道定山村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 9.43 | 6.60 | 169.70 | 2013-2015年 |
| 77 | 城东街道香山村、杨宦村等村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 21.15 | 14.80 | 380.66 | 2013-2015年 |
| 78 | 城东街道朝阳村、洪流村等村土地复垦项目 | 土地复垦项目 | 4.67 | 3.27 | 83.98 | 2013-2015年 |
| 79 | 璜土镇北湖西村土地开发项目 | 土地开发项目 | 0.36 | 0.32 | 2.97 | 2013-2015年 |
| 80 | 利港镇利港社区、陈墅村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 2.55 | 2.30 | 21.06 | 2013-2015年 |
| 81 | 利港镇仁和社区土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.82 | 1.64 | 15.03 | 2013-2015年 |
| 82 | 利港镇利港社区、陈墅村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 14.12 | 12.70 | 116.46 | 2013-2015年 |
| 83 | 申港街道于门村、申兴村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 7.19 | 6.47 | 59.34 | 2013-2015年 |
| 84 | 申港街道滨江村、创新村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 6.42 | 5.78 | 52.96 | 2013-2015年 |
| 85 | 月城镇戴庄村、秦皇村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 13.95 | 12.56 | 115.10 | 2013-2015年 |
| 86 | 月城镇卧龙村、马圩村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 33.59 | 30.23 | 277.08 | 2013-2015年 |
| 87 | 青阳镇镇黄里旺里村（停塘）、建义村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 4.74 | 4.26 | 39.08 | 2013-2015年 |
| 88 | 青阳镇黄里旺里村（停塘）、建义村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 38.14 | 34.33 | 314.68 | 2013-2015年 |
| 89 | 青阳镇黄泥观村（赵宕）、桐岐村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 31.79 | 28.61 | 262.27 | 2013-2015年 |
| 90 | 华士镇陆桥村、红庙村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 2.23 | 2.00 | 18.36 | 2013-2015年 |
| 91 | 长泾镇长东村、蒲市村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.42 | 1.28 | 11.69 | 2013-2015年 |
| 92 | 顾山镇南曹庄村、顾北村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 3.04 | 2.73 | 25.06 | 2013-2015年 |
| 93 | 祝塘镇文林村（文南）、北湾村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 9.42 | 8.48 | 77.69 | 2013-2015年 |
| 94 | 祝塘镇茂龙村、永平村（塘头巷）等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 1.91 | 1.72 | 15.79 | 2013-2015年 |
| 95 | 祝塘镇石堰村、景阳村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 5.64 | 5.08 | 46.55 | 2013-2015年 |
| 96 | 南闸街道蔡泾村、南闸村等村土地开发项目 | 宜耕后备土地资源开发项目 | 33.57 | 30.21 | 276.92 | 2013-2015年 |
| 97 | 城东街道洪流村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.30 | 11.07 | 368.94 | 2013-2015年 |
| 98 | 城东街道香山村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.49 | 1.34 | 44.66 | 2013-2015年 |
| 99 | 城东街道香山村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 4.69 | 4.22 | 140.75 | 2012年 |
| 100 | 城东街道心经村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 9.20 | 8.28 | 276.14 | 2013-2015年 |
| 101 | 顾山镇赤岸村（赤岸）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 23.56 | 21.20 | 706.73 | 2013-2015年 |
| 102 | 顾山镇赤岸村（赤岸）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 3.87 | 3.48 | 116.05 | 2012年 |
| 103 | 顾山镇赤岸村（邓东）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 15.90 | 14.31 | 476.92 | 2013-2015年 |
| 104 | 顾山镇东岐村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 14.11 | 12.70 | 423.43 | 2013-2015年 |
| 105 | 顾山镇国东村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.32 | 11.09 | 369.60 | 2013-2015年 |
| 106 | 顾山镇红豆村（古塘）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.73 | 9.66 | 321.93 | 2013-2015年 |
| 107 | 顾山镇红豆村（红豆）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 9.13 | 8.22 | 273.93 | 2013-2015年 |
| 108 | 顾山镇红豆村（永安）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 18.13 | 16.31 | 543.78 | 2013-2015年 |
| 109 | 顾山镇鉴青村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 27.69 | 24.92 | 830.75 | 2013-2015年 |
| 110 | 顾山镇南曹庄村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 7.36 | 6.63 | 220.84 | 2013-2015年 |
| 111 | 顾山镇万兴村（万兴）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.06 | 0.95 | 31.78 | 2013-2015年 |
| 112 | 顾山镇万兴村（祝华）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 4.09 | 3.68 | 122.63 | 2013-2015年 |
| 113 | 顾山镇新龚村（沈舍）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 20.52 | 18.46 | 615.47 | 2013-2015年 |
| 114 | 顾山镇新龚村（新龚）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 14.12 | 12.71 | 423.65 | 2013-2015年 |
| 115 | 华士镇红苗村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.13 | 0.11 | 3.77 | 2012年 |
| 116 | 华士镇红苗村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.67 | 0.61 | 20.24 | 2013-2015年 |
| 117 | 华士镇华西六村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 33.21 | 29.89 | 996.37 | 2013-2015年 |
| 118 | 华士镇华西七村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.77 | 11.50 | 383.18 | 2013-2015年 |
| 119 | 华士镇华西十村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.49 | 11.24 | 374.77 | 2013-2015年 |
| 120 | 华士镇华西十一村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 25.05 | 22.54 | 751.46 | 2013-2015年 |
| 121 | 华士镇华益村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.41 | 1.27 | 42.19 | 2013-2015年 |
| 122 | 华士镇龙河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 24.60 | 22.14 | 737.87 | 2013-2015年 |
| 123 | 华士镇龙砂村（东升）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 6.67 | 6.00 | 200.09 | 2013-2015年 |
| 124 | 华士镇龙砂村（华丰）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.20 | 0.18 | 5.90 | 2012年 |
| 125 | 华士镇陆南村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 8.18 | 7.36 | 245.48 | 2013-2015年 |
| 126 | 华士镇陆桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.86 | 2.58 | 85.92 | 2013-2015年 |
| 127 | 华士镇陆新村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 13.35 | 12.01 | 400.38 | 2013-2015年 |
| 128 | 华士镇曙新村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 14.64 | 13.18 | 439.19 | 2013-2015年 |
| 129 | 璜土镇北湖西村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 18.42 | 16.58 | 552.56 | 2013-2015年 |
| 130 | 璜土镇常泽桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 42.20 | 37.98 | 1265.93 | 2013-2015年 |
| 131 | 璜土镇高栗村（高城墩村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 40.83 | 36.75 | 1224.98 | 2013-2015年 |
| 132 | 璜土镇高栗村（栗山村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.72 | 5.15 | 171.53 | 2013-2015年 |
| 133 | 璜土镇璜土村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 44.06 | 39.65 | 1321.68 | 2013-2015年 |
| 134 | 璜土镇篁村村（西贯村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 27.68 | 24.91 | 830.32 | 2013-2015年 |
| 135 | 璜土镇篁村村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 31.73 | 28.56 | 951.92 | 2013-2015年 |
| 136 | 璜土镇汇南村（卞家桥村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 26.57 | 23.91 | 796.97 | 2013-2015年 |
| 137 | 璜土镇汇南村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 8.53 | 7.67 | 255.75 | 2013-2015年 |
| 138 | 璜土镇利城村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 37.83 | 34.05 | 1135.04 | 2013-2015年 |
| 139 | 璜土镇芦墩村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 33.75 | 30.38 | 1012.54 | 2013-2015年 |
| 140 | 璜土镇前巷村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.47 | 0.43 | 14.20 | 2013-2015年 |
| 141 | 璜土镇石庄村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.87 | 0.78 | 26.17 | 2013-2015年 |
| 142 | 璜土镇小湖村（贤庄村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 25.71 | 23.14 | 771.21 | 2013-2015年 |
| 143 | 璜土镇小湖村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.73 | 5.16 | 171.92 | 2013-2015年 |
| 144 | 璜土镇小坎村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.87 | 11.58 | 386.10 | 2013-2015年 |
| 145 | 璜土镇小坎村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.72 | 5.15 | 171.59 | 2012年 |
| 146 | 璜土镇许家丹村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.38 | 0.34 | 11.27 | 2012年 |
| 147 | 利港镇苍山村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.87 | 1.69 | 56.21 | 2012年 |
| 148 | 利港镇后梅社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.97 | 0.87 | 29.12 | 2012年 |
| 149 | 利港镇黄丹村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 29.90 | 26.91 | 896.92 | 2013-2015年 |
| 150 | 利港镇黄丹村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.48 | 2.24 | 74.54 | 2012年 |
| 151 | 利港镇江市社区（球庄村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.11 | 0.10 | 3.34 | 2012年 |
| 152 | 利港镇江市社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.33 | 1.19 | 39.81 | 2012年 |
| 153 | 利港镇巨轮村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.20 | 0.18 | 5.89 | 2012年 |
| 154 | 利港镇芦埠港社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 6.38 | 5.74 | 191.47 | 2013-2015年 |
| 155 | 利港镇仁和社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 23.09 | 20.78 | 692.64 | 2013-2015年 |
| 156 | 利港镇仁和社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 9.30 | 8.37 | 279.05 | 2012年 |
| 157 | 利港镇维常村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.79 | 0.71 | 23.77 | 2013-2015年 |
| 158 | 利港镇西安社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 34.77 | 31.29 | 1043.01 | 2013-2015年 |
| 159 | 利港镇西安社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.70 | 0.63 | 21.06 | 2012年 |
| 160 | 利港镇西石桥社区（习里沟村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.41 | 1.27 | 42.35 | 2013-2015年 |
| 161 | 利港镇西石桥社区（习里沟村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.54 | 0.49 | 16.26 | 2012年 |
| 162 | 利港镇西石桥社区挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.06 | 0.06 | 1.87 | 2012年 |
| 163 | 南闸镇蔡泾村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 9.22 | 8.30 | 276.68 | 2013-2015年 |
| 164 | 南闸镇观山村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 23.26 | 20.94 | 697.93 | 2013-2015年 |
| 165 | 南闸镇观西村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.18 | 0.16 | 5.31 | 2013-2015年 |
| 166 | 南闸镇花果村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 8.66 | 7.79 | 259.79 | 2013-2015年 |
| 167 | 南闸镇龙运村（龙游村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 34.68 | 31.21 | 1040.43 | 2013-2015年 |
| 168 | 南闸镇龙运村（南运村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 11.01 | 9.90 | 330.16 | 2013-2015年 |
| 169 | 南闸镇南闸村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.11 | 4.60 | 153.28 | 2013-2015年 |
| 170 | 南闸镇曙光村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.37 | 4.84 | 161.20 | 2013-2015年 |
| 171 | 南闸镇泗河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 34.79 | 31.31 | 1043.56 | 2013-2015年 |
| 172 | 青阳镇邓阳村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.91 | 5.32 | 177.19 | 2013-2015年 |
| 173 | 青阳镇黄泥观村（赵宕）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.36 | 11.13 | 370.87 | 2013-2015年 |
| 174 | 青阳镇建义村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.15 | 10.94 | 364.59 | 2013-2015年 |
| 175 | 青阳镇街西村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 6.67 | 6.00 | 200.07 | 2013-2015年 |
| 176 | 青阳镇里旺里村（里旺里）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 11.14 | 10.03 | 334.33 | 2013-2015年 |
| 177 | 青阳镇里旺里村（停塘）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 9.50 | 8.55 | 285.06 | 2013-2015年 |
| 178 | 青阳镇普照村（里泾坝）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.04 | 0.04 | 1.32 | 2012年 |
| 179 | 青阳镇普照村（普照）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 7.51 | 6.76 | 225.18 | 2013-2015年 |
| 180 | 青阳镇普照村（普照）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.39 | 2.15 | 71.72 | 2012年 |
| 181 | 青阳镇树家村（树家）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 21.28 | 19.15 | 638.42 | 2013-2015年 |
| 182 | 青阳镇泗河口村（泗河口）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.40 | 9.36 | 311.93 | 2013-2015年 |
| 183 | 青阳镇塘头桥村（昌里）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 14.69 | 13.22 | 440.68 | 2013-2015年 |
| 184 | 青阳镇塘头桥村（塘头桥）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 13.24 | 11.91 | 397.13 | 2013-2015年 |
| 185 | 青阳镇桐岐村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 6.72 | 6.05 | 201.60 | 2013-2015年 |
| 186 | 青阳镇悟空村（悟空）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 7.16 | 6.45 | 214.84 | 2013-2015年 |
| 187 | 青阳镇小桥村（南陈）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 7.89 | 7.10 | 236.64 | 2013-2015年 |
| 188 | 青阳镇新安村（小兆）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 13.15 | 11.83 | 394.50 | 2013-2015年 |
| 189 | 申港街道横塘村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 4.51 | 4.06 | 135.41 | 2013-2015年 |
| 190 | 申港街道申南村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 20.57 | 18.51 | 617.15 | 2013-2015年 |
| 191 | 申港街道申兴村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.18 | 10.96 | 365.41 | 2013-2015年 |
| 192 | 申港街道宋家圩村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 7.40 | 6.66 | 222.14 | 2013-2015年 |
| 194 | 新桥镇何巷村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.92 | 1.73 | 57.70 | 2013-2015年 |
| 195 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.08 | 0.07 | 2.36 | 2013-2015年 |
| 196 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.12 | 1.01 | 33.61 | 2013-2015年 |
| 197 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.05 | 0.04 | 1.38 | 2013-2015年 |
| 198 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.23 | 0.21 | 6.85 | 2013-2015年 |
| 199 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.04 | 0.04 | 1.28 | 2013-2015年 |
| 200 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.08 | 0.07 | 2.48 | 2013-2015年 |
| 201 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.78 | 0.70 | 23.48 | 2013-2015年 |
| 202 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.24 | 0.22 | 7.24 | 2013-2015年 |
| 203 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.05 | 0.05 | 1.64 | 2013-2015年 |
| 204 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.13 | 0.11 | 3.79 | 2013-2015年 |
| 205 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.84 | 0.75 | 25.14 | 2013-2015年 |
| 206 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.04 | 0.04 | 1.30 | 2013-2015年 |
| 207 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.09 | 0.08 | 2.83 | 2013-2015年 |
| 208 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.70 | 1.53 | 50.95 | 2013-2015年 |
| 209 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.06 | 0.06 | 1.87 | 2013-2015年 |
| 210 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.08 | 0.07 | 2.34 | 2013-2015年 |
| 211 | 新桥镇黄河村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.76 | 9.68 | 322.67 | 2013-2015年 |
| 212 | 新桥镇雷下村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.72 | 0.65 | 21.59 | 2013-2015年 |
| 213 | 新桥镇六保村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.65 | 0.58 | 19.46 | 2013-2015年 |
| 214 | 新桥镇马嘶村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 4.91 | 4.42 | 147.24 | 2013-2015年 |
| 215 | 新桥镇苏市村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 9.40 | 8.46 | 281.99 | 2013-2015年 |
| 216 | 新桥镇苏圩村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.04 | 10.83 | 361.13 | 2013-2015年 |
| 217 | 新桥镇圩里村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 7.09 | 6.38 | 212.74 | 2013-2015年 |
| 218 | 新桥镇郁桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.02 | 10.82 | 360.62 | 2013-2015年 |
| 219 | 新桥镇郁桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 3.83 | 3.45 | 114.93 | 2012年 |
| 220 | 徐霞客镇北渚村（北渚）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.00 | 0.90 | 30.06 | 2013-2015年 |
| 221 | 徐霞客镇钓岐村（钓台）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.95 | 0.85 | 28.42 | 2013-2015年 |
| 222 | 徐霞客镇钓岐村（岐北）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.95 | 2.66 | 88.64 | 2013-2015年 |
| 223 | 徐霞客镇东宏村（东宏）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.52 | 2.27 | 75.57 | 2013-2015年 |
| 224 | 徐霞客镇东宏村（芦青）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.48 | 1.33 | 44.46 | 2013-2015年 |
| 225 | 徐霞客镇东宏村（新宕）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.39 | 4.85 | 161.68 | 2013-2015年 |
| 226 | 徐霞客镇方圆村（凤阳）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.14 | 4.62 | 154.12 | 2013-2015年 |
| 227 | 徐霞客镇方圆村（新元）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.34 | 0.30 | 10.12 | 2013-2015年 |
| 228 | 徐霞客镇皋岸村（皋岸）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 4.21 | 3.79 | 126.39 | 2013-2015年 |
| 229 | 徐霞客镇皋岸村（新河）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.50 | 2.25 | 74.99 | 2013-2015年 |
| 230 | 徐霞客镇红星村（陈巷）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.14 | 0.12 | 4.12 | 2013-2015年 |
| 231 | 徐霞客镇红星村（红星）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.69 | 1.52 | 50.79 | 2013-2015年 |
| 232 | 徐霞客镇宏岐村（岐西）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 13.17 | 11.86 | 395.22 | 2013-2015年 |
| 233 | 徐霞客镇湖塘村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.84 | 2.56 | 85.24 | 2013-2015年 |
| 234 | 徐霞客镇璜东村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 11.83 | 10.64 | 354.78 | 2013-2015年 |
| 235 | 徐霞客镇璜塘村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.33 | 0.30 | 9.93 | 2013-2015年 |
| 236 | 徐霞客镇金凤村（金凤）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 8.02 | 7.22 | 240.64 | 2013-2015年 |
| 237 | 徐霞客镇黎明村（黎明）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.14 | 1.93 | 64.30 | 2013-2015年 |
| 238 | 徐霞客镇黎明村（岐东）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.88 | 2.59 | 86.26 | 2012年 |
| 239 | 徐霞客镇黎明村（岐东）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.64 | 0.58 | 19.34 | 2013-2015年 |
| 240 | 徐霞客镇马镇村（马镇）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.60 | 0.54 | 17.95 | 2013-2015年 |
| 241 | 徐霞客镇马镇村（朋林）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.93 | 1.74 | 57.85 | 2013-2015年 |
| 242 | 徐霞客镇南苑村（南街）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.46 | 11.21 | 373.67 | 2013-2015年 |
| 243 | 徐霞客镇南苑村（岐南）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.18 | 4.67 | 155.53 | 2013-2015年 |
| 244 | 徐霞客镇上东村（青南）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.81 | 0.73 | 24.37 | 2012年 |
| 245 | 徐霞客镇上东村（青南）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.96 | 0.87 | 28.90 | 2013-2015年 |
| 246 | 徐霞客镇上东村（上东）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.27 | 1.14 | 38.11 | 2013-2015年 |
| 247 | 徐霞客镇上东村（上东）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.99 | 0.89 | 29.65 | 2012年 |
| 248 | 徐霞客镇霞客村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.80 | 0.72 | 24.04 | 2013-2015年 |
| 249 | 徐霞客镇新街村（后旺）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.33 | 0.29 | 9.80 | 2013-2015年 |
| 250 | 徐霞客镇新街村（新街）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.69 | 0.62 | 20.73 | 2013-2015年 |
| 251 | 徐霞客镇新须毛村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 7.58 | 6.82 | 227.48 | 2013-2015年 |
| 252 | 徐霞客镇阳庄村（北庄）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 3.31 | 2.98 | 99.22 | 2013-2015年 |
| 253 | 徐霞客镇阳庄村（北庄）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.97 | 0.87 | 29.03 | 2012年 |
| 254 | 徐霞客镇阳庄村（旸岐）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.57 | 0.51 | 16.96 | 2013-2015年 |
| 255 | 月城镇白马村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.79 | 5.21 | 173.69 | 2013-2015年 |
| 256 | 月城镇蔡庄村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.70 | 9.63 | 321.12 | 2013-2015年 |
| 257 | 月城镇马圩村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 21.88 | 19.69 | 656.36 | 2013-2015年 |
| 258 | 月城镇秦皇村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.39 | 0.35 | 11.76 | 2012年 |
| 259 | 月城镇秦皇村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 18.19 | 16.37 | 545.62 | 2013-2015年 |
| 260 | 月城镇上塘村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 4.71 | 4.23 | 141.16 | 2013-2015年 |
| 261 | 月城镇双泾村（双泾）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 34.02 | 30.62 | 1020.56 | 2013-2015年 |
| 262 | 月城镇卧龙村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 23.80 | 21.42 | 713.90 | 2013-2015年 |
| 263 | 月城镇西湖村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.38 | 1.24 | 41.38 | 2013-2015年 |
| 264 | 月城镇沿山村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 11.11 | 10.00 | 333.42 | 2013-2015年 |
| 265 | 月城镇沿山村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 1.01 | 0.91 | 30.32 | 2012年 |
| 266 | 月城镇元泾村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 15.34 | 13.80 | 460.16 | 2013-2015年 |
| 267 | 月城镇月城村（月城）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 2.65 | 2.39 | 79.53 | 2013-2015年 |
| 268 | 云亭街道定山村（新岭村）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 3.85 | 3.46 | 115.46 | 2012年 |
| 269 | 长泾镇蔡桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 22.27 | 20.05 | 668.21 | 2013-2015年 |
| 270 | 长泾镇和平村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 13.62 | 12.26 | 408.57 | 2013-2015年 |
| 271 | 长泾镇河塘村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 30.06 | 27.06 | 901.92 | 2013-2015年 |
| 272 | 长泾镇花园村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.43 | 0.39 | 12.85 | 2012年 |
| 273 | 长泾镇花园村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.18 | 0.16 | 5.43 | 2013-2015年 |
| 274 | 长泾镇泾南村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.43 | 4.88 | 162.75 | 2013-2015年 |
| 275 | 长泾镇刘桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 30.49 | 27.44 | 914.79 | 2013-2015年 |
| 276 | 长泾镇南国村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 30.62 | 27.56 | 918.74 | 2013-2015年 |
| 277 | 长泾镇南国村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.97 | 0.87 | 29.08 | 2012年 |
| 278 | 长泾镇蒲市村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 41.80 | 37.62 | 1253.98 | 2013-2015年 |
| 279 | 长泾镇王家村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 36.54 | 32.89 | 1096.27 | 2013-2015年 |
| 280 | 长泾镇习礼村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 27.20 | 24.48 | 815.91 | 2013-2015年 |
| 281 | 长泾镇长东村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 14.84 | 13.36 | 445.24 | 2013-2015年 |
| 282 | 长泾镇长东村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.23 | 0.20 | 6.78 | 2012年 |
| 283 | 周庄镇东林村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.38 | 9.34 | 311.45 | 2013-2015年 |
| 284 | 周庄镇何家庄村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 17.59 | 15.83 | 527.59 | 2013-2015年 |
| 285 | 周庄镇稷山村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 11.30 | 10.17 | 339.04 | 2013-2015年 |
| 286 | 周庄镇康须村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 13.51 | 12.16 | 405.31 | 2013-2015年 |
| 287 | 周庄镇卢家坝村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.34 | 4.81 | 160.31 | 2013-2015年 |
| 288 | 周庄镇倪家巷村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 25.28 | 22.76 | 758.53 | 2013-2015年 |
| 289 | 周庄镇三房巷村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 29.40 | 26.46 | 881.90 | 2013-2015年 |
| 290 | 周庄镇伞湖村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 6.75 | 6.07 | 202.45 | 2013-2015年 |
| 291 | 周庄镇山泉村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.18 | 9.16 | 305.29 | 2013-2015年 |
| 292 | 周庄镇双桥村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 13.04 | 11.74 | 391.34 | 2013-2015年 |
| 293 | 周庄镇陶城村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 5.25 | 4.73 | 157.51 | 2013-2015年 |
| 294 | 周庄镇王家巷村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 4.79 | 4.31 | 143.66 | 2013-2015年 |
| 295 | 周庄镇杨家庄村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 12.27 | 11.04 | 368.14 | 2013-2015年 |
| 296 | 周庄镇长乐村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.94 | 9.84 | 328.11 | 2013-2015年 |
| 297 | 周庄镇长寿村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.71 | 9.64 | 321.34 | 2013-2015年 |
| 298 | 周庄镇周西村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 15.28 | 13.75 | 458.34 | 2013-2015年 |
| 299 | 周庄镇周庄村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 28.50 | 25.65 | 855.11 | 2013-2015年 |
| 300 | 祝塘镇富顺村（富阳）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.84 | 0.76 | 25.27 | 2013-2015年 |
| 301 | 祝塘镇富顺村（西顺）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 8.59 | 7.73 | 257.74 | 2013-2015年 |
| 302 | 祝塘镇河湘村（湘南）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 3.43 | 3.09 | 103.04 | 2013-2015年 |
| 303 | 祝塘镇建南村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.98 | 0.88 | 29.26 | 2013-2015年 |
| 304 | 祝塘镇金庄村（金鹅墩）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.59 | 0.53 | 17.78 | 2013-2015年 |
| 305 | 祝塘镇金庄村（金鹅墩）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.87 | 0.79 | 26.19 | 2012年 |
| 306 | 祝塘镇金庄村（孔西庄）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 19.10 | 17.19 | 573.09 | 2013-2015年 |
| 307 | 祝塘镇金庄村（孔西庄）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.16 | 0.14 | 4.74 | 2012年 |
| 308 | 祝塘镇金庄村（漫水）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.27 | 9.24 | 308.05 | 2013-2015年 |
| 309 | 祝塘镇茂龙村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 15.84 | 14.26 | 475.25 | 2013-2015年 |
| 310 | 祝塘镇石堰村挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 24.58 | 22.12 | 737.39 | 2013-2015年 |
| 311 | 祝塘镇文林村（文南）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 22.37 | 20.13 | 671.04 | 2013-2015年 |
| 312 | 祝塘镇五福村（南丈）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 33.56 | 30.21 | 1006.91 | 2013-2015年 |
| 313 | 祝塘镇五福村（西旸）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.48 | 0.44 | 14.53 | 2013-2015年 |
| 314 | 祝塘镇永平村（塘头巷）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 0.32 | 0.28 | 9.45 | 2012年 |
| 315 | 祝塘镇永平村（塘头巷）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 10.94 | 9.85 | 328.29 | 2013-2015年 |
| 316 | 祝塘镇永平村（香草）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 3.99 | 3.59 | 119.57 | 2012年 |
| 317 | 祝塘镇永平村（香草）挂钩复垦项目 | 建设用地整理 | 9.08 | 8.17 | 272.40 | 2013-2015年 |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室，市法院，市检察院，市人武部，市各群团，各驻澄单位。

江阴市人民政府办公室                       2013年12月日印发