江阴市学校建设情况

 2019年度，江阴市继续推进学校基本建设，列入市政府投资计划项目17项，其中续建项目9项，新开项目8项，全年完成投资2.7亿元。年内，完成建设项目5项，分别是：春申幼儿园新建、敔山湾幼儿园新建、南菁高中教师宿舍楼新建、江阴职业技术学院危旧除险加固、实验中学操场面层等项目。按计划推进中建设项目8项，分别是：辅延幼儿园新建项目进入室内装饰收尾阶段、立新初级中学新建项目进入室内装饰和室外工程施工阶段、南菁高级中学实验学校改扩建项目进入监理和施工招标阶段、敔山湾实验学校教学楼新建项目进入监理和施工招标阶段、人民东路小学新建项目进入项目选址及设计方案招标文件编制阶段、南菁高中智慧校园项目进入公开采购阶段、滨江幼儿园新建项目进入办理土地手续阶段、青阳中学宿舍楼改造进入重新办理规划许可证阶段。