市人大视察2019年度“为民办实事”

完成情况及人大代表重点建议办理情况

安

排

及

简

介

江阴市人民政府办公室

江阴市发展和改革委员会

目 录

一、市人大视察为民办实事项目及人大代表重点建议办理活动安排 1

二、视察项目简介

1、锡澄运河公园样板段 2

2、临港科创实验学校 3

3、峭岐谭家村新农村建设 4

4、富仁高科 5

三、2019年“为民办实事”全年完成情况 7

市人大视察线路安排

（12月25日周三下午）

13 : 30 市政府机关大楼一楼门厅集中乘车

（经澄江中路、澄江西路、隧道、通江北路）

13 : 40 视察锡澄运河公园样板段项目

13 : 55 离开（经通江北路、人民西路、镇澄路、金港路、钱江路）

14 : 05 视察临港科创实验学校项目

14 : 20 离开（经钱江路、金港路、镇澄路、海港大道、江阴大道、长山大道、迎宾大道、峭璜路）

14 : 55 视察峭岐谭家村新农村建设

15 : 05 离开（经峭璜路、外环北路、锡澄高速、江阴道口、澄张路、延陵路、东外环路、新华路、新园路）

15 : 30 视察富仁高科

15 : 40 离开（经新园路、新华路、黄山路、澄江中路）

15 : 50 返回市政府综合楼第三会议室

锡澄运河公园样板段（民生实事项目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 | 住建局 | 责 任 人 | 严军明 |
| 建筑面积 | 约6万㎡ | 建设地址 | 西门桥—五星桥 |
| 投资总额 | 2500万元 | 受 惠 面 | 全市人民 |
| 开工时间 | 2019年8月 | 竣工时间 | 2020年3月 |
| 项目概况 | 锡澄运河公园样板段西岸工程占地约6万平方米，包含水利驳岸工程和园林景观工程，占地约6万㎡，其中水利工程造价约400万元，园林景观工程约1900万元，工程于2019年8月19日开工。西岸采用生态驳岸亲水形式，在满足“北排工程”的基础上，约2/3的驳岸采用自然入水草坪护坡，完全打造生态景观，在施工过程中，采用土方原地平衡原则，尽可能利用水利驳岸所挖出的好土用来园林的土方造型和绿化种植土，利用拆除的老旧驳岸石块，做为防洪堤、绿道和园路的基础。西岸设计有栈道、绿道和防洪堤，配套三个休息亭、一座生态厕所、一个停车场。公园内还配置体育设施、沙坑儿童活动场所等。 |
| 项目效益 | 锡澄运河公园是江阴市城乡建设“1310工程”重点项目之一，也是贯穿我市主城区南北的重要景观廊道，是我市打造“城市T台”的具体表现，锡澄运河公园的建设，能极大提高我市公园服务半径覆盖率，也是连通我市城市绿道重要的一环，公园的建设，能提高我市市民的获得感和享福感，为广大市民建设一个生态、休闲、健身、娱乐的场所。 |

临港科创实验学校（民生实事项目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任部门 | 临港开发区管委会 | 责 任 人 | 尹志华 |
| 建筑面积 | 2.5万m2 | 建设地址 | 夏港街道钱江路11号 |
| 投资总额 | 1亿元 | 受 惠 面 | 全市 |
| 开工时间 | 2018年10月 | 竣工时间 | 2019年8月 |
| 项目概况 | 临港科创实验学校位于临港开发区中央商务区内，是江阴第一所集小学、中学于一体的九年一贯制“公建民营”学校，建筑面积2.5万平方米，规划小学6轨36个班、初中4轨12个班。该校于去年10月动工建设，今年9月1日正式开学，目前小学部招收一年级4个班、初中部招收初一年级2个班共248名学生。学校环境优美，设施一流，建有教学楼、行政办公楼、学生宿舍楼、食堂等，以及多功能报告厅、室内体育馆、多个专用教室，设置音乐、舞蹈、美术、书法等功能室，以及标准塑胶跑道、灯光球场等运动场所。围绕办一所精神明亮的学校，该校立足理念治校、特色荣校、管理强校、质量立校，通过与南菁高中实验学校、江阴市实验小学合作，引入了一流的师资力量，并引进配备外教，着力培养明于心、察于眼、慧于术、亮于行的新时代学生队伍，全力打造国际化、智慧型、高品质、有特色的现代化学校。 |
| 项目效益 | **一是有力缓解就学压力。**学校招收的小学4个班级中，有2个班级是中央商务区内学生，另2个班级主要面向临港辖区内的学生，有效缓解了夏港街道以及周边镇街班额压力。同时，学校向社会招收了20多位老师（规划教职员工120人），为社会提供了大量就业岗位。**二是市场化运作减轻政府投入压力。**学校除了学区内学生的培养经费由开发区管委会承担外，其他费用均由承办单位负责，并且学校的运营维护等均由承办单位负责，极大地减轻了政府教育投入。**三是社会效应逐步显现。**学校引入江阴最优质的教育资源，与南菁高中实验学校、江阴市实验小学联合办学，不仅品牌响，实力也强。第一学期的期中考试，学校的平均成绩已在全市名列前茅，教育口碑逐步提升，将有效带动临港开发区商业、住宅、消费等快速发展。 |

徐霞客镇谭家村新农村建设（人大建议办理项目）

2019年以来，在市委、市政府的正确领导和相关部门的大力支持下，我镇加快推进新农村建设的步伐，从我镇实际出发，理清工作思路，充分尊重农民意愿，强化规划引领，注重长远发展，统筹村庄布局，找准工作切入点，紧紧围绕新农村建设要求及目标任务，狠抓落实各项工作，现将有关情况作如下汇报：

一、项目基本情况

璜塘村松岗上、皋岸村谭家村是我镇新农村建设的两个试点村，按照原地翻建的模式进行的农房改造。其中，皋岸村谭家村位于徐霞客镇峭璜路西侧、皋中路以南，为规划发展村庄，共有152户，项目建设用地总面积84.3亩，总建筑面积37829.14平方米，项目概算9876万元。该新农村建设共设计A、B两种户型，其中A户型宅基地面积134.3平方米，建筑占地面积91.27平方米。B户型宅基地面积135平方米，建筑占地面积125.98平方米，总建筑面积248.92平方米。

二、项目进展情况

1、我镇委托江阴市规划设计研究院进行谭家村新农村村庄建设规划、村域规划及施工图设计，目前已完成村庄建设规划、村域规划设计并已通过专家论证，同时房屋施工图设计也已完成，正在进行室外管线工程设计。下一步准备进行村域规划公示，然后报市政府审批。

2、目前已完成拆迁65户，开工建设56户，6户民房正准备开工。

富 仁 高 科（人大建议办理项目）

公司成立于2001年3月，注册资本10500万元，是国内石油零售终端行业的旗舰企业，致力于加油（加气）站整站科技研发、设备生产、整站建设与整站服务。公司具备年产加油机50000枪、双层油罐3000只、CNG及LNG设备500台套的生产能力，融合制造业与服务业，近年来在大数据采集和智能化应用方面引领行业发展。2018年度公司总资产达87801.15万元，实现销售收入80546.51万元，入库税金2131.01万元，形成了较好的经济效益。

公司已被认定为国家高新技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业、江苏省重点规划布局软件企业，企业资信等级AAA级，已取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证书。公司建有江苏省加油站设备工程技术研究中心，已被列入江苏省重点企业研发机构，是企业新产品、新技术、新工艺的核心研发及成果转化基地。同时先后与南京航空航天大学、东南大学、南京大学、武汉大学、浙江大学、北京市计量检测科学研究院等国内知名高校院所建立长期的产学研合作关系。截至目前，公司加油机、油罐、等核心产品获得发明专利8项、实用新型专利72项、外观专利3项、软著4项；获批国家火炬计划产业化示范项目4个；认定江苏省高新技术产品9个；市级科技进步奖5个；完成科技成果鉴定1项、新产品新技术鉴定2项；拥有江苏省著名商标1个、无锡市知名商标1个；参与起草国标3项、行业标准2项、制定企业标准14项；获批无锡市物联网发展资金应用示范资助项目1个；积极参与国家产品防爆标准、石油行业标准的编写。

公司是国内石油零售终端行业的旗舰企业，目前销售与服务网络覆盖全国32个省区市，产品占有率在行业内稳居前列。公司为上千座各类加油加气站提供一体化优质服务，深度服务于中国石油、中国石化、中海油、BP、壳牌、道达尔等品牌客户。

2019年“为民办实事”全年完成情况表

|  | 实事项目 | 责任单位 | 全年预计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实事一 | 全年提供就业岗位6万个，促进本地劳动力就业2.5万人；扶持自主创业2800人。 | 人社局 | 全年提供就业岗位6.4万个，促进本地劳动力就业5.5万人；扶持自主创业5315人。 |
| 实事二 | 新增15个公共自行车网点，建设电子站牌75套；主城区增设500个停车泊位；建成中心城区24小时公安服务自助超市。 | 交通局公安局城管局公安局 | 公共自行车网点已完成11个点，1个点完成基础施工，其他3个点待黄田港公园完成后再行实施，预计12月底全面完成。主城区新增小型汽车停车泊位586个。其中，城管局486个，公安局100个。公安服务自助超市相关自助设备全部入驻，除交警驾驶证补换证机因收费事项正在与省财政部门支付平台对接，身份证自助机因省平台在升级换代，其他设备已可正常使用，年前正式开放。 |
| 实事三 | 开工建设锡澄城际轨道S1线；启动长山大道快速化改造工程；启动大桥南路快速化改造工程；启动新澄杨线一期工程；大中修西利线、东华路2条市道。 | 交通局交通局住建局住建局交通局 | 已于2019年10月17日正式开工。前期手续基本完成，施工图已通过审查；PPP手续方面，已确定中标候选人，正在进行合同谈判。预计年前完成项目合同谈判。预计年前完成项目合同谈判。西利线于9月底建成通车，东华路于6月底建成通车。 |
| 实事四 | 建成辅延、春申、敔山湾3所幼儿园；建成临港中央商务区实验小学；启动建设人民东路小学；南京理工大学江阴校区土建工程主体封顶。 | 教育局住建局临港开发区教育局住建局临港开发区 |  春申幼儿园已竣工验收投入使用；敔山湾幼儿园已竣工验收投入使用；辅延幼儿园基本完工，等待验收。临港中央商务区实验学校已竣工投运。已经取得资金平衡表，并完成了项目建议书批复，环评登记备案，功能分区及建设内容编制等，进入项目设计方案招标等准备工作。11月份基本完成所有单体的封顶，外立面装饰基本结束，内部装饰完成大部分，屋面全部结束。 |
| 实事五 | 建成黄田港公园、锡澄运河公园样板段；启动建设八字桥公园。 | 住建局 | 黄田港公园配套用房及景观绿化区域预计于春节前基本完工。客运大楼主体及幕墙、外立面施工即将完工。锡澄运河样板段西岸驳岸、栈桥、景观、小品构筑物主体预计春节前完工，乔、灌木种植进场，预计春节前基本结束。整体项目预计2020年3月底基本完工。八字桥公园施工正在招标，预计将于春节前进场施工。 |
| 实事六 | 居民养老保险基础养老金调整为335元/月·人；被征地农民养老年龄段人员养老补助金调整为880元/月·人；居民医保筹资标准提高至人均1100元。 | 人社局医保局 |  三项提标任务已全部到位。 |
| 实事七 | 启动建设北门艺术岛和南门风貌区项目；建成18个防汛工程；实施肖山、澄西水厂40万吨深度处理工程。 | 城建产业公司水利局住建局高新区公用事业局江南水务 | **北门岛：**完善深化建筑设计方案，设计成果达到报审条件；完成项目环评登记，启动办理立项手续、土地划拨前置工作。**南门商业街区：**完成项目的施工图设计、项目招标，忠义街标段完成桩基工程、围护工程；河东街标段实现进场开工。主城区外12项水利防汛工程，11项已完工，其余1项预计年前完成。6项城区防汛应急工程已全部完工。肖山、澄西水厂80万吨深度处理改造工程已全面展开，目前已完成炭砂滤池换炭、臭氧发生器设备招标等工作，年底前完成安装。 |
| 实事八 | 完成620个以上村庄生活污水治理项目；实施城区14条黑臭河道整治。 | 公用事业局 | 截止12月9日，已有542个村庄生活污水治理基本完工，预计年底前完成620个以上村庄生活污水治理。通过实施清淤、岸上截污、开展““排水执法检查百日专项行动”等措施，实现了芦花沟等14条河道消黑除臭任务。 |
| 实事九 | 免费为适龄儿童接种水痘疫苗，免费为65岁以上户籍老年人接种肺炎球菌疫苗；居家养老服务扩面至3.3万人。 | 卫计委民政局 | 预计年底完成适龄儿童免费接种水痘疫苗78585剂次的目标任务，超额完成户籍老年人免费接种肺炎疫苗19599剂次的任务。通过招投标，确定5家品牌机构承接居家养老服务。10月底，参照周边地区完成情况，进一步提标扩面，惠及人数由3.3万人调整为3.8万人。11月底完成率已达104%。 |
| 实事十 | 送戏下乡340场；完成225家农家书屋提升工程；建设2个村（社区）专题科普场馆，增强村（社区）科普服务能力。 | 文体广电和旅游局文体广电和旅游局科协 | 文化下乡活动已完成送戏下乡340场。同时，完成送电影3146场，组织公益性文化活动400场。完成图书管理系统的采购工作，完成10套加强型农家书屋门禁的采购、安装工作。完成图书加工编目验收和图书入库。由各镇、街道分别落实的读卡器、扫描枪、工作站等专用设备至12月底能全部完成安装调试工作。周庄镇金湾村科普馆已于5月建成投运。月城镇科普馆进入收尾阶段，12月中旬完成验收，月底投运。 |