新建滨江幼儿园项目（桩基检测）招标公告

1、本招标项目 新建滨江幼儿园项目（桩基检测）（项目名称）已由 / （项目审批、核准或备案机关名称）以 / （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 江阴市教育局，建设资金来自 财政资金 （资金来源），项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目 一（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2、本次招标工程项目的概况如下：

2.1本工程工程规模为：总桩数540根（其中5根试桩、6根工程桩），含低应变检测、抗压静荷载检测。 投资额约6万元。

2.2 招标范围：工程桩基检测（满足现场施工进度要求）。

2.2工程建设地点为：江锋路北侧，疏港路西侧。

2.3工程质量要求符合 合格 标准；

2.4 2020年5月11日试桩计划开工（以开工令为准）；2020年5月20日计划竣工，检测总工期：10日历天。工程桩2020年11月计划开工（以开工令为准）；2020年12月计划竣工，检测总工期：20日历天。

3、本次招标采取资格后审方式，对投标人应具备的资格要求如下：

3.1 具有独立订立合同的能力；

3.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4、本公告自 2020 年 4 月 22 日起，本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件，招标文件领取致电0510-86824790-908。

5、投标截止时间为 ： 2020 年 5 月 7 日 14 时 00 分，地点：江阴市长江路777号恒天东方广场18幢19楼 （会议室），逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6、投标人资质类别和等级：①必须具备省级或以上建设行政主管部门核发的桩基检测相应资质的法人或其他组织（专项检测项目应与本工程要求相符）且②具有省级以上人民政府质量技术监督行政部门颁发的CMA认证合格证书，计量认证证书需在有效期以内的法人或其他组织。项目负责人专业及资质等级：必须具备地基基础类检测技术培训合格证书（核准检测项目应与本工程要求相符）。注：本工程不接受联合体投标。

7、本工程采用 经评审的最低投标价法 评标办法。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在江阴市党政集群网：http://www.jiangyin.gov.cn/ 上发布。

注：

1、密封要求：所有密封袋的封口处必须加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表委托人签章。

2、项目负责人、授权委托人需参加本工程开标会议。

招标人（公章及法人章）：江阴市教育局

邮政编码： 214400

办公地址： 江阴市环城东路18号

联系电话：0510-86071207

传 真： 联 系 人： 费玉平

招标代理机构（公章及法人章）江阴敬业工程造价师事务所有限公司 邮政编码： 214400

办公地址： 江阴市长江路777号恒天东方广场18幢东19楼 联系电话： 0510-86824790

传 真： 0510-86824793 联 系 人： 任静瑶

 经 办 人： 任静瑶