附件四：

绿化养护月度考核标准

为提升我市园林绿化的养护管理水平，切实提高绿地养护质量，保障绿地景观效果，有效保护绿化成果，更好地发挥城市绿地的生态效益、经济效益和社会效益，提升城市综合竞争力。现结合我市实际，制订了江阴市园林绿化管护考核办法：

一、管护考核依据

绿地养护管理考核的依据是：《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省城市园林植物养护技术规范》、《无锡市城市绿化管理条例》、《江阴市<技术规范、标准和要求>实施细则》等有关规范和规定。

二、管护考核部门

养护管理的考核由营区组织实施。

三、管护考核范围

本次招标范围

四、管护考核内容

养护管理考核的主要内容：根据管护合同内的工作范围、养护单位养护队伍的管理、安全生产情况、养护台账及养护机械设备的装备和使用情况、设施设备、保洁和园艺工作等。

五、管护考评办法

按照绿地养护管理的工作要求和质量标准，主要采用日常巡查考核、月度定期考核、年度考核的综合考评办法进行考核。

1、日常巡查考核：根据巡查制度，由青阳镇管理考核人员每天到绿地进行巡查，发现问题及时通知养护单位的责任人，限期进行整改，并书面记录，期限内整改不到位的，作为月底打分的依据之一。根据制度和发现问题的大小进行扣款，并将扣款情况和依据通知养护单位责任人。

2、月度定期考核：每月月底进行定期考核，实行百分考核制。考核由政府考核人员根据绿地养护管理情况，根据绿地养护百分考核标准进行打分，结合日常巡查考核和社会监督考评情况作为月度考核得分。

3、年度考核：每年12月底组织一次综合考核，由发包方人员及有关部门组成的年度管护考核检查小组实施，主要是现场检查，侧重考核绿地的感官效果、养护质量和实际的景观效果，结合抽查养护单位的养护台账。根据综合考核进行打分作为年度考核得分。

4、考核方式：考核重点主要采用月度重点工作、重要地段必查和日常工作、一般地段随机抽查相结合的方式进行，既促进了重点工作的推进和重要地段工作的重视，又兼顾了其他的管护工作。现场考核时工作人员主要采用对发现的问题现场打分、现场照相和现场指正等方式进行记录和备案。

六、管护经费支付方式

根据养护合同和我市实际，把合同管护经费按照8:2的比例划分，80%的养护经费在每月考核结果通报后支付，20%的养护经费根据年度综合得分支付。

1、月度经费支付：管护考核按照百分制打分，80分为合格，60分以下为不及格，考核分数与当月养护经费挂钩，高于80分（包含80分），支付当月正常的养护经费，低于80分，每降一分扣除当月应得养护经费的1%。

2、年度经费支付：按照年度综合得分，80分以上（包含80分），支付年度正常养护经费的20%，低于80分，每降一分扣年度正常养护经费的20%的2%。

七、管护考核奖惩

除按照考核分数对养护经费的考核以外，对养护单位应严格考核制度，提高养护单位的积极性和杜绝养护单位的惰性。

1、连续二次月度考核不及格的，直接取消其养护管理资格，解除养护合同；全年累计三次月度考核不及格的，直接取消其养护管理资格，解除养护合同。

2、因养护管理工作不到位或失职造成园林景观、设备设施与绿地有重大损失或社会不良影响的，视情况轻重作扣分罚款或解除养护合同的处理。

3、对取消养护管理资格，解除养护合同的养护单位，列入我镇养护管理招投标黑名单，三年内不得进入养护招投标。

八、管护技术例会制度

每月召开一次养护管理考核技术例会，时间一般在当月月底。参加人员为有关单位人员和发包方有关人员、养护单位负责人或管护现场负责人及其他相关人员。主要内容是通报当月绿地管护基本情况和考核结果，布置下月养护工作。

九、管护考核通报制度

本着对考核公平、公正、公开的原则，将考核结果进行公示通报，一般公示时间为一天，公示方式采取通报养护单位及报上级有关部门公示两种方式。

十、其他管护制度

1、养护台账制度：养护单位应建立养护台账，记录单位养护工作安排、每日巡视记录。

2、会议制度：发包方通知的养护会议必须准时参加，必须按通知的人员要求参会，通知中的人员不得到会，由别人代会，必须请假，否则视作缺席。对迟到和缺席会议的养护单位依据百分考核进行扣分。

3、绿地巡视制度：除发包方考核人员进行日常巡视外，养护单位应对所管辖的绿地建立巡视制度，做好巡视记录，并将绿地内发生的异常情况报告发包方。

4、计划上报制度：养护单位应按照要求上报月度计划和年度计划。月度计划在每月28日前上报。主要包括当月养护工作完成情况、下月详细养护工作计划和人员安排等。年度计划在12月28日前上报，主要包括年度绿地管护人员组成网络、年度养护工作计划、安全生产计划及年度应急计划等。

5、安全生产制度：在合同期内，养护单位必须采取周密的安全措施，以避免对管护人员、市民和他人财产造成损害，若因管护工人操作或养护不当（如喷洒农药喷到人或车、蛀干虫害未及时防治引起的枝条砸落等等）造成人身及其他财产损失的，由养护单位承担一切责任。

6、管护人员制度：养护单位应根据养护合同，配齐配足技术人员和作业人员。养护作业工人的配备按照二级绿地每人15000㎡的最低要求配置人员。如人员不到位，先书面警告，仍达不到要求的，第一次扣养护经费1000元，第二次扣养护经费2000元，第三次扣养护经费4000元，以此类推。若因养护人员长期不到位而导致养护工作滞后、绿地景观效果得不到保障，将解除养护合同，所造成的损失由养护单位负责。养护作业人员应穿戴有养护单位标识的服装、佩戴工号牌，绿地内设置公示牌，负责道路绿地管护的养护人员应穿反光背心。如日常巡查和考核中发现养护人员未佩戴工号牌作缺勤处理。

7、机械设备保障制度：根据养护合同，养护工作需要的机械设备要保障齐全，如机械设备不到位，先书面警告，仍达不到要求的，第一次扣养护经费1000元，第二次扣养护经费2000元，第三次扣养护经费4000元，以此类推。若因机械设备长期不到位而导致养护工作滞后、绿地景观效果得不到保障，将解除养护合同，所造成的损失由养护单位负责。

8、其他制度要求：①合同期内，养护单位若不能及时按标准完成养护工作，发包方有权安排第三方进行养护，所发生的费用，从养护单位的月度养护费中扣除。②合同期内，养护单位如未按养护合同进行养护或未经发包方和有关部门批准，擅自进行项目分包、转包，发包方有权单方面解除养护合同，造成的损失由养护单位承担。③合同期内，如养护单位某些养护作业未按规定实施养护，发包方有权要求养护单位无偿返工，直至达到规定标准。凡因违反规定和管理达不到规定标准的，按百分考核中扣分细则进行扣分，至每项标准分扣完为止。④合同期内，如发生重大事故或接到投诉，经核查属实扣除当月应得管护费50%。⑤合同期内，在有重大活动和重要接待时，若养护单位的管护区域内发生问题，每处每次扣5分。
      绿化管护百分考核评定表（20   年）

| 条目 | 考核内容及要求 | 分 值 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术性工作 |  |  |  |
| 1 | 修剪工作：乔木、灌木、色块、绿篱、球类、草坪、地被等修剪及时、规范，修剪规范见《青阳镇绿化养护管理暂行办法》 | 50 | 安排的月度工作，没做的每项扣10分，做了但未完成的每项扣3-5分； 除月度工作外，对上月月度考核发现问题未及时整改，不落实、不到位的每项扣5分； 补种成活率达95%以上，补种植株成活率每降低1%扣1分，并赔偿苗木费用。 发现病虫害等报告不及时的有一处扣5分；防治病虫害或施肥后产生不良后果的每项扣5-8分 未按要求操作造成不良影响或投诉的每项每次扣10分； 涂白工作不到位的每一次扣1分。 |  |
| 2 | 水分管理工作：做好日常浇水保湿、排涝和抗旱工作，具体见《青阳镇绿化养护管理暂行办法》 |  |  |  |
| 3 | 施肥工作：根据甲方安排及时上报施肥量，并按施肥标准进行施肥。 |  |  |  |
| 4 | 病虫害防治：做好病虫害的预测预报工作，一旦发现病虫害及时报告并积极防治，无明显危害状。防治方法正确规范，浓度适当。 |  |  |  |
| 5 | 做好树木的移植、补植工作 |  |  |  |
| 6 | 冬季按要求正确进行涂白工作 |  |  |  |
| 7 | 做好防台、防冻、防雪等其他技术工作 |  |  |  |
| 二 | 基础性工作 |  |  |  |
| 8 | 绿地内无杂草，草坪修剪前应进行人工除草，严禁直接操作，除下杂草及时清理。对农作物要根据要求及时清理。死树及时报告、清理，树上无枯死枝及铁丝缠绕。做好园路、花坛及厕所等设施的保洁工作，做到绿地整洁、无明显垃圾杂物，河面无垃圾漂浮物。绿地无砖石瓦砾，无严重沉堆物。 | 30 | 杂草每平方米扣1分，未进行人工除草直接操作的每次扣5分，拖牵挂拉现象每处扣5分，农作物不按要求及时清理的每平方米扣0.5分，发现一棵死树扣1分，明显枯枝一处扣0.5分，绿地、设施保洁不到位，每处扣1分； 不按要求适时松土，树穴、绿篱等整修、切边不规范、不到位的每处扣2-5分； 不按要求对树体进行保护，不进行加固扶正的每株扣1分； 没能按时保质完成突击性任务的，每次扣10分。 |  |
| 9 | 适时做好树穴、色块、绿篱等与草坪交界边线的切边工作，要求切边清晰。及时松土，树木周围土壤保持疏松；树穴工整规范 |  |  |  |
| 10 | 及时做好树体保护、加固扶正工作，要求对树体补洞防腐，讲求方法，正确处理。 |  |  |  |
| 11 | 配合甲方临时安排的突击性工作（重大节日、庆典、环境整治、抢险等） |  |  |  |
| 12 | 及时进行抹芽等其他基础性工作 |  |  |  |
| 三 | 组织管理 |  |  |  |
| 13 | 按照技术操作规程作业，有安全措施，无较大生产安全事故发生。 | 10 | 发生人身伤亡等重大事故的本项全年不得分并扣除所有年终20%管护经费；不按操作规程违规作业或无安全措施，发现一次扣3分。 第15条中有一项达不到要求扣3分。 |  |
| 14 | 中标人组织网络到位，分工明确，不得有分包或转包现象。管护工作有台帐，记录齐全，内容真实。作业人员按规定必须穿戴工作服、帽子，佩戴工作牌。 |  |  |  |
| 四 | 项目经理管理 |  |  |  |
| 15 | 积极参加、配合甲方组织的各类活动、会议、业务培训。 | 10 | 各类活动、会议或培训，通知对象不到根据情况扣3-5分 |  |
| 16 | 通讯必须保持畅通 |  | 每月发现手机关机超过二次以上扣2分如有特殊情况及时向考核人员说明情况 |  |
| 17 | 除特殊情况外，项目经理确保在工作时间内不擅自离开养护标段 |  | 如考核人员到达现场安排工作，项目经理在半小时内未到现场扣1分；如项目经理外出，必须提前向考核人员说明情况，否则扣3分 |  |
| 18 | 发现有破坏、侵占绿地现象必须及时阻止，报告并取证。 |  | 不能及时发现侵占绿地现场、发现后不及时阻止或不报告、不取证、不处理的每次扣3-5分 |  |

附件六：                                       园林绿化管护巡查考核标准

绿地名称：                            管护单位：                                     管护单位责任人：

| 类别 | 序号 | 检查项目 | 整改时限和扣款标准 | 存在问题及发现问题 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常工作 | 1 | 工作人员着装整齐，并佩带工号牌 | 发现问题立即口头通知整改，并扣款 10元/人次 |  |  |
|  | 2 | 绿地卫生 | 发现问题后3个小时内不能整改到位的扣款 50元/处 |  |  |
|  | 3 | 无死树、枯枝与断枝 | 发现问题后3个小时内不能整改到位的扣款 50元/处 |  |  |
|  | 4 | 垃圾当日清运 | 发现问题立即口头通知整改，并扣款 50元/次 |  |  |
|  | 5 | 开挖毁绿 | 存在开挖毁绿现象，12小时内不能发现扣款100元/处；制止不力扣款100元/处；没有及时汇报和取证扣款200元/处 |  |  |
|  | 6 | 无安全隐患 | 发现问题立即口头通知整改，并扣款 50元/处 |  |  |
| 当月技术 工作质量 |  |  | 按月工作计划考核工作质量，有一项完成质量不到位扣款100—200元，所下达书面整改通知，不能按整改要求完成的再扣款200—500元，并在当月月考核总分中扣5分 |  |  |

考核人签名：                                                               年   月   日

附件七：                                         日常浇水抗旱考核标准

绿地名称：                            管护单位：                                     管护单位责任人：

| 考核项目 | 考核标准 | 扣罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员、车辆情况 | 按各养护单位上报计划，做到在岗在位。 | 检查发现人员、车辆不在岗不到位的每次、每处扣罚200元。 | 如有特殊 情况请事 前通知 |
| 抗旱时间情况 | 按各养护单位上报计划，做到早晚浇水，确保抗旱时间。 | 抗旱时间不能保证或不按规定作业的每发现一次扣罚200元。 |  |
| 浇水量情况 | 表土有浇水的痕迹，下挖1~2锹，土壤还应比较有湿润感。 | 无浇水迹象，植株干枯、萎焉、缺水；土壤板结严重；表土以下30~50ＣＭ处仍干旱缺水的。每次、每处扣罚100—200元，情况严重造成大片枯黄、萎焉甚至死亡的扣罚200—1000元。 |  |
| 浇水方式、方法 | 以细水缓浇的方式，浇足浇透。 |  |  |
| 植株生长势 | 郁郁葱葱，生长健康，无明显枯黄、萎焉。 |  |  |
| 松土情况 | 适时松土，无明显板结，低洼积水处。 |  |  |
| 安全工作 | 文明行车，注意安全不抢道、不超车；浇水人员规范作业，行车时不坐车上浇水；在指定地点放水。 | 发现有安全隐患、违规作业的每次扣罚200元。 |  |

附件八：                                             绿地施肥考核标准

绿地名称：                            管护单位：                                     管护单位责任人：

| 考核项目 | 考核标准 | 扣罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报计划 | 按实际需要上报计划施肥量 | 不按要求上报计划扣100—200元 | 施肥前通知考核人员到场检查；考核采用定点和随机抽查相结合的方式。 |
| 施肥量 | 按施肥标准进行施肥，不移作他用 | 未按标准施肥的扣罚100—300元；移作他用的扣罚500—1000元 |  |
| 施肥方式方法 | 按施肥标准操作：施肥深度（乔木25—30厘米、灌木15—20厘米，色块5—10厘米，草坪撒施肥料后要清扫），施肥方向及覆盖：根据要求东西或南北，覆土要求不露肥，表土平整均匀无大块土粒。施肥后要浇透水。 | 未按标准施肥的扣罚50—200元 |  |
| 施肥时间 | 按上报计划时间完成施肥作业 | 不能按计划完成的每拖延一天酌情扣50—200元 |  |
| 安全工作 | 施肥人员规范作业，无安全事故 | 发现有安全隐患、发生安全事故的每次扣50—200元。 |  |

核人签名：                                                               年   月