2023年江阴市民生实事项目实施情况

2023年，市政府坚持把办好民生实事作为保障和改善民生的重要抓手，聚焦人民群众“急难愁盼”，加快补短板、强弱项，全力推进民生实事项目建设。截至目前，全市12个民生实事项目中，有11个已经完成，1个项目（老旧小区改造）本月底前完工。

实事一：江阴高铁站正式启用，9月28日沪宁沿江高铁开通运营。北广场区域景观亮化工程全面完工。

实事二：澄西高中、滨江科技城小学、滨江科技城中学建成投用。

实事三：采取“托底+激励”的补助形式，在全国县级城市中率先开展城乡居保缴费集体补助试点，已惠及37个集体经济组织近5000名居民，并持续扩大覆盖范围。

实事四：环城南路于6月底完成改造更新，环城东路于11月初完成全线更新、优化完善。

实事五：建成具有智慧在线安全监管功能的电动自行车充电桩6674个，实现后台远程监管。已在20个公共场所安装120个汽车充电桩（其中，15个超充站90个充电桩、5个慢充站30个充电桩）。

实事六：已筹集保障性租赁住房4843套（间）。选定市区2家商圈酒店开展“青年驿站”试点，全年共有197名外地来澄求职青年成功入住。

实事七：“澄颐享”平台已正式运行，覆盖助餐服务对象5105人，已提供助餐服务549636人次；平台覆盖援助服务对象54404人，已提供居家上门援助服务310370人次。

实事八：实施老旧小区改造6个（阳光新村1—16幢、东华苑、梅园新村、春晖路以西春华巷以东段（天鹤一村、二村）、蒋家巷新村、南都苑）、面积31.8万平方米，完成既有多层住宅加装电梯32部。

实事九：阅享园（图书馆）、同乐园（延陵路）、芳草园（延陵路）、运动乐园（长江路）等市区4个口袋公园建成开放。

实事十：累计完成25920人普训，5426人持证培训。

实事十一：完成江阴北、江阴南和江阴3个高速出入口景观改造；城区朝阳公园、华宇园、胡山源纪念绿地、天鹤公园、军博馆、小石湾古炮台和中山公园景观提升工程已建成开放。

实事十二：依托丁果湖湿地建成食品安全主题公园、法治公园，正式对外开放。

附件：2023年民生实事全年完成情况表

附件

2023年民生实事全年完成情况表

|  | 实事项目 | 责任单位 | 全年预计完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实 事 一 | 南沿江高铁江阴站通车运营，周边区域实施景观亮化工程。 | 交通局 住建局 | 江阴高铁站正式启用，9月28日沪宁沿江高铁开通运营。北广场区域景观亮化工程全面完工。 |
| 实 事 二 | 建成投运江阴市澄西高中、滨江实验学校。 | 教育局 高新区 | 澄西高中、滨江科技城小学、滨江科技城中学新建项目已在新学期投入使用。 |
| 实 事 三 | 在全市36个村约5000名居民试点启动城乡居民基本养老保险集体补助工作，采取“托底补助+激励缴费”的方式，分8个档次（50元—400元）进行补助。 | 人社局 | 采取“托底+激励”的补助形式，在全国县级城市中率先开展城乡居保缴费集体补助试点，已惠及37个集体经济组织近5000名居民，并持续扩大覆盖范围。 |
| 实 事 四 | 完成环城东路、环城南路改造，全线景观绿地更新。 | 住建局 | 环城南路于6月底完成改造更新，环城东路于11月初完成全线更新、优化完善。 |
| 实 事 五 | 建成3000个具有智慧在线安全监管功能的电动自行车充电站，20个公共场所安装新能源汽车充电桩120个。 | 应急局 江阴电信 江阴农行 江阴移动 | 建成具有智慧在线安全监管功能的电动自行车充电桩6674个，实现后台远程监管。已在20个公共场所安装120个汽车充电桩（其中，15个超充站90个充电桩、5个慢充站30个充电桩）。 |
| 实 事 六 | 筹集保障性租赁住房4500套（间），改善居住条件。服务外地青年人才来澄就业创业，建设“江阴市青年驿站”（一期）。 | 住建局 团市委 | 已筹集保障性租赁住房4843套（间）。选定市区2家商圈酒店开展“青年驿站”试点，全年共有197名外地来澄求职青年成功入住。 |
| 实 事 七 | “澄颐享”智慧养老服务平台完成试运行；社区居家养老示范中心全面实现居家上门服务。 | 民政局 | “澄颐享”平台已正式运行，覆盖助餐服务对象5105人，已提供助餐服务549636人次；平台覆盖援助服务对象54404人，已提供居家上门援助服务310370人次。 |
| 实 事 八 | 完成主城区5个老旧小区改造、对既有多层住宅加装电梯20台。 | 住建局 澄江街道 | 实施老旧小区改造6个（阳光新村1-16幢、东华苑、梅园新村、春晖路以西春华巷以东段（天鹤一村、二村）、蒋家巷新村、南都苑）、面积31.8万平方米，完成既有住宅加装电梯32部。 |
| 实 事 九 | 在市区新建4个口袋公园。 | 城管局 | 阅享园（图书馆）、同乐园（延陵路）、芳草园（延陵路）、运动乐园（长江路）等市区4个新建口袋公园已建成开放。 |
| 实事十 | 组织应急救护知识普及、技能培训，完成2万名普训、4500名持证培训。 | 红十字 | 市红十字会对各镇街、公安局、民政、院校、驻澄部队进行了培训，学校军训应急救护培训全年开展。累计完成25920人普训，5426人持证培训。 |
| 实事十一 | 实施2023年城区老旧公园、高速出入口景观改造提升工程。 | 城管局 | 完成江阴北、江阴南和江阴3个高速出入口景观改造；城区朝阳公园、华宇园、胡山源纪念绿地、天鹤公园、军博馆、小石湾古炮台和中山公园景观提升工程已建成开放。 |
| 实事十二 | 依托丁果湖山水湿地，建设食品安全主题公园、法治文化公园。 | 市场监管局 司法局 | 依托丁果湖湿地建成食品安全主题公园、法治公园，正式对外开放。 |