关于江阴市康源染整有限公司、江阴市全益纺织有限公司拆除项目招投标的有关说明

各投标人：

经招标人确认，对以下事项作出再次说明：

1、本项目开标时间为2026年1月13日13时30分，所有文本中的开标时间都修正以此为准。

2、因开标时间后延，原计划开工日期应按实际调整，具体在合同中明确，但总工期60天不变。春节假期、大气污染管控等全部其他因素均包含在60天总工期内。

3、报价要充分考虑建筑垃圾合规处置途径和成本，必须依法办理（含代甲方办理）建筑垃圾备案、核准、准运、消纳等全过程手续。

江阴市舜城循环经济产业发展有限公司

江苏正大建设项目管理有限公司

2026年1月4日