周政发〔2013〕12号

关于印发《周庄镇村庄河塘疏浚整治方案》

的 通 知

各村：

村庄河塘疏浚整治是建设新农村、实施村庄环境综合整治的重要内容，根据上级有关文件精神，为“建立村庄河塘轮浚机制，落实村庄河塘长效管理”，特制订了《周庄镇村庄河塘疏浚整治方案》，现印发给你们，望结合本村实际，认真加以实施，确保完成河道疏浚的目标任务。

二O一三年二月二十八日

周庄镇村庄河塘疏浚整治方案

为加强村庄环境综合整治，组织实施村庄河塘疏浚整治，建立机制落实制度，根据上级有关文件精神，特制订村庄河塘疏浚整治方案如下：

一、组织领导

为加快推进村庄河塘疏浚整治，落实其工作职责，镇建立村庄河塘疏浚整治领导小组，名单如下：

组  长：傅建荣

副组长：何玉林   钱丽英   潘  江

成  员：蒋建国   蔡正光   徐明岳   曹向东   张洪昌

张明德   朱甫平   倪凤华   朱文龙   虞大军

各村委主任

领导小组下设办公室：蒋建国同志兼任办公室主任，蔡正光同志兼任办公室副主任。

二、疏浚时间

我镇的村庄河塘在2003年至2005年冬全面进行了整治疏浚，按照目前河塘实际情况和轮浚要求，应及时进行疏浚，这次疏浚的时间定为：2013年春—2014年春。

三、疏浚范围

这次河塘的疏浚范围主要是指实施村庄环境整治的自然村内的河塘（不包括野河）。市、镇、村三级河道的疏浚不在本次疏浚范围。

四、疏浚方法

1、施工方法：采用泥浆泵抽送方法。

2、确定河塘疏浚方法：各村按照村庄环境整治要求，提出

河塘疏浚计划，由镇农水科、镇建管所和农机站按计划实地勘察后，确定应疏浚的河塘，由村组织施工。

五、工程管理

确定疏浚的河塘后，各村应妥善处理好施工过程中的接电、堆泥、压废、矛盾处理等一切施工准备工作。河面较大、投资较大的村，应通过招投标程序确定施工单位，施工单位必须有资质。施工过程中，各村应严格施工质量，确保施工安全，政府职能部门应及时监督疏浚质量。

六、疏浚费用结算

工程结束后，由镇水利农机科组织建管所、监察室、财政所、资产办、农机站等部门进行验收，镇政府将根据验收的质量和数量，按每亩1000元的工程费补贴到村，并在当年由镇财政结算到村。验收不合格的疏浚工程，不予补贴。

七、河塘疏浚流程图

村提出疏浚河塘的申请

镇有关部门现场勘察并确认

村组织实施疏浚工程

镇有关部门现场查看工程进度及质量

镇有关部门对工程进行验收

| 镇村提供工程资料到财政结算资金 |  | 村进行卫生保洁 |
| --- | --- | --- |

主题词：河塘 整治 方案 通知

周庄镇党政办公室 2013年2月28日印发

共印35份