江阴市人民政府办公室文件

澄政办发〔2016〕26号

市政府办公室关于印发《江阴市工业

污染防治工作方案（2016—2020年）》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，高新区管委会，临港经济开发区管委会，市各委办局，市各直属单位：

现将《江阴市工业污染防治工作方案（2016—2020年）》印发给你们，请认真贯彻执行。

江阴市人民政府办公室

2016年5月17日

江阴市工业污染防治工作方案（2016—2020年）

为切实加强涉水工业污染防治，根据无锡市委、市政府深化太湖水污染防治的决策部署，按照《无锡市工业污染防治工作方案（2016—2020年）》的文件要求，结合我市实际情况，制定本工作方案。

一、指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实国务院《水污染防治行动计划》、《江苏省水污染防治工作方案》和《无锡市水污染防治工作方案》，按照无锡市委、市政府深化太湖水污染防治的决策部署，围绕江阴市委十二届八次全会目标任务，坚持“源头治理、精准治理、综合治理、依法治理、长效治理”的原则，以改善水环境质量为核心，以精准治理为突破，系统推进涉水工业污染防治，着力减少涉水工业污染物排放，提高涉水工业污染防治水平。

二、工作目标

2016年，完成关停“三高两低”企业50家；全面完成“十小”行业企业取缔整治工作；所有城镇污水处理厂全部达到一级A排放标准；完成全市污水处理厂规范化建设及运营专项整治。

2018年，全市工业园区（集中区）实现“两个全覆盖”，污泥安全处置形成35万吨/年的处理能力。

2020年，工业园区（集中区）、污水处理厂和涉水重点行业的污染防治能力和水平得到较大提升，污染物排放量进一步下降。

三、主要任务

（一）强化工业园区（集中区）水污染治理

加快调整全市产业结构，大力发展战略性新兴产业、现代服务业、生态旅游业，推进高新区、临港经济开发区循环化改造，推进临港经济开发区生态工业园区的创建工作。2020年前，完成全市所有工业园区（集中区）规划环评修编。（责任单位：发改委、经信委、环保局，各镇街园区）

全面开展各类工业园区（集中区）水污染治理设施排查，推行工业园区（集中区）企业废水、水污染物纳管总量双控制度。2016年前全面完成各类工业园区（集中区）的污水管网建设、工业园区（集中区）内的企业生产、生活的用水量、排污水量及污水接管情况调查，并制定分年度实施计划，2018年前实现“两个全覆盖”，即规划工业园区（集中区）污水管网全覆盖、工业园区（集中区）所有企业生产废水和生活污水全部接管全覆盖。非工业园区（集中区）禁止新建、扩建产生生产废水的建设项目，非工业园区（集中区）新建其它项目必须落实集中处理措施。（责任单位：环保局、公用事业局，各镇街园区）

（二）全面提升污水处理厂管理水平

加快推进城镇污水处理厂提标改造，全市所有城镇污水处理厂于2016年底前达到一级A排放标准。（责任单位：公用事业局、环保局，各镇街园区）

以促进全市污水处理厂管理严格、制度规范、厂容优美、稳定达标排放为目的，通过完善污水处理工艺、加强在线监控建设管理、规范企业操作人员管理、加强设施运行管理、加强污泥处置监管、加强对接管企业监管、公开环境行为信息等手段，逐步推进全市污水处理厂建设规范、管理高效、环境优美。（责任单位：环保局，各镇街园区）

污水处理能力已接近满负荷的污水处理厂，要制定扩建计划，提高污水处理能力；污水收集量不能满足污水处理厂正常运行需求的，要加快污水管网和中水回用系统的建设力度，扩大企业接管覆盖面，提高区域中水回用量。污水处理厂管网覆盖地区，企业和居民生活、生产污水必须全面接管。（责任单位：公用事业局、环保局，各镇街园区）

落实水处理污泥如实申报登记、规范收集贮存、安全转移交接、无害安全处置等要求，确保工业水处理污泥得到安全处置。2018年前，形成污泥处置35万吨/年的处理能力。（责任单位：环保局，各镇街园区）

（三）开展涉水重点行业专项整治

加快淘汰落后产能。严格执行国家部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，围绕水质改善目标，结合转型升级要求，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，2016年关停“三高两低”企业50家。（责任单位：经信委、各镇街园区）

全面取缔“十小”行业企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，重点开展小型化工、印染、造纸、电镀等行业企业整治工作，制定关停项目清单，2016年底前全面整治到位。（责任单位：环保局、经信委，各镇街园区）

开展重点行业专项整治。2016年底前，制定印染、电镀等行业专项治理方案，全面推进清洁化改造。在重点行业企业安装视频监控技防系统，建立人防和技防相结合的环境监管体系。开展企业规范化达标管理活动，每个企业原则上只设置一个雨水排放口、一个污水排放口（接管口），并在围墙外设置单独的便于监管的雨水阴井。（责任单位：环保局、经信委，各镇街园区）

（四）全面实施环境监管网格化管理

按照《关于全面建立网格化环境监管体系的实施意见》，建立健全“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的环境监管网格化体系，依托以划分市、镇（街道、开发区）、村（社区）三级网格，融入环保监管职责，建立横向到边、纵向到底的联动机制，打通环境保护责任落实的最后1公里。重点做实二级和三级网格，二级网格专职巡查人员不得少于8人，配备相应的车辆和装备，三级网格至少配备1—2名专兼职巡查人员。制定出台环境监管网格化管理考核细则，建立严格规范的工作制度和分档量化的考核体系。（责任单位：环保局，各镇街园区）

开展环境执法大比武，全面提升执法人员的业务能力和素养，形成全天候执法的高压氛围。抓好行政执法与刑事司法联动工作机制，建立快处重罚、高压威慑、全程监督和定期会商的案件查办模式。对排污者拒不执行政府及部门作出的责令停产、停业、关闭等决定继续违法生产的，政府相关部门切实增强部门联动和执法刚性，作出向违法排污单位停止或限制供水、供电、供气等措施。（责任单位：经信委、公安局、水利农机局、环保局、公用事业局、供电公司、江南水务、天力燃气）

（五）实施环保信用动态评价和排污许可证管理制度改革

建立企业违法违规曝光台，每月公布预警黑名单企业，限期落实整改。进一步落实完善环境信用评价制度，建立企业自评自报、等级“修复升级”和“降级”制度，形成刚性约束，每季度调整“绿蓝黄红黑”五级评定结果并第一时间公开，强化优化评价结果在金融信贷和财政、税务优惠方面的运用。（责任单位：环保局，各镇街园区）

实施排污许可制度改革。逐步建立以排污许可证为核心的固定污染源环境管理制度体系，把区域环境质量作为核发排污许可证的重要因素，实行差异化的总量控制制度，促进重点区域、重点行业、重点污染物减排。以排污许可制度为核心，与建设项目管理、排污确权、排污收费、环境监管等制度相衔接，实现“一证式”动态综合管理。分类推进企业全面持证排污，落实企业环境管理的主体责任，严格排污许可证监督管理，实施许可证执行报告和承诺制。（牵头单位：环保局）

四、保障措施

（一）强化责任主体，健全考核体系。各镇街园区是水环境综合治理的第一责任主体，应对当地水环境质量负责。要结合本地实际，全面排查辖区内工业污染防治存在的薄弱环节，确保在完成本方案确定的重点项目基础上，再完成一批工业污染防治项目。企业是水环境治理的直接主体，要严格遵守环保法律法规及标准，加强内部管理，增加资金投入，及时正确公开各项环境信息，确保完成重点项目任务。建立多级考核体系，逐级进行考核，切实落实责任。

（二）健全制度体系，坚持依法治污。实行最严格的源头保护制度，进一步强化实行资源有偿和生态补偿制度，严格落实生态红线区域保护，牢牢守住生态红线。严格执行国家、省、无锡市水环境保护的相关法律法规。健全环境执法监督体系，推进部门、区域联合执法，强化司法联动，加大对破坏水环境、偷排、超标排放等违法案件的查处和督办力度，严厉打击违法排污行为。

（三）加大投入力度，拓宽融资渠道。强化政府资金对水环境治理的引导作用，进一步优化资金分配方式，财政要统筹安排和增加各类环保专项资金，优先保障重点水环境治理项目工程的投入，加大对污水管网建设、提标改造、污泥、危废规范处置等工程的投入力度，提高资金的使用效率和环境绩效。完善多元投入机制，拓宽和创新融资渠道。搭建政府、企业和金融机构间的沟通合作平台，推动金融机构加大对水环境治理重点项目信贷支持力度。搭建社会资本参加环境等公共基础设施建设平台。

（四）加强宣传教育，强化公众参与。广泛开展宣传教育，积极开展水资源节约、水环境保护和水情知识教育，提高公众对经济社会发展和环境保护客观规律的认识。加强社会监督，公开曝光环境违法典型案件，落实举报奖励，支持环保社会组织、志愿者开展水环境保护公益活动，邀请其参与重要环保执法行动和环保志愿活动。

附件：2016—2020年江阴市涉水工业污染防治重点项目清单

附件

2016—2020年江阴市涉水工业污染防治重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 镇街园区 | 所属行业 | 主要建设内容和规模 | 投资额 （万元） | 完成 时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工业园区（集中区）水污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江阴市南闸街道工业集中区污水管网建设工程 | 南闸街道 | 工业园区（集中区） | 完成南闸街道东盟园区污水主管网建设 | 80 | 2016年 | 南闸街道 | 无锡工业污染防治项目，2016年市治太任务书项目 |
| 2 | 江阴市青阳镇工业集中区拆迁安置工程 | 青阳镇 | 工业园区（集中区） | 拆迁安置 | 20000 | 2020年 | 青阳镇 | 无锡工业污染防治项目 |
| 3 | 工业园区（集中区）两个全覆盖工程 | 全市 | 工业园区（集中区） | 全面完成园区污水管网建设、园区内的企业生产、生活的用水量、排水量及排水去向情况调查 |  | 2016年 | 各镇街园 |  |
|  |  |  |  | 污水管网及企业生产和生活污水接管全覆盖 | 20000 | 2018年 | 各镇街园 |  |
| 4 | 江苏江阴临港经济开发区省级生态工业园区创建 | 临港经济开发区 | 工业园区 | 完成省级生态工业园区创建验收 |  | 2020年 | 临港经济 开发区 | 无锡生态文明任务书项目 |
| 二 | 提升污水处理厂管理水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 江阴市碧悦污水处理有限公司整治 | 周庄镇 | 污水处理厂 | 新建9000吨厌氧塔，更换流量计、COD在线仪 | 1200 | 2016年 | 周庄镇 | 无锡工业污染防治项目 |
| 6 | 江阴市山泉污水处理厂深度处理及中水回用工程 | 周庄镇 | 污水处理厂 | 采用MBRO技术和MBR膜系统，进行技术改造，达到中水回用2.6万吨/日的能力 | 9000 | 2016年 | 周庄镇 | 无锡工业污染防治项目 |
| 7 | 江阴市周北污水处理有限公司技改工程 | 周庄镇 | 污水处理厂 | 改造调节池、厌氧池、水解酸化池、生物滤池，新建洗毛废水预处理设施 | 1330 | 2016年 | 周庄镇 | 无锡工业污染防治项目，2016年省市治太任务书项目 |
| 8 | 江阴市峭岐综合污水处理有限公司提标改造工程 | 徐霞客镇 | 污水处理厂 | 提标改造 | 4000 | 2016年 | 徐霞客镇 | 无锡工业污染防治项目，2016年省市治太任务书项目 |
| 9 | 江阴市源通综合污水处理有限公司整治 | 青阳镇 | 污水处理厂 | 新增反硝化脱氮工艺 | 300 | 2016年 | 青阳镇 | 无锡工业污染防治项目，2016年省市治太任务书项目 |
| 10 | 江阴市澄东综合污水处理有限公司整治 | 长泾镇 | 污水处理厂 | 技术改造、强化臭气处理 | 300 | 2016年 | 长泾镇 | 无锡工业污染防治项目 |
| 11 | 江阴市华宏污水处理厂整治 | 周庄镇 | 污水处理厂 | 工艺改造，改造原有厌氧池为生化池，新建2座厌氧塔，新增搅拌机、加药系统等 | 900 | 2016年 | 周庄镇 | 2016年市治太任务书项目 |
| 12 | 江阴市山泉污水处理厂深度处理及中水回用二期工程 | 周庄镇 | 污水处理厂 | 对外部污水管网、中水回用水供水管网的升级改造等及排污口规范化整治进行综合改造 | 6000 | 2016年 | 周庄镇 | 2016年省市治太任务书项目 |
| 13 | 全市所有污水处理厂规范化建设及运营专项整治 | 全市 | 污水处理厂 | 规范化建设及运营专项整治 |  | 2016年 | 各镇街园 |  |
| 14 | 全市所有城镇污水处理厂提标改造工程 | 全市 | 污水处理厂 | 提标改造，达到一级A排放标准 |  | 2016年 | 各镇街园 | 无锡工业污染防治方案要求 |
| 15 | 江阴市申港工业园区污水处理有限公司 | 临港经济开发区 | 污水处理厂 | 扩建2万吨/日 | 6000 | 2017年 | 临港经济 开发区 | 无锡工业污染防治项目 |
| 三 | 涉水重点行业专项整治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 江阴70家印染企业整治 | 周庄镇 长泾镇 顾山镇 | 印染 | 按照印染行业整治要求进行专项整治 |  | 2016年 | 周庄镇 长泾镇 顾山镇 | 无锡工业污染防治项目，2016年市治太任务书项目 |
| 17 | 江阴福汇纺织有限公司提标改造工程 | 高新区 | 印染 | 提标改造 | 4000 | 2016年 | 高新区 | 无锡工业污染防治项目，2016年市治太任务书项目 |
| 18 | 江阴市协力镍网有限公司中水回用 | 青阳镇 | 电镀 | 建设中水回用设施 | 50 | 2016年 | 青阳镇 | 无锡工业污染防治项目，2016年市治太任务书项目 |
| 19 | 淘汰落后产能工程 | 全市 |  | 关停“三高两低”企业50家，完成设备拆除 |  | 2016年 | 各镇街园 | 无锡工业污染防治项目，2016年市治太任务书项目 |
| 20 | 江阴市企业强制清洁生产审核 | 相关镇街园 |  | 完成强制清洁生产审核评估企业5家 |  | 2016年 | 相关镇街园 | 2016年市治太任务书项目 |
| 21 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 临港经济 开发区 | 船舶修造 | 建设含油污水、化学品洗舱水无害化处理的污染防治设施 |  | 2017年 | 临港经济 开发区 | 无锡“水十条”项目 |
| 22 | 江阴市要塞明达船舶修造厂 | 澄江街道 | 船舶修造 | 建设含油污水、化学品洗舱水无害化处理的污染防治设施 |  | 2017年 | 澄江街道 | 无锡“水十条”项目 |
| 23 | 江阴协统玻璃钢制艇有限公司 | 月城镇 | 船舶修造 | 建设含油污水、化学品洗舱水无害化处理的污染防治设施 |  | 2017年 | 月城镇 | 无锡“水十条”项目 |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委办公室，市法院，市检察院，市人武部，市各群团，各驻澄单位。

江阴市人民政府办公室                     2016年5月17日印发