上半年我市教育政府投资项目建设进展顺利

截至6月底，新澄江中心小学、江阴第一初级中学续建项目已分别完成投资2.45亿元、2.04亿元，分别占总投资额的69%、53%；江阴中专校（一期、二期）、江阴第一高中、江阴实验中学、江阴二中改扩建项目已分别完成投资1.31亿元、0.26亿元、0.42亿元和0.16亿元，分别占总投资额的50%、56%、68%和31%;其他新开项目正在有序推进前期手续办理、方案设计招标等工作。