省环境保护督察组反馈意见

（问题3）整改情况报告

一、整改任务基本情况

江阴市大气污染防治重点工程未按期完成。全市仍有106台燃煤小锅炉未于2016年底前完成整治任务。

二、整改措施落实情况

- 制定了整改方案

根据省级环保督察提出的整改要求，江阴生态环境局（原环境保护局）召集相关企业召开600万大卡导热油炉整治工作会议，根据省督察组反馈意见和江阴市整改报告内容，进行分解、布置各项工作任务，下发了“关于加快推进600万大卡导热油炉整改工作及燃煤小锅炉整改工作“回头看”的通知”。要求各镇、街、园区加快推进燃煤锅炉整改工作。2018年5月15日，江阴生态环境局和市市场监管局再次对我市106台燃煤锅炉整治任务进行梳理、核查，已有80台完成淘汰并注销，4台改造为生物质燃料锅炉，2台为余热锅炉。20台燃煤锅炉由于天然气管网和供应不能保障的原因仍然在用。（澄市监发【2018】60号）

5月25日江阴生态环境局再次召开加快推进省级环保督察通报的燃煤小锅炉整治工作会议，督促相关企业立即加快整改进度，落实整改方案，力争在规定时限内完成整改。并将未按期完成燃煤锅炉整改工作的企业名单作为企业违法信息提供给监察大队和相关环保分局，请相关部门对上述企业加大日常监察、监测等工作，发现环境违法行为或逾期未完成整改，坚决依法查处。同时，市政府召开专题工作推进会，加快全市天然气管网建设和供汽保障工作。

截止2019年9月，江阴市天然气管网基本接通至相关企业并落实了天然气供应，剩余20台燃煤锅炉全部淘汰并注销。

三、向社会公开情况

江阴市106台燃煤小锅炉淘汰整治任务。已按规定于2020年3 月 30日在江阴市人民政府网站予以公示。

2020年3月30日