江阴市2022年为民办实事项目

江阴市2022年为民办实事项目通过人代会票决产生，共20项内容，由16家责任单位负责。1—8月，各实事单位克服疫情影响，有序推进、总体进展良好。

1、完成锡澄轨道交通S1全线7座车站主体结构，地下区间盾构施工开累完成比例87%；高架区间现浇梁、节段梁施工开累完成比例70%。

2、长山大道快速化改造云亭高架2.4公里主体工程基本完成，完成产值1.31亿元。

3、完成江阴靖江长江隧道接收井主体结构底板，隧道掘进完成2700米。

4、加大教育基础设施投入，建成投运人民东路小学、毗陵路小学，完成江阴中专校（二期）改扩建工程。

- 加快城市老旧小区更新改造，主城区天鹤片区7个小区改造已完成，高新区双牌一村、锦隆一村等9个老小区改造正有序推进。

- 6、基本建成5个无锡市级特色田园乡村，锡澄运河三期南段（杏春桥—芙蓉大道）绿化景观工程完成19.2公顷。

7、完成7条美丽示范河湖建设，锡澄运河（大洋桥—芙蓉大道）主干景观河道整治工程完成顺河围堰填筑2公里。

8、加快农村道路危桥提升改造，共拆除废弃39座，加固79座，拆除重建30座。

9、提升宜居保供能力，新增天然气居民用户1.52万户，新建天然气管网90公里。

10、实施“澄家有爱”社区家庭教育支持行动，实现了36个家庭教育指导服务示范社区在镇（街道）全覆盖。

11、促进各类人才就业创业，城镇新增就业预估1.77万人，提供就业岗位5万个，扶持自主创业6570人，新增高技能人才6000人。

12、提高城乡居民基本医保筹资水平，人均筹资标准提高至每人每年1400元，其中人均财政补助标准提升至980元，老年居民财政补助标准提升至1640元。

13、实现城乡居民养老保险基础养老金由每人每月423元提高到458元，增幅为8.3%。

14、提升重点人群保障水平，已筹集5856套（间）保障性租赁住房，保障新市民、青年人等居住困难群体。

15、实施重点人群大病预防，已免费为27187人老年人开展十二项肿瘤标记物筛查，适龄女生免费接种二价HPV疫苗已完成目标人群的首针接种任务。

16、打造最佳营商环境，企业全生命周期“一件事”服务平台中招商引资、企业上市合规性审查上线运行；水电气网、多证联办（港口经营许可、道路运输经营）试运行；企业开办、变更、立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、惠企政策“一件事”已经链入江苏政务服务网江阴旗舰店，实现单点登录用户体系衔接。

17、推进智慧城市建设，新建完成620个5G基站.

18、“智慧爱心翼站”专区，已完成15个标准化建设，覆盖15个乡镇。

19、加强平安江阴建设，230个平安前哨工作站已全部完成验收并投入运作，其中示范版47个，基础版183个。

20、特殊困难老年人家庭适老化改造，已经有147户完成评估、施工、验收服务方招标。