新增600平方米钢结构单层设备仓储用房（项目名称）

一个  标段施工招标

招 标 文 件

招  标  人 (盖章):       江阴白屈港粮食储备库

法定代表人(签字或盖章):

招标代理机构(盖章):     江苏鸿成工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）:

日    期：  2019  年   4  月  29 日

目  录

第一章  投标人须知	1

投标人须知前附表	1

第二章  评标办法（最低投标价法）	24

评标办法前附表	24

评标办法（最低投标价法）正文部分	26

附件A:评标详细程序	28

附件B：废标条件	33

第三章  合同条款及格式	35

第一部分 合同协议书	35

第二部分 通用合同条款	38

第三部分 专用合同条款	39

1. 一般约定	39

2. 发包人	41

3. 承包人	42

4. 监理人	43

5. 工程质量	44

6. 安全文明施工与环境保护	44

7. 工期和进度	44

8. 材料与设备	46

9. 试验与检验	46

10. 变更	46

11. 价格调整	47

12. 合同价格、计量与支付	48

13. 验收和工程试车	50

14. 竣工结算	51

15. 缺陷责任期与保修	51

16. 违约	52

17. 不可抗力	53

18. 保险	53

20. 争议解决	53

第四章  工程量清单	71

第五章  图  纸	72

第六章  技术标准和要求	73

第七章  招标控制价	74

第八章  投标文件格式	75

第一部分、投标函部分格式	76

一、投标函及投标函附录	78

（一）投标函	78

（二）投标函附录	79

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	81

三、联合体协议书	83

四、项目负责人情况	84

（一）项目负责人简历表	84

（二）项目负责人的素质及管理经验	85

五、拟分包计划表	85

六、资格审查资料（适用于未进行资格审查的）	86

（一）、资格审查申请函	86

（二）、投标人基本情况表	87

（四）、近年完成的类似项目情况表	89

(五)、其他材料	90

七、近五年来的工作业绩、获得的各种荣誉的复印件（加盖单位公章）	96

八、投标人须知前附表规定的其他材料	96

第二部分、商务标部分格式	97

# 第一章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 | 招 标 人：江阴白屈港粮食储备库 办公地址：江阴白屈港粮食储备库 联系电话： 13961698583 联 系 人： 杨旭 电子邮箱：/ |  |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 名称：江苏鸿成工程项目管理有限公司 地址：江阴市长江路218号10楼1009B室 联系人：居丽萍、张亚利 电话：0510-80627633 13812113016 电子邮箱：/ |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 新增600平方米钢结构单层设备仓储用房 |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 江阴白屈港粮食储备库青阳分库 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 自筹资金 |  |
| 1.2.2 |  | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有工程量（土建、安装工程）。 新增600平方米钢结构单层设备仓储用房，建设内容为钢结构机械棚土建及安装工程，建筑面积为907.36m2，结构形式为门式钢架，檐高5.5m，投资额约65万元。 |  |
| 1.3.2 |  | 计划工期 | 计划工期： 60 日历天 计划开工日期：2019年 5月 20 日（以开工令为准） 计划竣工日期：2019年 7月 18日，除上述总工期外，发包人还要求以下区段 工期： / |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 质量标准：合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件：必须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质 财务要求：/ 业绩要求：/ 信誉要求：江苏省内投标申请人须提供在有效期内的《江苏省建筑业企业信用管理手册》；江苏省外投标申请人须提供企业注册所在地建设行政主管部门（省级及以上）出具的有效期内的信用证明（包括无农民工工资拖欠的证明）或有效期内的江苏省建筑业企业信用管理手册（省外建筑施工企业资质、资格核验书）。 项目负责人资格：小型项目管理师或 建筑工程 专业 贰 级（含以上级）注册建造师执业资格，且无在建工程，具备有效的安全生产考核合格证书。 其他要求：1、所有投标人应提供《建设工程招投标诚信承诺书》； 2、江阴市外地进澄建筑业企业（仅建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包及电子与智能化工程专业承包单位）需提供开标当日有效期内的《进澄核验登记表》（办理方式详见澄住建[2017]5号文和办法有关条款解释。） - 3、招标公告中要求的其他内容。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |  |
| 1.5 | 费用承担 |  | 投标人须在规定时间内下载招标文件、清单等文件。资料费用300元人民币，开标前现场递交。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织，投标人自行踏勘现场，不集中组织答疑，投标人如有疑问请于2019年 5 月 7 日 16 时前，通过不署名方式发至邮箱499022870@qq.com提出。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |  |
| 1.11 | 分 包 |  | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |  |
| 1.12 | 偏 离 |  | 不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第六章 “技术标准和要求”： 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | / |  |
| 2.2.1 | 投标人提出疑问或澄清的截止时间 |  | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，均应在2019年 5月 7 日16时前，通过不署名方式发至邮箱499022870 @qq.com提出。招标人或其委托的招标代理机构将2019年5月7日17时之前解答并形成补充文件，在江阴市人民政府门户网-（http://www.jiangyin.gov.cn/fgw/xxgk/list.shtml）和江阴市公共资源交易中心网http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/的限额以下项目发布答疑文件，投标人自行点击下载后获取。采用工程量清单方式计价的，若答疑后工程量清单发生变化，请各投标单位自行下载，以答疑后发布的工程量清单为准。投标单位应自行将答疑后最终确认的招标文件（含工程量清单）下载后作为投标报价的依据。如因此造成废标，由投标单位自行负责后果。 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2019年 5 月 13 日 15 时 00 分 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改通知发出的截止时间 |  | 修改的内容可能影响到投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 3 日前。 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在投标截止时间 3 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容作为补充文件在江阴市人民政府门户网-（http://www.jiangyin.gov.cn/fgw/xxgk/list.shtml）和江阴市公共资源交易中心网http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/的限额以下项目发布答疑文件，投标人自行点击下载后获取。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 见前附表补1 |  |
| 3.2.1 | 投标报价要求 |  | 见前附表补2 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 45 天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 投标保证金的形式：投标人基本账户本票或汇票 投标保证金的金额：人民币壹万贰仟元整 账户：江阴白屈港粮食储备库 递交方式： 密封于资格审查须核验的资料密封袋内 投标保证金的出票行应与银行开户许可证的开户行及账号一致。 投标人的投标保证金票据必须在开标前与投标文件同时递交。开标结束后，未中标单位的投标保证金当场退还（不计息），中标单位的投标保证金退还方式在签订合同中明确（不计息）。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 3 年，指 2015 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 5 年，指 2014 年4 月 29 日起至 2019 年4 月 28 日止。（从招标公告发布之日起倒算） |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  | □允许 不允许 |  |
| 3.7.1 | 投标文件的编制 |  | 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 |  |
| 3.7.3 | 投标文件的格式及签字和（或）盖章要求 |  | 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 投标函部分、商务标部分：正本一份，副本二份； 普通电子光盘一份（含投标函、商务标）； 资格审查需核验的资料：一份。 中标后提供资料： 1、中标人在中标后需按相关要求编制施工组织设计，并提供给招标人或代理人（正副本各壹份）。 2、因中标人自身原因在中标后提供资料不完整的，招标人或代理人有权暂缓发放中标通知书，所造成所有后果由投标人自行承担。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 投标函、商务标分开装订成册。 每册采用胶装或装订机 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |  |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 |  | - 投标文件的正本与副本应分开包装，所有“正本”和“副本”的密封袋封口处必须加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表委托人签字或盖章。 - 投标文件的密封袋上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，密封袋上应写明的其他内容见投标人须知前附表4.1.2。 密封袋统一按以下方式密封： 资格审查需核验的资料一个密封袋； 投标函、商务标正本一个密封袋（含普通电子光盘）； 投标函、商务标副本一个密封袋。 |  |
| 4.1.2 | 密封袋上写明 |  | 投标人地址： 投标人名称： 新增600平方米钢结构单层设备仓储用房（项目名称） 一个标段投标文件在2019年 5 月 13 日 15 时 00 分前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 递交投标文件时间 |  | 投标截止时间：2019年 5 月 13 日 15 时 00 分 投标人应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 地点：江苏鸿成工程项目管理有限公司（江阴市长江路218号10楼1016室） |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 □是，退还安排： |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2019年5 月 13 日 15 时 00 分 开标地点：江苏鸿成工程项目管理有限公司（江阴市长江路218号10楼1016室）。 |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | 1、招标人将按5.1规定的时间和地点举行开标会议，组织开标活动。参加开标的投标人代表和项目负责人携带身份证明、招标文件等规定的符合性检查资料在投标截止时间前现场有序签到。 2、开标会议由招标人或招标代理机构组织并由主持人按下列程序进行开标： （1）开标程序宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；投标人应出示相关证明，并由招标人组织相关人员进行投标文件符合性检查（具体要求本栏第4点）； （3）招标人简要讲话； （4）招标主持人宣读评标办法，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （5）由招标人代表和招标代理机构人员共同对需核验的资料及投标文件进行验封； （6）资格后审委员会进入资格审查场所。开启投标人资格审查文件资料袋进行资格审查； （7）招标人向参会的投标人宣布资格审查结果。资格审查不合格的投标申请人的投标文件不予开封，原封退回； （8）对投标文件启封，当众开标，招标代理机构工作人员公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。 （9）设有标底或招标控制价的，公布标底或招标控制价； （10）原始书面文本应当密封保存至招标文件规定的投标有效期满； （11）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；招标人对开标过程进行记录，并存档备查； （12）主持人宣布评标组织评标，投标人退场，开标结束。 4、投标文件的符合性检查 （1）投标截止时间至且投标文件未拆封前，对按时送达的投标文件、符合性检查资料及其投标人代表的身份进行符合性检查。 （2）、以下符合性检查资料须随身携带，无需密封：①投标人代表：法定代表人（有效身份证（原件）和法定代表人身份证明（原件））或其委托代理人（有效身份证（原件）和授权委托书（原件））；②项目负责人的有效身份证（原件）；③授权委托人（如有）的2018年12月至2019年2月的“个人社保参保基本信息”证明（查询要求见本章10.6注1）。 （特别说明：投标人提供有效身份证明，由招标人现场核验确认。） （3）符合性检查如有下列情形之一的，则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件视为无效投标文件，招标人应退还给投标人： ①投标文件未按本须知第4.1条“投标文件的密封和标记”的要求密封和标志的； ②投标人代表未在投标截止时间前到达或未出示本人有效身份证件（法定代表人身份证明或有效身份证及授权委托人（如有）的有效身份证、授权委托书、“个人社保参保基本信息”）； ③投标人拟任项目负责人未在投标截止时间前到达或未出示本人有效身份证； ④未按符合性检查资料提交方式提交符合性检查资料的。 5、投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理，该投标文件不予送交评标委员会评审： （1）在本须知第4.2条规定的投标截止时间以后逾期送达的； (2)不符合本须知第4.1条“投标文件的密封和标记”规定的； (3)投标文件的有关内容未按本须知规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签章的，由委托代理人签章的，但未在投标文件中提交有效的“授权委托书”的； (4)各投标人代表或项目负责人在开标程序未结束前擅自离开开标室现场的。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会应当为不少于3人的单数。其中，评审经济标的专家不得少于2人，评审技术标的专家不得少于1人。 评标专家确定方式： 随机抽取 。 是否远程评标：□是 否 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 是 □否，推荐的中标候选人数： |  |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：/ 履约担保的金额：/ |  |
| 7.3.2 | 支付担保 |  | 支付担保的形式：/ 支付担保的金额：/ |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  | 类似项目是指：/ |
| 10.1.2 | 不良行为记录 |  |  | 不良行为记录是指：/ |
| … | … |  |  |  |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  |  | □不设招标控制价 设招标控制价， A报价控制价=（标底价-暂估价）*控制价下浮系数+暂估价；B报价控制价=（标底价-暂估价）*控制价下浮系数 【控制价下浮系数：/％】，A报价控制价为64.03万元，B报价控制价64.03万元。所有投标单位的A和B报价均不得高于招标人提供的工程控制价。若高于工程控制价或由评标委员会评定该报价低于企业成本的，则作废标处理。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 |  |  | □不要求 要求，投标文件电子版形式：普通光盘 投标文件电子版密封方式：密封在投标函正本档案袋中 投标文件电子版内容：投标函、商务标 |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |  |  |
|  | 实行计算机辅助评标 |  |  | 否 □是，按本须知附表一“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
| 投标人参加开标会人员要求 | 按照本须知第5.1款的规定： （1）招标人邀请所有投标人代表参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交招标文件规定的符合性检查资料。否则，招标人将拒绝其投标。 （2）项目负责人须参加本工程开标会议。 |  |  |  |
|  | 注：1、投标人参加开标会时需随身携带无需密封的其他资料详见本章5.2.1要求。 2、有效社保交费证明至少包含以下信息：单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、缴费期限，否则该社保证明不予认可。 |  |  |  |
| 10.7 资格审查需查验的原件资料 |  |  |  |  |
|  | （1）企业营业执照（副本）； （2）企业资质证书（副本）； （3）安全生产许可证（副本）； （4）拟派项目负责人的小型项目管理师证或注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证）； （5）法定代表人身份证明书或授权委托书（如有）； （6）法定代表人或授权委托人（如有）和项目负责人的身份证，授权委托人（如有）及项目负责人的2018年12月至2019年2月的“参加社会保险证明”； （7）投标保证金票据； （8）开户银行许可证； （9）江苏省内投标申请人须提供在有效期内的《江苏省建筑业企业信用管理手册》；江苏省外投标申请人须提供企业注册所在地建设行政主管部门（省级及以上）出具的有效期内的信用证明（包括无农民工工资拖欠的证明）或有效期内的江苏省建筑业企业信用管理手册（省外建筑施工企业资质、资格核验书）；（注：城市园林绿化企业资质若江苏省内投标申请人未发放《江苏省建筑业企业信用管理手册》的，须提供本市主管部门发放的《XX市建筑业企业信用管理手册》或企业注册所在地园林绿化主管部门或建设行政主管部门出具的有效期内的企业诚信证明（包括无农民工工资拖欠的证明）；） （10）所有投标人应提供《建设工程招投标诚信承诺书》； |  |  |  |
| 10.8 中标公示 |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况、评标结果及拟定中标人名称在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |  |
| 10.9 中标公告 |  |  |  |  |
|  | 在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，招标人在中标公示结束之日起15日内确定中标人。中标人确定后，招标人应当将中标人名称、中标价和项目负责人在招标公告发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书（公告时间与中标通知书签发时间应当一致）。招标人如因特殊原因无法按期向中标人发出书面中标通知书时应向中标人发出延期领取中标通知书的书面通知。 |  |  |  |
| 10.10 投标保证金的退还方式 |  |  |  |  |
|  | 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标人退还投标保证金。 |  |  |  |
| 10.11 中标项目负责人变更 |  |  |  |  |
|  | 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报原合同备案部门备案。变更中标项目负责人的，自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他国有资金项目，备案之日至原合同工期期满之日不足6个月的，则限制其承接工程的期限为6个月。中标项目负责人变更未备案的，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程。招投标监管部门将在备案手续上注明限制承接工程的起止日期，并在办理备案手续之日起的三个工作日内将项目负责人变更情况、限制承接工程的期限在网上予以公布。 |  |  |  |
| 10.12知识产权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.13重新招标的其他情形 |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的， 招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.14同义词语 |  |  |  |  |
|  | (1)构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 (2)“签章”定义为签字或盖章。 |  |  |  |
| 10.16解释权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.17招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 1、本工程执行澄建工【2008】6号文（关于转发无锡市建设局《关于办理建设手续时增加有关解决拖欠农民工工资事项合同条款的通知》的通知）。 2、保险：发包人保险内容：①办理施工场地内自有人员的保险；②第三人员生命财产的保险；③因不可抗力造成运至现场的材料和待安装设备损失的保险。 承包人投保内容：①承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险；②为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。 3、投标应综合考虑交叉施工引起的各项费用（包括但不限于成品保护、窝工损失等）并计入报价，结算时不再另行计取。承包人在施工过程中采取的一切应急临时措施和项目措施所发生的费用均已包含在承包人投标报价的项目措施费中，临时设施、临时场地的布置必须经监理、发包人同意，如影响本工程或其他工程施工，承包人必须无条件拆除和搬移。 4、本工程需缴纳农民工工资保证金，具体要求如下：在本市注册的建筑业企业，按其主项资质一次性交纳农民工工资保证金，具体标准为：（一）总承包特级、一级企业80万元；（二）总承包二级、专业承包一级企业60万元；（三）总承包三级、专业承包二级企业30万元；（四）劳务分包、专业承包三级企业20万元。本市建筑业企业保证金交纳凭证实现全无锡市互认。在无锡市以外注册的建筑业企业，保证金交纳标准参照本地企业标准执行。具体应按附件《江阴市建设领域农民工工资保证金实施办法》执行。 5、所有投标人必须在招标人提供的品牌表中选择并明确施工时所用材料的品牌型号。所有投标人必须承诺施工时使用招标人在招标文件中明确的材料品牌型号，并合同履行过程中进行选择确定。 若投标人认为其他品牌的产品在质量、性能、技术指标等不低于招标人推荐品牌的，应当在本工程招标公告下方疑问留言区，以不署名的形式提出，并提供相应的书面文件材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。 6、项目负责人必须满足下列条件之一：1）项目负责人是非变更后无在建工程的；2） 项目负责人是变更后无在建工程的,并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的：3） 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分期施工的情况。 7、企业应当慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标竞争的数量。其所选派的项目负责人在多个工程项目均为拟中标人的，企业经招标人同意可放弃某项目中标，但应当依法承担相应法律责任；未放弃的，按照不同工程项目中标人公告时间先后，担任本企业最先中标项目的项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人应当取消其中标资格。 8、项目负责人配备要求必须符合省住房城乡建设厅关于印发《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》的通知（苏建建管〔2014〕701号）规定的要求。 9、投标人须知前附表如与投标人须知正文部分内容不一致的，以投标人须知前附表内容为准。 |  |  |  |  |

补1：投标文件（书面）应包括下列内容：投标函部分、商务部分；

投标函部分主要包括下列内容：

（1）投标函、投标函附录及工程报价表；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金票据复印件；

（5）项目负责人情况；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

1）、资格审查申请函

2）、投标人基本情况表

3）、近年财务状况表

4）、近年完成的类似项目情况表

5）、其他材料

（8）近五年来的类似工程业绩、获得的各种荣誉（提供证书复印件）；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

商务部分主要包括下列内容：

（1）封面；

（2）投标总价；

（3）总说明（如有）；

（4）建设项目投标报价汇总表；

（5）单项工程投标报价汇总表；

（6）单位工程投标报价汇总表；

（7）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）其他项目清单与计价汇总表；

（9.1）暂列金额明细表（如有）；

（9.2）材料（工程设备）暂估单价及调整表（如有）；

（9.3）专业工程暂估价及结算价表（如有）；

（9.4）计日工表（如有）；

（9.5）总承包服务费计价表（如有）；

（10）规费、税金项目计价表；

（11）发包人提供材料和工程设备一览表（如有）；

（12）承包人提供主要材料和工程设备一览表；

（13）综合单价分析表。

补2：标底编制依据及投标报价的要求

（1）本工程采用工程量清单计价、报价及编制标底。

设计单位编制的施工图和 江苏鸿成工程项目管理有限公司 提供的工程量清单是编制报价及标底的依据。

报价及标底编制执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、RGB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、□GB50855-2013《仿古建筑工程工程量计算规范》、RGB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、□GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》、□GB50860-2013《构筑物工程工程量计算规范》。

标底编制执行R2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、R《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、R《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年版）、□《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版，营改增后调整）等，招标工程施工图纸、招标文件、编制说明及设计交底资料。标底编制方法：执行苏建价（2016）154号、苏建函价（2019）178号、人工按苏建函价【2019】142号执行。

（2）材料价格及有关费率规定：

标底材料价格按江阴市建设局颁发的江阴市工程材料市场信息2019年3月信息指导价，无指导价的按市场询价计入标底。

投标单位根据市场行情自行测算报价，应充分考虑风险因素。投标人可根据招标人所提供的品牌、规格、型号、产地或小样自行询价、联系订购并自行确定投标报价。进场材料由甲方和监理单位质量验收合格后方可使用。

（3）不可竞争费：

现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表

| 序号 | 费用名称 |  | 计算基础 | 建筑工程 | 安装工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场安全文明施工 | 基本费 | 分部分项工程 +单价措施项目费 -工程设备费 | 3.10% | 1.50% |  |  |
|  |  | 省级标化增加费 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 0.31% | 0.21% |  |  |
| 二 | 规费 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 3.20% | 2.40% |  |  |
|  |  | 住房公积金 |  | 0.53% | 0.42% |  |  |
|  |  | 环境保护税 |  | 0.1% | 0.1% |  |  |
|  |  | 其他规费 |  | 0 | 0 |  |  |
| 三 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 | 9.0% | 9.0% |  |  |

注1：实际发生的环境保护税由施工单位凭发票按实结算，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。投标人投标报价时统一按0.1%计取。

注 2：本工程按增值税一般计税法计算。

（4）投标报价

4.1 投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。

4.2本工程的投标报价采用      综合单价            的方式。

4.3投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

4.4投标人的投标报价，应是完成本招标文件所列招标工程范围及工期的全部，根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案，依据企业定额或参照江苏省计价表及有关文件规定、市场信息价或工程造价管理部门颁布的人工、材料、机械市场指导价，并考虑风险因素，进行自主报价，但不得低于成本价。

4.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

4.6除非合同中另有规定，投标人在投标报价汇总表中的价格应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

4.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4.8本工程投标报价采用的币种为   人民币        。

4.9投标报价为A报价，A报价扣除暂估价（含暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价）后的报价为B报价。B报价的计算公式为：B报价=A报价－暂估价。投标人的投标文件的商务部分应分别报A报价和B报价。B报价作为评标价，相应的A报价作为中标价。

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）提交联合体各成员单位共同签订的共同投标协议，明确牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；

（3）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独或者以其他联合体成员的名义申请同一标段的资格预审。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人、代建人、项目管理人，或者为本标段提供招标代理服务的；

（4）与本标段的监理人或代建人或项目管理人或招标代理机构同为一个法定代表人的、相互控股或参股的、相互任职或工作的；

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（6）处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（7）企业因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1见投标人须知前附表。

2.2.2见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间 3天前，招标人可以修改招标文件，并形成补充文件，各投标申请人至江阴市人民政府门户网-（http://www.jiangyin.gov.cn/fgw/xxgk/list.shtml）及“江阴市公共资源交易中心网站：http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/”的“限额以下项目招标”进行下载后获取。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函、投标函附录及工程报价表；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）已标价工程量清单；

（5）项目负责人情况；

（6）拟分包项目情况表；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3见投标人须知前附表。

3.7.4见投标人须知前附表。

3.7.5见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1见投标人须知前附表。

4.1.2见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在递交投标文件截止时间前，潜在投标人可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派的项目负责人准时参加，并在投标截止前现场有序签到。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标

（1）开标程序宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；投标人应出示相关证明，并由招标人组织相关人员进行投标文件符合性检查；

（3）招标人简要讲话；

（4）招标主持人宣读评标办法，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（5）由招标人代表和招标代理机构人员共同对需核验的资料及投标文件进行验封；

（6）资格后审委员会进入资格审查场所。开启投标人资格审查文件资料袋进行资格审查；

（7）招标人向参会的投标人宣布资格审查结果。资格审查不合格的投标申请人的投标文件不予开封，原封退回；

（8）对投标文件启封，当众开标，招标代理机构工作人员公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

（9）设有标底或招标控制价的，公布标底或招标控制价；

（10）原始书面文本应当密封保存至招标文件规定的投标有效期满；

（11）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；招标人对开标过程进行记录，并存档备查；

（12）主持人宣布评标组织评标，投标人退场，开标结束。

5.2.2形式性审查时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入形式性审查后续开标程序。

5.2.2.1投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。

5.2.2.2投标质量标准未能响应招标文件的实质性要求和条件的。

5.2.2.3投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的。

5.2.3符合性检查如有下列情形之一的，则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件视为无效投标文件，不得进入评标：

5.2.3.1投标人代表未在投标截止时间前到达或未出示本人有效身份证件（法定代表人身份证明或有效身份证及授权委托人（如有）的有效身份证、授权委托书、“个人社保参保基本信息”）。（“个人社保参保基本信息”查询要求见本章前附表10.6注）

5.2.3.2投标人拟任项目负责人未在投标截止时间前到达的。

5.2.3.3投标人拟任项目负责人未出示本人有效身份证的。

5.2.3.4各投标人代表或项目负责人在开标程序未结束前擅自离开开标室现场的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第二章  评标办法（最低投标价法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | …… | …… |
| 2.1.2 |  | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 联合体投投人（如有） | 符合第一章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  |  | …… | …… |
| 2.1.3 |  | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第一章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第一章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第三章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  |  | 社保 | 符合招标文件规定项目负责人社保交费证明。 |
|  |  |  | 暂估价 | 符合招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格。 |
|  |  |  | 费用及取费 | 符合招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础。 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第四章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 投标价格 | 低于（含等于）第一章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。 |
|  |  |  | 分包计划 | 符合第一章“投标人须知”第1.11款规定 |
|  |  |  | 其他 | 所有投标申请人必须提供检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》（告知函须查询企业及项目负责人两者）。 所有投标人还须提供《建设工程招投标诚信承诺书》。 江阴市外地进澄建筑业企业（仅建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包及电子与智能化工程专业承包单位）需提供开标当日有效期内的《进澄核验登记表》 |
|  |  |  | …… | …… |
| 2.1.4 |  | 项目负责人评分 标 准 | 项目负责人简历 | 项目负责人简历表（第八章） |
|  |  |  | 素质及管理经验 | 项目负责人的素质及管理经验 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2 | 详细评审标 准 |  | 单价遗漏 | 投标人遗漏的单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。 |
|  |  |  | 不平衡报价 | 投标报价合理性 |
|  |  |  | 评标价 | 经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价 |
|  |  |  | …… | …… |
| 条款号 |  |  | 编列内容 |  |
| 3 | 评 标 程 序 |  | 详见本章附件A：评标详细程序 |  |
| 3.1.2 | 废标条件 |  | 详见本章附件B：废标条件 |  |

## 评标办法（最低投标价法）正文部分

1. 评标方法

本次评标采用最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的有效投标文件，根据本章第2.2款规定，按照评标价由低到高的次序向招标人推荐1至3名中标候选人。或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4项目负责人评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第一章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准计算出评标价。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）  评标准备；

（2）  初步评审：

（3）  详细评审；

（4）  澄清、说明或补正；

（5）  推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、招标控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果。

A3.3  响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第一章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4  项目管理机构评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的项目管理机构进行评审，并记录评审结果。

A3.5  判断投标是否为废标

A3.5.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.5.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第一章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第一章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.5.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标，判定无效标的依据。招标人发出的澄清答疑如作为实质性条款，应标明未响应者其投标将被否决，未标明的一律不得作为重大偏差否决其投标。

A3.5.4评标委员会对投标文件有异议，或者依照有关规定需要作出无效标决定的，应当向当事人核实有关事项，并将核实情况记录在案。无效标应当由评标委员会集体表决后作出。

A3.6算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.7澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1  澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

A5  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1汇总评标结果

投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。

A5.2 推荐中标候选人

A5.2.1  除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）  评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，根据第一章“投标人须知”前附表第7.1款的规定推荐中标候选人。

（2）  如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第一章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

A5.2.2  投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.3直接确定中标人

第一章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.4编制及提交评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第一章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停

A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2  关于评标中途更换评标委员会成员

A6.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）  因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）  根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

### 附件B：废标条件

废标条件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第一章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第一章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据。

B1.废标条件

B1.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

B1.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

B1.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

B1.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

B1.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

B1.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

B1.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

B1.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

B1.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

B1.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

B1.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

B1.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

B1.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

B1.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

B1.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

B1.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

B1.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

B1.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

B1.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

B1.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

B1.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

B1.23不符合招标文件有关暗标的要求；

B1.24不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

# 第三章  合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：     　　　　　　　　　　　　　  。

2.工程地点：  　　　　　　　　　　　　    　 。

3.工程立项批准文号：      　　　　　　　　　 。

4.资金来源：   　　　　　　　　　　　　　    。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二部分 通用合同条款

按照住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分通用合同条款执行。

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本协议书；（2）中标通知书）；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    ；

资质类别和等级： ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：     ；

资质类别和等级：   ；

联系电话：  ；

电子信箱：         ；

通信地址：　       。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    。

1.1.3.9 永久占地包括：         。

1.1.3.10 临时占地包括：           。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》　。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：　《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》[7部委令30号]、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、其他法律法规以及江苏省和江阴市相关的工程建设管理和工程造价管理的地方性规章和政策性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 如有涉及、双方另行协商 　；

发包人提供国外标准、规范的份数：  如有涉及、双方另行协商   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  如有涉及、双方另行协商  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：　现行国家、行业地方标准和技术规范   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本协议书；（2）中标通知书）；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：　开工前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：套  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图　　。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：　　　　；

承包人提供的文件的期限为：   ；

承包人提供的文件的数量为：        ；

承包人提供的文件的形式为：    ；

发包人审批承包人文件的期限：   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：　     。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在　  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为：      。

承包人接收文件的地点：        ；

承包人指定的接收人为：      。

监理人接收文件的地点：        ；

监理人指定的接收人为：        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：　分部分项工程量按实结算，出现工程量清单错误时，超过工程量偏差范围的，可进行调整，由承包人提出并由监理人按第4.4款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量增加15%以上时，增加部分的工程的综合单价应予调低；当工程量减少15%时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号：  ；

职    务：　 ；

联系电话：　  ；

电子信箱：  ；

通信地址：　 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：         。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：       。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括          。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：            。

发包人是否提供支付担保：                。

发包人提供支付担保的形式：                。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：              。

承包人需要提交的竣工资料套数：     　          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：               。

承包人提交的竣工资料移交时间：                 。

承包人提交的竣工资料形式要求：                  。

（6）承包人应履行的其他义务：                。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：　   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：  ；

通信地址：    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：         。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：            。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：           。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：      。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：       。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：       。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：            。

主体结构、关键性工作的范围：            。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：          。

其他关于分包的约定：    　　           。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：        。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：       。

### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：       。

关于监理人的监理权限：        。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：             。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：　；

职    务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：  ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第20条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第20条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 　　　  。

关于工程奖项的约定：           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    。

监理人不能按时进行检查时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：       小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：       。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：            。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：          。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：        。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  　　 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：         。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  　     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  　 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 　　 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 　　 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

逾期天数*结算价的万分之二             。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

不超过工程结算价的百分之二          。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      ；

（2）      ；

（3）      。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            。

### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  　    。

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      。

施工现场需要配备的试验设备：   　 。

施工现场需要具备的其他试验条件：       。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        。

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 　　　  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中“9.3.1”条、“9.3.2”条的规定调整合同价款（2）合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生变化，且工程量偏差超过15%时，由承包人提出并由监理人按第4.4款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：             。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  　 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 　 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 　  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 　 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 　  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   　　。

### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  a: 施工方案措施风险；b: 由承包方原因引起的开工日期调整;c:由承包方原因引起地方矛盾引起的窝工、停工风险 。

风险费用的计算方法：　承包人投标时充分考虑风险范围并计算风险费用计入投标报价，中标后不作调整   。

风险范围以外合同价格的调整方法：a:按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中“9.3.1”、“9.3.2”、“9.3.3”条款执行； b:人工工资调整按苏建价【2012】633号文件、施工期政策文件执行；c:材料价格的市场风险按澄建工【2008】7号文件执行，由发承包双方在合同中明确。

结算时如发现投标时有严重不平衡报价的，结算调整执行澄建工（2009）5号文中关于不平衡报价的结算调整规定。

“9.3.1”因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

1.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15％时，该项目单价应按本规范第9.6.2条的规定调整。

2.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3.已标价工程量清单中没有适用也没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后的调整。

4.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

“9.1.2”出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、索赔）后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料；承包人在14天内未提交合同价款调增报告的，应视为承包人对该事项不存在调整价款请求。

“9.1.3”出现合同价款调减事项（不含工程量偏差、索赔）后14天内，发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料；发包人在14天内未提交合同价款调减报告的，应视为发包人对该事项不存在调整价款的请求。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /    。

风险费用的计算方法：   /    。

风险范围以外合同价格的调整方法： 　/　　 。

3、其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /   。

预付款支付期限： /     。

预付款扣回的方式：  /   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /   。

预付款担保的形式为：  /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：         。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  　　   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  　   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格且工程结算审计结束付至审定价款的80%，至工程竣工财务决算审计结束且质量保修期满，付清余款不计息。(注：现场安全文明施工省级标化增加费，不在预付款及进度款的支付范围内，在审计结束后支付)   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   　   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  　　  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 　　　  。

（2）发包人支付进度款的期限：   　  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：             。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前      小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：       小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：           。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：           。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      。

（1）单机无负荷试车费用由    承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  　　　。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       。

### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：     。

竣工付款申请单应包括的内容：      。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     。

发包人完成竣工付款的期限：       。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 　　 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      。

承包人提交最终结算申请单的期限：   　 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限： 　　 。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 3%的工程款作为质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         。

关于质量保证金的补充约定：       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按有关规定  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  　 。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：            。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  　　。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：          。

（7）其他：            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                      。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：          。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  　　　    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：          。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：            。

### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            。

选定争议评审员的期限：              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：            。

其他事项的约定：           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    有管辖权的     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章  工程量清单

# 第五章  图  纸

1．图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．图  纸

设计单位：

设计编号：

# 第六章  技术标准和要求

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.1测量范围(GBJ50026-93)；

1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

1.3《建筑程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

1.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);

1.5《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002);

1.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

1.7《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);

1.8《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002);

1.9《混凝土质量控制标准》(GB50164-92);

1.10《钢筋机械连接通用技术规程》(JG107-96);

1.11《建筑给水、排水及采暖工程施工验收规范》(GB50242-2002);

1.12《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254、50255、50258、50259-96);

1.13《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);

1.14《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000);

1.15《建设工程工程量清单计价规范》；

附件A：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本

章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

# 第七章  招标控制价

# 第八章  投标文件格式

一、投标函部分格式

二、商务标部分格式

## 第一部分、投标函部分格式

一、投标函、投标函附录及工程报价表；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、联合体协议书（如有）；

四、项目负责人情况；

五、拟分包项目情况表；

六、资格审查资料；

一）、资格审查申请函

二）、投标人基本情况表

三）、近年财务状况表

四）、近年完成的类似项目情况表

五）、其他材料

七、近五年来的工作业绩、获得的各种荣誉（提供证书复印件）；

八、投标人须知前附表规定的其他材料。

（项目名称） 一个 标段施工招标

投  标  文  件

投标文件内容：     投标文件投标函部分

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：              元  RMB￥：                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                                  元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：                    元

专业工程暂估价RMB￥：                                  元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方将派              作为本工程项目负责人。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

### （二）投标函附录

工程名称：（项目名称）标段:

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.8 | 姓名： | 按照招标文件执行 |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 | 按照招标文件执行 |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.4 |  | 按照招标文件执行 |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 3.7 |  | 按照招标文件执行 |
| 5 | 分包 | 3.5 | 见分包项目情况表 | 按照招标文件执行 |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 元/天 | 按照招标文件执行 |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 |  | 按照招标文件执行 |
| 8 | 质量标准 | 5.1 |  | 按照招标文件执行 |
| 9 | 价格调整的差额计算 | 11.1 | 见价格指数权重表 | 按照招标文件执行 |
| 10 | 预付款额度 | 12.2.1 |  | 按照招标文件执行 |
| 11 | 预付款保函金额 | 12.2.2 |  | 按照招标文件执行 |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.2 |  | 按照招标文件执行 |
|  | 质量保证金额度 | 15.3.1 |  | 按照招标文件执行 |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

（三）、工 程 报 价 表

工程名称：

建筑面积：                               m2

| 工程报价（元） |  | 工程A报价 | 暂估价 （含暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价） | 工程B报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程最终报价（元） |  |  |  |  |
| 其他承诺 | 工期 |  |  |  |
|  | 质量 |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |

投标人：     　　　　　　　　　 （盖章）

法定代表人或委托代理人：      　　　　   (签字或盖章)

日期：    年   月    日

### 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名），身份证号码：　　　　　　　　　　为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

### 三、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

### 四、投标保证金票据复印件

### 五、项目负责人情况

### （一）项目负责人简历表

项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、有效的社保证明材料及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书（附件1），管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表（如有）。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

注：1、园林绿化项目不需提供“建造师注册证书、安全生产考核合格证书”。

2、投标单位严格按要求填写表格并后附相关证明复印件（加盖公章）。

3、有效社保交费证明至少包含以下信息：单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、缴费期限，否则该社保证明不予认可。

#### （二）项目负责人的素质及管理经验

### 六、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

### 七、资格审查资料（适用于未进行资格审查的）

#### （一）、资格审查申请函

资格审查申请函

（招标人名称）：

1、按照资格审查文件的要求，我方（申请人）递交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加              （项目名称）     标段施工招标的投标资格。

2、我方的资格审查申请文件包含第二章“申请人须知”第3.1.1项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过              （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所递交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知正文部分”第1.4.3项规定的任何一种情形。

申请人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

电      话：

传      真：

申请人地址：

邮政编码：

年       月       日

#### （二）、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件（加盖单位公章）。

（三）、近年财务状况表

近年财务状况表

近年财务状况表指经过会计师事务所或者审计机构的审计的财务会计报表，以下各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于申请人的数据为准。

（一）近年资产负债表

（二）近年损益表

（三）近年利润表

（四）财务状况说明书

#### （四）、近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

类似项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件（加盖单位公章）。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承包范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

#### (五)、其他材料

1）、其他企业信誉情况表

1、企业不良行为记录情况主要是近年申请人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

1、近三年不良行为记录情况（从招标公告发布之日起倒算）

| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- |

2）、投标申请人须提供的材料：

1. 企业营业执照（副本）；

2. 企业资质证书（副本）；

3. 安全生产许可证（副本）；

4. 项目负责人的注册建造师证书和安全生产考核合格证（B证）；

5. 江苏省内投标申请人须提供在有效期内的《江苏省建筑业企业信用管理手册》；江苏省外投标申请人须提供企业注册所在地建设行政主管部门（省级及以上）出具的有效期内的信用证明（包括无农民工工资拖欠的证明）或有效期内的江苏省建筑业企业信用管理手册（省外建筑施工企业资质、资格核验书）；

6.承诺书；附件1

7.所有投标人应提供《建设工程招标投标诚信承诺书》；附件2

8.表一投标人施工时使用材料品牌型号表，表二施工时使用材料品牌型号承诺书；附件3

（以上资料均提供复印件并加盖单位公章）

附件1：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目负责人          （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日

附件2：《建设工程招投标诚信承诺书》

建设工程招投标诚信承诺书

为营造江阴市建设工程诚实守信的招投标交易环境，切实维护建设工程交易市场的公开、公平、公正，我单位自愿郑重承诺如下：

一、我单位企业资质、人员资质等均真实有效，在招投标过程中提交的材料均无任何伪造、虚假成分。

二、我单位保证资质不外借、不挂靠，不与其它投标人串标围标，不以他人名义投标。

三、我单位保证不越级承接业务。

四、我单位在参加投标过程中严格遵守上述承诺，若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受公开通报，自愿退出所有在江阴市公共资源交易平台上正在进行的投标项目，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十三、五十四条的规定，结合本单位实际情况，三个月～三年内不进入江阴市招投标市场。并自愿按相关法律法规接受相应的处罚。

特此承诺！

承诺单位盖章：

承诺单位法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日

附表3

表一投标人施工时使用材料品牌型号表

| 序号 | 设备材料名称 | 单位 | 投标人承诺品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上材料均为招标人提供的品牌表中的品牌型号。若投标人认为其他品牌的产品在质量、性能、技术指标等不低于招标人推荐品牌的，应当在本工程招标公告下方疑问留言区，以不署名的形式提出，并提供相应的书面文件材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。

申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日

表二施工时使用材料品牌型号承诺书

（招标人名称）：

如果我公司能获得  （建设单位名称）的 （工程名称） 中标资格，我在此声明，在本工程施工过程中使用招标文件中明确的材料品牌型号中的一种，且在合同中明确。

我方保证上述声明的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年       月       日

### 八、近五年来的工作业绩、获得的各种荣誉的复印件（加盖单位公章）

近年来完成的类似项目及获奖情况应按照资格后审的要求附中标通知书、施工合同、工程竣工验收证书）等材料的复印件，其他材料的复印件，具体要求见投标须知。

### 九、投标人须知前附表规定的其他材料

## 第二部分、商务标部分格式

（1）封面；

（2）投标总价；

（3）总说明（如有）；

（4）建设项目投标报价汇总表；

（5）单项工程投标报价汇总表；

（6）单位工程投标报价汇总表；

（7）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）其他项目清单与计价汇总表；

（9.1）暂列金额明细表（如有）；

（9.2）材料（工程设备）暂估单价及调整表（如有）；

（9.3）专业工程暂估价及结算价表（如有）；

（9.4）计日工表（如有）；

（9.5）总承包服务费计价表（如有）；

（10）规费、税金项目计价表；

（11）发包人提供材料和工程设备一览表（如有）；

（12）承包人提供主要材料和工程设备一览表；

（13）综合单价分析表。

新增600平方米钢结构单层设备仓储用房（项目名称）     一个标段施工招标

投  标  文  件

投标文件内容：     投标文件商务标部分

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日