市政府办公室关于印发《江阴市新能源产业高质量
发展三年行动计划（2023—2025年）》的通知
各镇人民政府，各街道办事处，各开发区管委会，市各委办局，市各直属单位：
现将《江阴市新能源产业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。
江阴市人民政府办公室
2023年9月26日
（此件公开发布）
江阴市新能源产业高质量发展三年行动计划
（2023—2025年）
（上会审议稿）
为全面贯彻党的二十大精神和市委市政府决策部署，加快推进新能源产业高质量发展，加速形成绿色低碳的生产方式和生活方式，实现我市“碳达峰、碳中和”目标，根据“345”现代产业集群部署要求，特制定本行动计划。本行动计划所指的新能源主要包括风电、太阳能光伏、氢能、储能等领域。

一、总体要求
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察江苏重要讲话精神，紧紧围绕“碳达峰、碳中和”目标要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，以做优、做强、做精为方向，巩固千亿产业集群优势，加速壮大产业总量规模，明显提升先进产能比例，显著提高产品附加值，加快突破关键核心技术，全力打造新能源装备之都核心区、长三角有影响力的风电全产业链生产基地、全省光伏产业细分领域“专精特新”特色创造高地、长三角区域氢能产业示范基地，全省最具影响力储能产业集聚区，实现既有产业高原、又有创新高峰的新能源产业新生态。
（二）基本原则
立足实际，创新驱动。从本地实际出发，立足长三角，以国际化视野在区域产业分工中找准定位，深入实施创新驱动发展战略，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用协同的技术创新体系。
政府引导，市场主导。发挥产业规划引领和政策激励作用，引导社会资本围绕新能源企业发展需求进行优化配置。强化企业在技术路线选择、生产服务体系建设等方面的主体地位，更好发挥政府在规划引导、质量安全监管、市场秩序维护、绿色消费引导等方面作用，为产业发展营造良好环境。
集群集聚，效益优先。突出“补链、延链、强链”，发挥龙头企业带动效应，强化大中小企业融通聚合，合理集中配置产业空间，引导各类要素向优势产业链空间集中，形成产业集群集聚发展的空间格局。
项目牵引，招培并重。积极参与国际竞争，深度融入全球产业链和价值链体系，鼓励本土企业稳心留根，扩大投资，调优产品结构，加快做大做强。推进新能源产业与大数据、智能制造深度融合，引导企业拓展新领域、发展新业态。
（三）建设目标
产业规模加速壮大。到2025年，江阴市规上新能源企业达到80家以上，实现产值1300亿元，约占规上工业的18.5%。其中，风电整机产能10GW，产值500亿（比2022年年均增长约10%），光伏电池产能24GW、组件产能45GW，产值500亿（比2022年年均增长约80%），氢能产值100亿元（比2022年年均增长约300%），储能电池产能20GWh，产值200亿（比2022年年均增长约150%）。
集群培育成效显现。到2025年，新能源产业规模快速提升，开票销售超百亿元龙头企业达到3家，超五十亿元企业8家，新增上市企业1—2家。风力发电、光伏、氢能、储能等重点领域关键技术取得重大突破，产业链韧性和安全水平全面提升，规上企业R&D经费占地区生产总值比重达4.5%以上，规模以上工业企业研发机构覆盖率达100%，新增省级以上创新平台10家。构建新能源产业党建联盟，全力助推新能源产业发展。
创新引领动力增强。到2025年，新能源产业高新技术企业达50家左右，新能源产业专精特新企业力争达25家，拥有国家级企业技术中心2家，省级工程技术中心15家，省级企业技术中心20家，建成各级研发平台30个，授权专利达到5000项，参与制定省级以上行业标准50项，公共平台研发人员达到500人。
示范应用走在前列。积极推进分布式光伏和分散式风电建设，通过光伏+综合利用等持续拓展开发应用场景，推动光伏发电与建筑、农业、交通、通信等领域的融合发展，到2025年，全市光伏发电装机力争达到1200MW以上、十四五新增装机并网500MW，全市风电装机力争达到36MW。支持在公共交通、旅游接驳等场景开展氢燃料电池客车客运示范应用。在仓储、港口、环卫等场景开展氢燃料电池重型卡车、牵引车、叉车及其它工程车应用示范。加快我市长江、运河等水面交通运输绿色低碳转型，率先在船舶领域开展氢燃料电池和动力电池船舶应用示范，建成1座以上加氢站。
二、重点工作
（1） 建设特色产业园区
1．规划引领、统筹产业布局。结合功能区调整、工业园区升级改造，统筹谋划产业布局、功能定位、设施配套等方面内容，形成主导功能清晰、各具特色、优势互补的新能源产业空间发展格局。（责任单位：市工改办、市资规局、各相关镇街园，以下均需各镇、街道（园区）负责，不再列出）
2．突出特色、明确发展定位。以“突出特色、错位发展”为原则，聚力打造“一个新能源装备之都核心区、两个优势产业链、两个新兴增长极、四个高端创新平台”新能源产业高质量发展格局，严格把控入园企业产业方向、项目准入标准，实施“强链、延链、补链、造链”行动，推动新能源产业链整合和产业要素集聚。（责任单位：临港开发区、市发改委、市工信局按职责分工）
3．重点推进、加快项目建设。加快推进8个列入无锡新能源产业重大项目及我市28个年度新能源产业重大项目建设。积极推进远景风能、恒润轴承、振江风力等风电项目建设；重点推进中建材、上机数控等光伏项目建设；加快远景制氢、双良节能、申氢宸燃料等氢能项目建设；有效推动海基锂电池、远景AESC动力电池、纳力电池集流体等锂电池项目。（责任单位：市发改委、市工信局按职责分工）
（二）打造自主可控的产业链
4．着力放大风电产业总部效应。依托远景能源、振江新能源、吉鑫风能、恒润传动科技等龙头企业，以成套风电机组研制为核心，重点发展风电用大型铸件、大型法兰、风机发电叶片、大型齿轮、高端轴承等关键零部件和检测设备，带动风电关键零部件加工等配套产业的发展。依托远景能源等龙头企业形成了叶片、转子、塔架、机舱罩等零部件—风电整机—智慧风场管理的完整风电产业链，重点推进远景高新智能化传动系统和大兆瓦传动技术、恒润轴承、振江风力发电机部件等项目进程。到2025年，风电产业产值突破500亿元。（责任单位：市发改委、市工信局按职责分工）
5．着力提升光伏产业发展质量。以优化升级、系统集成为重点，积极发展切片高效电池片、大尺寸组件、逆变器、EVA膜、集成系统与设备等配套零部件；突破高效大尺寸长晶、层压及新型高效电池工艺等设备，加快布局TOPCon电池、异质结电池、钙钛矿电池等新型高效电池产品，加快突破大尺寸组件、原材料、电池封装、系统集成等核心关键技术，不断提高电池片的转换效率。重点推进中建材异质结太阳能电池项目、上机数控光伏制造一体化项目、双良新能源产业基地项目等重特大项目建设。到2025年，光伏产业产值突破500亿元。加快推进江阴整县分布式光伏开发试点工作，十四五新增装机并网500MW。（责任单位：市发改委、市工信局按职责分工）
6．着力提高氢能装备自主竞争能力。以超前部署、协同高效为重点，加速形成氢能装备、制储运加、示范应用等于一体的氢能产业链，加大技术研发攻关力度，加快突破氢能燃料电池核心技术，掌握关键零部件、关键材料的研发设计和生产制造能力，不断提升氢燃料电池系统集成控制水平及能力。重点推进远景制氢装备、双良节能绿电制氢系统、申氢宸燃料电池核心零部件等重点项目建设。（责任单位：市发改委、市工信局按职责分工）
7．着力扩张储能产业规模实力。以高端突破、安全高效为重点，发展储能核心组件装备制造产业，推进储能关键材料、新型储能电池等重点领域大突破，加快推进锂电池及模组的生产。开展储能关键材料、单元、模块、系统和回收技术研究，推动绿色储能在大规模可再生能源消纳、分布式发电等领域示范应用。重点推进远景AESC动力电池二期、远景储能、纳力电池集流体、海基锂电子电池及电池组、联动天翼锂电子动力电池及储能用锂电池等项目。到2025年，储能产业产值突破200亿元。（责任单位：市发改委、市工信局按职责分工）
8．加快LNG综合利用步伐。强化长三角新能源领域合作，做大做强LNG储运、分拨、交易等业态，重点建设LNG低温储罐及配套设施、改造LNG接收码头、加快LNG物流船舶和车辆应用，全力打造长江流域LNG集散中心。重点推进扬子嘉盛LNG清洁能源码头以及储配调峰站项目建设。（责任单位：市发改委、市资规局、市城管局、市交通运输局按职责分工）
（三）构建自立自强的创新链
9．加强“卡脖子”技术联合攻关。围绕风力发电、太阳能光伏、氢能、储能等领域，鼓励企业聚焦“卡脖子”难点痛点，积极开展产学研合作，加快关键核心技术和重大战略产品研发突破。强化关键领域创新协同，支持企业精准对接高校、科研院所，构建创新需求与创新供给的融合机制。夯实龙头企业创新主体地位，发挥双良集团、远景能源、长三角太阳能光伏技术创新中心等龙头企业和基地科创引领作用，带动骨干企业开展协同创新。（责任单位：市科技局）
10．推动科技创新平台建设。支持产业创新中心、技术创新中心、制造业创新中心等技术创新活动，支持开展共性关键技术和工程化技术研究，推动应用示范、成果转化及产业化。支持企业利用资源优势，通过产业链、创新链、供应链关联协作，实现研发、制造、应用高效垂直整合，努力提升创新水平。加大与南理工等高等院校合作，组建新能源科创联合体。推动南理工工业互联网（江阴）创新中心实体化运作。统筹规划推进临港开发区氢能产业园建设，立足我市氢能装备产业发展基础，聚焦氢能产业链核心环节，着力打造长三角区域氢能产业示范基地，打造具有国际竞争力、助力产业转型提升的强劲“引擎”。（责任单位：市科技局）
11．建设创新人才集聚高地。贯彻落实“暨阳英才”、“港城英才计划”，打造国际人才社区，集聚具有国际竞争力的科技领军人才和创新团队，充分发挥企业家在技术创新中的重要作用，构筑更具活力的国内外优秀创新人才集聚新高地。深入开展“两院”院士、海内外教授博士柔性引进活动，多方式吸引高层次人才开展智力服务，三年内引育各类新能源领域顶尖人才、创新创业领军人才50人以上。（责任单位：市委组织部（人才办））
12．推动科技成果高效转化。充分发挥各类科研平台功能，探索订单式研发和成果转化机制，支持技术转移机构开展技术成果交易服务。发挥北京、上海、深圳等科创“飞地”技术转移中心功能，加大校企合作，举办科技成果转化对接活动。鼓励骨干企业、优质创投资本通过合作参股方式，注册设立独立经营、自负盈亏的创投型孵化器，通过“孵化+投资”的模式，直接对在孵企业进行天使投资。力争促成产学研对接超100项，技术合同成交额超100亿元，获省级以上科技计划项目立项1—2个。（责任单位：市科技局）
（四）建设韧性安全的供应链
13．构建优势供应链群。培育引进一批高水平的补链、强链、固链、延链项目，促进开发区形成风险可控、处置有效的产业链和供应链安全保障能力。突出头部企业引领，培育一批系统集成能力强、市场占有率高、产业链拉动作用大、营收达到一定规模的“链主企业”，支持“链主企业”和核心配套企业建立常态化合作机制。鼓励“链主企业”加强产业链垂直整合、兼并重组。到2025年，投资超百亿项目3个、五十亿元项目3个，新能源规上企业数量突破80家。（责任单位：市商务局、市科技局按职责分工）
14．加强要素高效供给。优先保障新能源产业集群企业用电、用能需要和重大项目用地，优先盘活利用存量建设用地，建设与使用高标准厂房。贯彻落实《工业企业资源利用绩效评价办法》，对不符合产业发展方向和集约布局的企业实施替换转型。科学落实政策支持、扶持资金、土地供应、能源使用等方面的差别化措施，按照开发区的土地再利用、亩均税收增幅、环境提升等方面成效进行奖励。（责任单位：市工信局、市资规局按职责分工）
15．强化资金有力保障。引导鼓励创业投资机构和风险投资机构设立新能源产业投资发展基金，鼓励金融机构对重点企业开展融资债券、仓单质押、订单质押等融资业务。鼓励融资租赁机构、担保机构和小额贷款公司等金融机构与重点企业合作，促进产业健康发展。加大财税政策支持，对龙头骨干企业、专精特新“小巨人”企业、重大产业项目、关键核心技术攻关、产业链上下游企业配套协作等加大扶持力度。（责任单位：市财政局）
16．融入双循环新格局。加强江苏自贸区联动创新区、江阴综保区、跨境电商产业园等功能平台合作，促进产业关联畅通和内生发展。创新使用外资方式，鼓励新能源跨国公司在临港开发区设立地区总部和研发、营销、供应链管理、财务和利润结算中心等功能性机构。支持和鼓励远景、双良、振江等建立境外原材料基地、研发中心及营销中心，培育临港开发区本土跨国公司。加强与长三角重点产业链的协同发展，主动承接上海、苏州、杭州产业溢出，推动产业链布局联动，共享创新资源。到2025年，新能源产业新增实际利用外资3亿美元。（责任单位：市商务局）
（五）提高新能源消纳能力
17．打造低碳化消费场景。围绕能源、工业、建筑、交通、港口、农业、居民生活以及绿色低碳科技领域，推动交通、建筑、居民生活等领域“电能替代”。坚持新能源汽车充电设施协同发展，到2025年，新建充电桩约4000个，其中公共充电桩不少于300个，专用充电桩不少于100个，自用充电桩不少于2000个，市区实现公共充电设施1公里服务半径覆盖，乡镇实现公共充电设施2公里服务半径覆盖。探索公共领域新能源汽车推广和动力电池、氢能船舶示范应用，建设加氢综合服务站，打造港口物流重卡、公交等氢能应用示范。（责任单位：市工信局、市交通局、江阴公共事业集团按职责分工）
18．培育能源消费新业态。发展新能源数字化运营系统，推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，满足新能源、分布式电源等多元化负荷发展需求。鼓励企业积极参与新型电力系统建设，重点在源网荷储协调、数字化智能化运行控制等方面提升技术和优化系统。逐步建立完善的电力市场环境，积极衔接、有序推广国家可再生能源绿色电力（证书）交易。（责任单位：市发改委、江阴供电公司按职责分工）
19．开展低碳资源综合利用。推进可再生能源利用，利用园区工业厂房屋顶资源，推进分布式光伏或小型集中式光伏开发建设。加快储能与智能电网建设，配套风力发电、光伏发电系统，弥补风能和太阳能存在间歇性、不稳定性和不可控性等缺陷。（责任单位：市发改委）
（六）优化产业发展生态

20．优化营商环境。深化放管服改革，对新能源产业重点企业和重大项目，建立以项目为中心、企业为主体的政府服务体系，推行“一窗进出、并联审批、全程代办”、“保姆式”跟踪服务和容缺后补制度，营造高效、便捷的产业发展环境。（责任单位：市数政局、市发改委按职责分工）
21．强化标准规范建设。围绕新能源产业关键环节标准缺失问题，建立覆盖产业上、中、下游的标准规范体系。鼓励专业机构积极提供标准规范相关服务。充分发挥政府在标准规范实施过程中的引导与监督作用，激发各类市场主体在氢能和储能产业规范发展上的主导作用，促进氢能和储能标准规范的有效实施。到2025年，力争江阴企业主导参与氢能领域国家标准2项以上，储能领域国家标准5项以上。（责任单位：市工信局、市市场监管局按职责分工）
22．强化产业人才引育。以企业、高等院校、科研院所等创新主体为依托，大力培育和引进新能源专业人才，推动创新载体和专业人才相互支撑、协同发展。进一步完善高端人才引育机制，深入实施“暨阳英才”系列政策措施，打造氢能和储能领域领军人才“绿色通道”。建立新能源产业专家智库，充分发挥行业专家创新引领作用。加快推动本地人才培养计划，通过校企合作、国际合作等方式，培养一批氢能和储能技术研究、产品开发和应用检测等研究型及实用型人才。到2025年，新能源产业培育引进高端人才100人以上。（责任单位：市委组织部（人才办）、市人社局按职责分工）
三、保障措施
23．加强组织领导。成立江阴市新能源产业高质量发展工作领导小组，强化部门协作和上下联动，明确部门分工，细化任务目标，统筹推进。建立日常工作联络机制，各成员单位根据部门职责全力配合，协调解决产业发展中遇到的重大问题，确保各项工作有序推进。
24．加强政策支持。在国家、省市相关政策的基础上，提出园区新能源产业及配套关联产业发展的支持政策。研究制定消费端补贴政策，激发氢能示范应用活力，进一步开展场景建设，完善储能设施支持政策，提升新能源消纳能力。
25．加强安全风险防范。建立健全风光氢储产业安全保障体系，严格控制涉氢项目的审批，建立健全安全生产准入机制。明确能产业链各环节安全责任主体，强化全产业链重大安全风险预防和管控，提升全过程安全管理，保障风光氢储产业安全发展。积极利用互联网、大数据、人工智能等技术手段，及时预警各类风险状态，有效提升事故预防能力。加强应急能力建设，及时有效应对各类安全风险。

26．深入开展宣传引导。开展安全法规和安全标准宣贯工作，增强企业主体安全意识，筑牢风光氢储安全利用基础。加强风光氢储科普宣传，注重舆论引导，及时回应社会关切问题，推动形成社会共识。建立科普宣传保障机制，制定科普宣传计划，组织编订科普知识宣传资料，提高社会公众对新能源的认知度和认同感。

附件：1．2023年江阴市新能源产业重点工作计划
2．2023年江阴市新能源产业重大项目清单
附件1
2023年江阴市新能源产业重点工作计划
	序号
	主要任务
	具体工作
	责任单位

	1
	统筹产业布局
	结合功能区调整、工业园区升级改造，统筹谋划产业布局、功能定位、设施配套等方面内容，形成主导功能清晰、各具特色、优势互补的新能源产业空间发展格局。
	市工改办、市资规局、各相关镇街园，以下均需各镇、街道（园区）负责，不再列出

	2
	明确发展定位
	加快推进一区两园建设（一区—新能源产业区；两园—远景碳中和技术产业园、江阴临港氢能产业园）。
	临港开发区、市发改委、市工信局

	3
	加快项目建设
	加快推进8个列入无锡新能源产业重大项目及我市28个年度新能源产业重大项目（见附件3）建设。
	市发改委、市工信局

	4
	着力放大风电产业总部效应
	重点推进远景高新智能化传动系统和大兆瓦传动技术、恒润轴承、振江风力发电机部件等项目进程。2023年，风电产业产值突破450亿元。
	市发改委、市工信局

	5
	着力提升光伏产业发展质量
	重点推进中建材异质结太阳能电池项目、上机数控光伏制造一体化项目、双良新能源产业基地项目等重特大项目建设。2023年，光伏产业产值突破250亿元。
	市发改委、市工信局

	6
	着力提高氢能装备自主竞争能力
	重点推进远景制氢装备、双良节能绿电制氢系统、申氢宸燃料电池核心零部件，2023年，氢能产业产值突破20亿元。
	市发改委、市工信局

	7
	着力扩张储能产业规模实力
	重点推进远景AESC动力电池二期、远景储能、纳力电池集流体、海基锂电子电池及电池组、联动天翼锂电子动力电池及储能用锂电池等项目。2023年，储能产业产值突破60亿元。
	市发改委、市工信局

	8
	加快LNG综合利用步伐
	重点推进扬子嘉盛LNG清洁能源码头以及储配调峰站项目建设。
	市发改委、市资规局、市城管局、市交通运输局

	9
	加强“卡脖子”技术联合攻关
	发挥双良集团、远景能源、长三角太阳能光伏技术创新中心等龙头企业和基地科创引领作用，带动骨干企业开展协同创新。
	市科技局

	10
	推动科技创新平台建设
	加大与南理工等高等院校合作，组建新能源科创联合体。推动南理工工业互联网（江阴）创新中心实体化运作。统筹规划推进临港开发区氢能产业园建设。
	市科技局

	11
	建设创新人才集聚高地
	2023年引育各类新能源领域顶尖人才、创新创业领军人才20人以上。
	市委组织部（人才办）

	12
	推动科技成果高效转化
	发挥北京、上海、深圳等科创“飞地”技术转移中心功能，加大校企合作，力争促成产学研对接超30项，技术合同成交额超30亿元。
	市科技局

	13
	构建优势供应链群
	2023年，投资超百亿项目1个、五十亿元项目1个，新能源规上企业数量突破70家。
	市商务局，市科技局

	14
	加强要素高效供给
	优先保障新能源产业集群企业用电、用能需要和重大项目用地，优先盘活利用存量建设用地，建设与使用高标准新能源厂房。
	市工信局、市资规局

	15
	强化资金有力保障
	加大财税政策支持，对龙头骨干企业、专精特新“小巨人”企业、重大产业项目、关键核心技术攻关、产业链上下游企业配套协作等加大扶持力度。
	市财政局

	16
	融入双循环新格局
	2023年，新能源产业新增实际利用外资1亿美元。
	市商务局

	17
	打造低碳化消费场景
	2023年，新建充电桩约1000个，其中公共充电桩不少于100个，自用充电桩不少于500个。
	市工信局、市交通局、江阴公共事业集团

	18
	培育能源消费新业态
	鼓励企业积极参与新型电力系统建设，重点在源网荷储协调、数字化智能化运行控制等方面提升技术和优化系统。逐步建立完善的电力市场环境，积极衔接、有序推广国家可再生能源绿色电力（证书）交易。
	市发改委、江阴供电公司

	19
	开展低碳资源综合利用
	加快推进江阴整县分布式光伏开发试点工作，2023年新增装机并网150MW。
	市发改委

	20
	优化营商环境
	深化放管服改革，对新能源产业重点企业和重大项目，建立以项目为中心、企业为主体的政府服务体系，推行“一窗进出、并联审批、全程代办”、“保姆式”跟踪服务和容缺后补制度，营造高效、便捷的产业发展环境。
	市数政局、市发改委

	21
	强化标准规范建设
	2023年，力争江阴企业主导参与氢能领域国家标准1项以上，储能领域国家标准2项以上。
	市工信局、市市场监管局

	22
	强化产业人才引育
	以企业、高等院校、科研院所等创新主体为依托，大力培育和引进新能源专业人才，2023年，新能源产业培育引进高端人才30人以上。
	市委组织部（人才办）、市人社局


附件2
2023年江阴市新能源产业重大项目清单
单位：万元
	序号
	责任板块
	项目名称
	项目单位
	建设
性质
	建设内容及规模
	建设起止年限
	计划
总投资
	2023年
计划投资

	1
	高新区
	年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目
	江苏华盛联赢新能源材料有限公司
	新建
	新增建筑面积157404平方米，购置碳化系统、喷雾干燥设备、包装机及生产辅助设备等国产设备共3584台（套）。项目完成后，实现年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料。
	2023-06/2025-06
	126000
	30000

	2
	高新区
	太阳能光伏组件及储能系统的生产
	无锡云程智能电力科技有限公司
	新建
	新增建筑面积79890平方米，购置8条太阳能组件生产线及2条储能系统生产线，包括激光划片机、串焊机、EVA/TPT铺设机、电池串自动敷设机及空压机等各类生产、检测及辅助设备373台（套）。项目完成后，年产4GW太阳能光伏组件及5.8万套储能系统。
	2023-06/2024-12
	118000
	25000

	3
	临港经济开发区
	上机数控光伏产业一体化制造项目（一期）
	弘元光能（无锡）有限公司
	新建
	公司在江阴市利港街道港城大道南侧、贵宾路西侧，租用江阴耀元新材料有限公司厂房约48万平方米，购置划片、串焊设备、叠焊机、层压机、边框打胶机、接线盒灌胶机、接线盒打胶机、接线盒焊接机、EL检验设备、IV测试、流水线等设备，投产后，年产16GW超高效太阳能组件。工艺流程：激光划片、玻璃自动上料、EVAI自动裁切铺设、自动串焊、自动排版、EVA2自动裁切铺设、双玻合片、EL/外观测试、自动封边、自动层压、自动削边、EL/观检、自动装框、接线盒自动打胶、接线盒安装、自动焊接、组件固化、自动搓角、清洗、IV测试、安规测试、终检EL、自动贴铭牌、三码合一检测、自动包护角、自动分档、包装。原辅材料：晶体硅电池片、钢化玻璃、焊带、EVA、接线盒、铝框、助焊剂、密封胶、灌封胶A、灌封胶B、高温胶带、汇流条等
	2023-04/2024-03
	500000
	201200

	4
	临港经济开发区
	耀元新材料光伏基地项目
	江阴耀元新材料有限公司
	续建
	新征工业建设用地333335平方米，新建高标准化工业厂房、动力厂房等约35万平方米，同时建设供电、给排水、消防、消防、绿化及道路等配套设施。
	2023-01/2024-12
	250000
	150000

	5
	临港经济开发区
	远景大兆瓦传动技术产品项目
	远景能源有限公司
	新建
	公司在临港经济开发区新能源产业园内远景传动技术一期工厂东侧地块，新征土地约36667平方米，新建厂房及附属建筑24000平方米，并引进激光熔覆机、车铣复合、卧车等进口设备58台套，购置行星架装配机、磨床、立车等国产设备48台套，拟从事滑动轴承和齿轮箱的生产。项目建成后，形成年产1500套滑动轴承和1500台齿轮箱的生产能力。工艺流程：销轴—清洗—激光熔覆—机加工—清洗—检验—成品滑动轴承；零部件—清洗—部装—总装—附件装配—测试—喷漆—成品齿轮箱。
	2023-02/2024-12
	30000
	14000

	6
	临港经济开发区
	远景高新智能化传动系统项目
	远景能源有限公司
	续建
	公司在临港经济开发区新能源产业园内申泰路以东、陈庄路以南，新征土地约20000平方米，新建厂房及附属建筑14400平方米，并购置齿轮烘箱、轴承加热器、测试台等设备105台套，拟从事齿轮箱的装配生产。项目建成后，形成年产1500台齿轮箱的生产能力。工艺流程：零部件—清洗—部装—总装—附件装配—喷漆—测试—成品。
	2020-01/2024-12
	69252
	11626

	7
	临港经济开发区
	新建风力发电机部件项目
	江苏振江新能源装备股份有限公司
	续建
	公司位于机械装备产业园内，属于江阴市园区外优势企业白名单，项目新征用地25119平方米，新建生产车间建筑面积约20000平方米，（计容面积约40000平方米）。购置国产设备：数控定梁龙门移动车铣复合机床、3.5米高精度数控立式车床、数控立式磨床、3.5米数控车铣床、5米立式车床、5米车铣床、轴承试验平台、轴承安装平台、三坐标测试仪、轴承精度检验仪等49（台）套。项目达产后，预计实现年产40000吨风力发电机部件和风电轴承产品。生产工艺：锻环（外采购）—机加工—装配—测试—包装
	2022-12/2024-06
	30000
	15015

	8
	临港经济开发区
	年产25GW大尺寸高效光伏单晶硅片项目
	双鹏新能源科技（江苏）有限公司
	新建
	公司在利港工业集中区内，利用存量土地70137平方米，新征土地约58401平方米，新建厂房及附属建筑85085平方米，釆用行业领先的光伏智造技术，购置金钢线切片机、脱胶机、插片机、数片机等设备480余套，配置信息化管控系统，检测系统，形成年产25GW大尺寸高效光伏单晶硅片的生产能力。
	2023-07/2025-12
	250000
	50000

	9
	临港经济开发区
	高储能高安全软包装智能电池项目（一期）
	远景动力技术（江苏）有限公司
	续建
	在江阴市临港经济开发区申泰路66号（工业集中区内），新征土地450亩，新建建筑面积34.5万平方米，引进电源供应机、阴极搅拌机、分切机、叠片机等进口设备22台（套），购置阳极搅拌机、涂布机、极耳层压机、充放电设备等国产设备1690台（套），生产设备合计1712台（套），项目建成后，可实现年产4.5GWh三元锂动力电池的生产能力，同时利用物联网技术可提供锂电池全寿命周期智能服务和能源物联网生态下的多场景、跨行业电池智能应用。生产工艺：原材料—混料/搅拌—涂布—辊压—分切—模切—极卷烘烤—电芯装配—叠片—封装—电芯烘烤—注液—化成分容—装配—成品。
	2020-03/2024-10
	500000
	107490

	10
	临港经济开发区
	年产4000套大型风电轴承生产线项目
	江阴市恒润传动科技有限公司
	续建
	公司在江阴市临港工业园区内申港街道申港路678号，新建厂房6.3万平方米，新建研发办公楼、综合楼、辅房等生活用房3.2万平方米，引进高速铣齿机、数控立车、三坐标检测仪等进口设备71台套，购置国产数控立车、数控镗铣床等国产设备180台套，同时购置配套用检测设备、辅助设备300台套，达产后实现年产4000套大型风电机组用轴承。工艺流程：原料（锻件）—机加工—热处理—机加工—热处理—机加工—装前检测—装配—喷涂（外协）—检验—成品。
	2021-07/2023-12
	115800
	17143

	11
	临港经济开发区
	年产新型复合薄膜10000万平方米新建项目
	江阴纳力新材料科技有限公司
	续建
	公司在璜土工业集中区内华滨路26号，租用丰昂实业（江阴）有限公司厂房15460平方米，购置真空原子沉积设备及其他配套设备共计27台套，项目投产后，年产新型复合薄膜10000万平方米。工艺流程：基材放卷、抽真空、加热蒸发舟、蒸发沉积、冷却、测厚、展平、收卷 （原材料：高分子薄膜、铝丝）。
	2021-01/2024-06
	30000
	17760

	12
	临港经济开发区
	复睿智造项目
	江阴复睿金属科技有限公司
	续建
	公司在申港街道工业集中区内，新征土地50.27亩，新建厂房及附属建筑22752平方米，引进CNC加工中心等设备70台（套），购置国产双四头铣边机、锯床、立式铣床、折弯机、钻床、铝边框全自动产线等设备179台（套）。项目建成投产后，形成年产2700万套光伏太阳能系统集成配件的生产能力。生产工艺：铝型材—撕膜—切割—冲/钻/铣/孔—检验—成品。
	2022-08/2023-06
	31725
	11065

	13
	临港经济开发区
	高储能高安全软包装智能电池项目（二期）
	远景动力技术（江苏）有限公司
	新建
	公司在申港工业集中区内，利用存量土地约243894平方米，新增建筑面积13万平方米，引进正极-绝缘搅拌机、切叠一体机Stacking、负极-涂布Coating、注液Injection等进口设备共481台套。项目投产后，年产三元锂电池产共10GWh。生产工艺从匀浆、辊压、分切、卷绕、焊接、烘烤、注液、化成、分容、存储、装配等，所需原辅料包括陶瓷粉料、NMP溶剂、铜箔、铝箔、隔膜、电解液等。
	2022-01/2025-12
	1000000
	0

	14
	临港经济开发区
	太阳能光伏回转式减速器研发生产基地项目
	江阴尚驰机械设备有限公司
	续建
	该项目位于江阴市申港街道创新村申庄路26号，项目计划总投资5亿元。利用自有土地37082.5平方米，新建厂房32000平方米。购置加工中心、数控车床、热处理设备、喷涂线、装配线以及试验、检验设备等214台。投产后生产能力为50万套太阳能回转式减速器/年。生产工艺：原材料—原材料组织、成份检测—落料—粗加工—打孔—攻丝—滚齿—精加工—齿形检测中心啮合检测—热处理—精加工—表面喷涂—装配—整机性能检测（环境、力学等）—成品。
	2021-03/2023-01
	50000
	12448

	15
	临港经济开发区
	2GW高效异质结电池项目
	中建材（江阴）光电材料科技有限公司
	续建
	中建材（江阴）光电材料科技有限公司在江阴临港经济开发区内建设2GW高效异质结电池项目，在扬子江路以东、兴隆路以南、港城大道以北、璜石路以西区域内新征土地180.58亩，建设厂房、仓库、研发大楼及其他辅助用房148800平方米，购购置制绒设备、CVD、PVD、丝网印刷生产设备及相应检测设备250台套，建成后达到年产高效异质结太阳能电池2GW的生产能力。工艺流程：硅片—清洗制绒—沉积—导电氧化层—银电极连接印刷—测试分选—包装出货。
	2022-01/2024-12
	180420
	125546

	16
	临港经济开发区
	年产绿电制氢装备100台新建项目
	江阴市众合盛泰机械设备有限公司
	续建
	公司在江阴市利港街道工业集中区内，利用存量土地20000平方米，投资20000万元，新建厂房及附属建筑8600平方米，购置国产溴化锂制冷机及配套系统、行车、激光焊机冷焊机、氩弧焊机、手工电弧焊机、焊接变位器、极板翻转架、极板整平机、数控激光切割床、数控震动刀机床、液压升降平台、剪叉式升降平台、液压拉伸器、悬臂吊等设备100台（套），项目投产后可实现年产100台绿电制氢装备。原辅料：钢板、压力容器、阀门、法兰、焊条。工艺流程：将钢板压制、焊接、叠装行成电解槽；将小型压力容器、阀门、仪表等整合形成撬块；最终将电解槽、撬块、整流柜、控制柜等组装配套形成绿电制氢装备。
	2023-02/2024-10
	20000
	20000

	17
	靖江园区
	江苏长强钢铁25.2MW/243.3MWh电化学液冷储能电站项目
	江苏佳太新能源科技有限公司
	续建
	该项目租用江苏长澄钢构有限公司用地7000平米，购置国产设备电池仓、升压舱、二次设备、电缆（直流95mm2、交流低压240mm2）、辅件等设备93台（套），建设装机容量为25.2MW/243.3MWh的储能系统。项目建成后，储能系统每天1次充放电循环，年充电量（按330天计算）6435万kWh，放电给长强5676万kWh，中间能耗每年759万kWh，降低企业最大需量，减少用户成本。
	2023-01/2024-06
	22408
	10000

	18
	南闸街道
	年产5000台套5MW以上风电齿轮箱工改项目
	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司
	续建
	该项目建设地址在江阴市锡澄路895号，利用现有厂房引进卧式加工中心，车铣复合加工中心，三坐标测量机，立式车削加工中心，龙门式加工中心等进口设备37台套，配套购置切屑液处理设备、智能化运输线、智能仓储、压缩机设备等国产设备15台套，项目完成时，形成年产5000台套5MW以上风电齿轮箱零部件加工的生产能力。生产工艺：原材料—退火—下料、切割—整平—折弯—焊接—机加工—清洗—涂装工序—组装、检测—打包—成品。
	2023-01/2024-12
	50000
	20000

	19
	云亭街道
	年产10Gwh锂离子电池及电池组项目
	江苏海基新能源股份有限公司
	续建
	在江阴市云亭街道建设路55号，公司利用自有土地，建设厂房等建筑72000平方米，购置正极陶瓷浆料搅拌机、正负极全自动制浆及输送系统、微凹办涂布机、高速涂布机、辊压机、激光模切机、卷绕机、全自动电芯装配线、干燥炉烘烤系统、注液机、化成分容系统、包膜机、nmp回收精制系统、pack装配线等493台套设备，并对原有产能进行改造，项目建成后全公司年产10GWh锂离子电池及电池组。工艺流程：原料—正负极合浆—涂布—辊压—激光模切—卷绕—装配—烘烤—一次、二次注液—化成分容及分选—氦检—成品
	2022-01/2025-06
	300000
	27450

	20
	徐霞客镇
	年产2万吨电池铝箔技改项目
	江阴新仁铝业科技有限公司
	续建
	该项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号，利用存量土地95亩，新建厂房约8万平方米，新建办公楼、研发楼、人才公寓等4万平方米。淘汰原有5条铸轧生产线（淘汰铸轧铝卷产能5万吨）。改造冷轧机1台、箔轧机1台、热处理设备6台。新增铝箔中精轧机1台、铝箔精轧机1台、合卷机1台、分切机2台、精切机7台，磨床2台、AFC/AGC/测厚仪等4台套。达产后年产2万吨电池铝箔。工艺流程：冷轧铝卷—铝箔粗轧—铝箔中轧—铝箔精轧—合卷—分切—热处理—精切—涂碳—包装—成品入库—发货。
	2022-01/2024-12
	50000
	20000

	21
	徐霞客镇
	年产20万吨锂电池用材料新建项目
	江阴新仁铝箔科技有限公司
	续建
	项目位于江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号，租用江阴新仁铝业科技有限公司土地325亩及厂房20万平方米（其中车间16万平方米，办公楼、研发楼、人才公寓等4万平方米）投资20亿人民币购置：2150铝箔粗轧机4台；2150铝箔粗中轧机6台；2150铝箔中精轧机6台；2150铝箔精轧机12台；2000合卷机（薄）4台；2000合卷机（厚）4台；2000分切机（薄）20台；2000分切机（厚）8台；1800精切机80台；涂碳设备20台；节能热处理设备36台；工作辊磨床8台；支撑辊磨床1台；行车30台；智能物流1套，达产后年产20万吨锂电池用材料。
	2022-01/2024-12
	200000
	50000

	22
	华士镇
	江阴市华泰新能源有限公司华士镇域内200MW分布式光伏发电项目
	江阴市华泰新能源有限公司
	续建
	项目位于江阴市华士镇镇域内，拟对华士镇整镇开发，租用华士镇各类建筑物屋顶2000000平方米，安装晶硅电池板、逆变器等太阳能光伏发电设备，装机容量为200MW，年发电量约为20000万度。自发自用，余电上网。
	2021-01/2026-12
	100000
	17170

	23
	华士镇
	年产100万套新能源车动力电池箱体新建项目
	江阴慧昊金属材料有限公司
	续建
	公司位于江阴市华士镇勤丰路1015号（工业集中区），租用江苏爱康科技股份有限公司闲置厂房33594.15平方米，拟购置铝材切割机、型材CNC、龙门CNC、龙门式搅拌摩擦焊、搅拌摩擦焊机、焊接工作站、普通手工焊机、气密检测仪、三坐标检测仪、数显游标卡尺、盐雾试验机、废水处理设备、清洗线、热水炉、打磨站、装配线等1101台/条，从事新能源车动力电池箱体的加工生产，设计生产能力为年产新能源车动力电池箱体100万套。生产工艺：铝板、铝型材—切割—机加工—焊接—打磨—清洗—装配—测试—成品。
	2022-01/2022-10
	100000
	15720

	24
	周庄镇
	20kt/a新能源汽车三电（电池包、电机、电控）用高压连接件项目
	江阴电工合金股份有限公司
	续建
	公司在周庄镇世纪大道北段400号，租用江阴康盛新材料有限公司厂房6000平方米，购置国产四辊可逆中压机、专用磨床、铜带表面清洗机、四辊可逆精压机、双面铣削机组、宽铜带纵剪机、钟罩式光亮退火炉等设备16台套，项目投产后，年产新能源汽车用高精密铜板带20000t，预计年产值140000万元，工业增加值5000万元。工艺流程：外购坯料→铣面→多道粗中压深加工→松卷→退火→清洗→纵剪分切→冲压→焊接→成品包装。
	2022-01/2023-12
	31000
	9700

	25
	新桥镇
	年产40万套新能源汽车电池盒组件项目
	新途（无锡）新能源科技有限公司
	续建
	新途（无锡）新能源科技有限公司成立于2022年4月2日，项目地位于江阴市新桥镇西环路169号，租赁江苏宝力重工科技有限公司闲置厂房18891.81平方米，拟购置焊机、龙门超声波清洗线、角磨机、摩擦焊机、压铆机、数控龙门、行车、空压机等设备及打磨房进行新能源汽车电池托盘的加工生产，项目建成后年产新能源汽车电池盒组件40万套。第二期规划项目总资本100000万，后续用地85亩，厂房5公顷。工艺流程：金加工、清洗、风干、焊接、打磨、焊接、装配、成品出货。原辅材料主要有铝型材、焊材、清洗剂、切削液、机油、液氩、包装材料等。
	2022-01/2025-12
	100000
	29610

	26
	顾山镇
	新能源车用驱动电机铁芯扩建项目
	江阴华新精密科技股份有限公司
	续建
	该项目建设位于江阴市顾山镇新龚村云顾路19号，新征土地约23.34亩，新建厂房建筑34610.70 平方米，以及利用原有土地26.18亩和厂房9855.06平方米，购置高端精密冲压、定制激光焊接、自动压铆线、智能立体仓储系统等生产及辅助设备236台（套）。项目实施后，形成年产新能源车高端驱动电机定转子铁芯100万套的生产能力。工艺流程：硅钢卷—分条—冲压—激光焊接—检验—成品。
	2022-01/2023-07
	44458
	43958

	27
	祝塘镇
	年产10万吨齿轮深加工项目（年产十万吨高精齿轮）、年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目
	江阴市恒润环锻有限公司
	续建
	在江阴祝塘工业集中区金昌路西、青祝运河南，新征土地132亩，新建厂房6.8万㎡，辅房0.7万㎡。本项目含两个子项目：（1）年产10万吨齿轮深加工项目（年产十万吨高精齿轮），新建厂房4万㎡，辅房0.5万㎡，引进铣齿机等进口设备36台套，购置国产碾环机等250台套，检测设备100套，达产后实现年产风电设备高精齿轮10万吨。工艺：原料（钢材）→下料→加热→锻造→碾环→热处理→机加工→齿面热处理（外协）→抛丸（外协）→精加工→成品。（2）年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目，新建厂房2.8万㎡，辅房0.2万㎡，引进数控钻等进口设备3台套，购置国产油压机等36台套，利用工厂原设备，达产实现年产海上风电用大型锻件5万吨。工艺：原料（钢材）→下料→加热→锻造→碾环→热处理→机加工→成品。
	2022-01/2026-12
	106318.7
	33900

	28
	祝塘镇
	年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目
	江阴市恒润环锻有限公司
	续建
	在江阴市恒润环锻有限公司厂区内，新建厂房13000平方米，利用原有厂房20000平方米，引进数控钻床、光谱仪等进口设备3台套，购置国产数控碾环机、油压机等国产设备50台套，同时利用原有热处理炉、数控立车、数控钻床等设备共100余台套，项目投产后实现年产12MW海上风电机组用大型精加工锻件5万吨。
	2020-01/2023-12
	53830
	19400








— 26 —
— 25 —

